| 2010 | Szikszó Központi-városrész akcióterület Akcióterületi Terve |
| --- | --- |
| Szikszó városában nívós településközpont kialakítása, városi-közösségi funkciók erősítése és bővítése új Okmányiroda és Kistérségi Központ építésével, gazdasági funkciók fejlesztése vállalkozók bevonásával és a belváros közterületeinek rendezése |

Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program

ÉMOP/2007/3.1.2. Funkcióbővítő településrehabilitáció c. pályázati felhívásához

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	5

1.1. A projekt összefoglaló adatai	5

1.2. A projekt első fordulós változatához képest történt változások	7

1.3. Fejlesztendő tevékenységek	8

1.4. A projektjavaslat célja	9

1.5. A projektjavaslat indokoltsága	9

2. A fejlesztés Integrált Városfejlesztési Stratégiához való illeszkedése	10

2.1. Szikszó Város jövőképe	10

3. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása	15

3.1. Akcióterület kijelölése	15

3.2. Jogosultság igazolása	17

3.3. Az akcióterület funkcióellátottsága	18

4. Helyzetelemzés	19

4.1. Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése	19

4.2. Megelőző város-rehabilitációs tevékenyek bemutatása	20

4.3. Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása	21

4.3.1. Demográfiai helyzet	21

4.3.2. Gazdasági helyzet	24

4.3.3. Munka-erőpiaci, foglalkoztatási helyzet	25

4.3.4. Környezet állapota (természeti és épített) és környezeti problémák	25

4.3.5. Közlekedés helyzete	27

4.3.6. A meglévő közműhálózat értékelése a megvalósíthatóság szempontjából:	28

4.3.7. Közszféra jelenléte	28

4.3.8. Közbiztonság helyzete	28

4.3.8.1. A közbiztonsági helyzet értékelése	29

4.3.8.2. A közlekedésbiztonsági helyzet alakulása Szikszón	29

4.3.8.3. Főbb célkitűzések	30

4.4. A tulajdonviszonyok értékelése	31

4.5. A tulajdonosi, együttműködési szándékok feltérképezése	33

4.6. Piaci igények, lehetőségek felmérése	33

4.6.1. Szikszói Inkubátorház	34

4.6.2. CandyGlobe Magyarország Kft. beruházása	35

4.6.3. A szingapúri Patec	35

5. Fejlesztési célok és beavatkozások	37

5.1. Az akcióterület fejlesztésének céljai, részcéljai	37

5.1.1. Az akcióterület általános céljai	38

5.1.2. Az akcióterület stratégiai céljai	40

5.1.3. Az akcióterület stratégiai keretei	41

5.1.4. Az akcióterület prioritásai	42

5.1.5. Átfogó és specifikus célokhoz rendelt indikátor rendszer	44

5.1.6. Az akcióterület célrendszere	45

5.1.7. Célok ellenőrzése	46

5.2. Fejlesztési programok	49

5.2.1. ROP 2007-2013 közötti fejlesztés, melyet városrehabilitációs célú állami támogatás (jelen pályázat) keretében kíván többféle kedvezményezett megvalósítani	49

5.2.1.1. Konzorciumi partnerek	49

5.2.1.2. Egyéb nem konzorciumi partnerek	50

5.2.2. Magánszféra kívánja megvalósítani a közszféra fejlesztései nyomán	50

5.2.3. Az akcióterületi fejlesztés hatásaként a közszféra kívánja megvalósítani.	50

5.2.4. A Regionális Operatív Program 2007-2013 városrehabilitációs célú pályázat tartalma	53

5.2.4.1. Összefoglaló táblázatok a tervezett beavatkozásokról	53

5.2.4.2. Beavatkozások jövedelemtermelés alapján	54

5.2.4.3. Táblázatok a tervezett beavatkozásokról:	55

5.2.5. Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán	72

5.2.6. Kapcsolódó fejlesztések - A pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen	72

5.2.7. A különböző OP-ból megvalósuló projektek szinergiája	73

5.2.8. Az ESZA tevékenységek részletes bemutatása	77

5.2.8.1. Közösségépítés	77

5.2.8.1.1. A célcsoport	77

5.2.8.1.2. Programok és tervezett tartalom bemutatása	77

5.2.8.2. Képzés	82

5.2.8.3. Képzési támogatás	84

5.2.8.4. Az ESZA típusú programelemek kapcsolódása a projekthez	85

5.2.9. A projektelemek fenntartása és a foglalkoztatás megvalósulása	86

5.2.10. Az ESZA tevékenységek megvalósításának partnerei	86

5.3. Alternatíva elemzés	86

5.4. A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez	87

5.4.1. Az akcióterület célcsoportjai	88

5.4.2. Célcsoportok a projekt során megvalósított tevékenységek szerint	88

5.5. A város rehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve	91

5.6. A tervezett fejlesztések várható hatásai	93

5.6.1. Társadalmi-gazdasági hatások	93

5.6.2. Esélyegyenlőségi hatások	95

5.6.3. Környezeti hatások	96

6. A megvalósítás intézményi kerete	99

6.1. Az akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása	99

6.2. Az akcióterületi terv megvalósításának nyomon követése, civil szereplők bevonása	101

6.3. Üzemeltetés, működtetés	102

6.3.1. A fejlesztési tevékenység és a szolgáltatások működésének rövid leírása	102

6.3.1.1. A Városközpont felújított közösségi tereinek működtetése	102

6.3.1.2. Közfunkciókat ellátó Okmányiroda és Kistérségi Központ működtetése	106

6.3.1.3. KKV tulajdonú üzleti ingatlanok felújítása	111

6.3.1.4. Református Parókia	111

6.3.1.2. Fizetős parkoló kialakítása és annak működtetése	117

6.3.2. Szervezeti terv	122

7. Pénzügyi terv	123

7.1. A projekt összefoglaló költségvetése	124

7.2. A teljes akcióterületi terv pénzügyi terve	125

7.3. A pályázat pénzügyi terve	128

7.3.1. Projektenkénti pénzügyi tábla a ROP keretében támogatott tevékenységekre / projektekre	130

7.4. Kockázatok elemzése	133

8. Az I. fordulós BB feltételek teljesülése	135

Mellékletek	137

1. Áttekintő térképvázlat	138

2. Funkcióelemzés: igényfelméréssel és kihasználtsági tervvel	139

3.  2010. évi városi rendezvénynaptár	159

4. Projektelemek költség-haszon elemzése	167

# 1. Bevezetés

## 1.1. A projekt összefoglaló adatai

A projekt címe:	Szikszó városában nívós településközpont kialakítása, városi-közösségi funkciók erősítése és bővítése új Okmányiroda és Kistérségi Központ építésével, gazdasági funkciók fejlesztése vállalkozók bevonásával és a belváros közterületeinek rendezése

A projekt megvalósulásának helyszíne:

Régió:								Észak-Magyarországi

Megye:							Borsod-Abaúj-Zemplén

Kistérség							Szikszói

Település:     							Szikszó

Lakosságszám:   						5868

A projekt megvalósításának tervezett kezdete:		2010. január 1.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése:		2011. szeptember 30.

A projekt elszámolható költségei összesen (Ft):		430 846 617 Ft

A projekt egészére igényelt 
támogatás összege (Ft):					348 997 505 Ft

A támogatás mértéke 
(összes igényel támogatás/
összes elismerhető költség) (%):				81,00 %

A pályázat célja Szikszó város centrumának fejlesztése a közszféra és a magánszféra együttműködése által, melynek hatására a központ és vele együtt a város megerősödik, funkcióját megtartja, kibővíti. A projekt keretében tervezett bizonyos tevékenységekkel pedig a város nemcsak a saját lakosságát, hanem a kistérség lakosságát is szolgálja, ami egy kistérségi központ esetében rendkívül fontos cél.

A pályázat által az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

- Közterület rehabilitáció, közlekedésfejlesztés

Az akcióterület közösségi tereinek fejlesztése, Bolt és Rákóczi utcák közlekedésfejlesztése.

- Okmányiroda Kistérségi Központ kialakítása, épület-felújítás, építés

A tervezés célja a jelenlegi funkció megtartása mellett további közösségi funkcióval bíró helyiségek kialakítása, továbbá az épületet felkeresők számára egy szebb, használhatóbb környezet kialakítása.

- Református Parókia felújítása

- Fizetős parkoló felújítása

A kialakítandó Okmányiroda épület melletti nagyparkoló felújítása

- Szikszó-Petrol Kft. üzleteinek felújítása

Tetőtérben üzlethelyiség és iroda kialakítása. Szépségápolás (hajgyógyászat, elektro-kozmetika, fodrászat). A Tetőtéri helyiségben gépjármű oktató helyiség kerül kialakításra.

- Vámos Bt. üzletfelújítása

2 db üzlethelyiség teljes külső és belső felújítása (épületgépészettel (elektromos hálózat, fűtés). Homlokzat felújítása. Az egyik üzlethelyiség ruházati boltként fog üzemelni, a másik autósboltként.

- ESZA típusú tevékenységek

Közösségépítés és képzések és képzési hozzájárulások, Beavatkozások helyi elfogadtatása, végrehajtása

- Az okmányiroda építéséhez kapcsolódóan ingatlanok megvásárlása

- egyéb kapcsolódó szolgáltatások

Előkészítésben megvalósított szolgáltatások (IVS, AT, Engedélyezési tervek, Szakértői szolg.), Projekt menedzsment, Nyilvánosság, tájékoztatás biztosítását szolgáló elemek, Kiviteli terv, Műszaki ellenőrzés, Közbeszerzés, Könyvvizsgálat

## 1.2. A projekt első fordulós változatához képest történt változások

A projekt fejlesztési időszakának jelenlegi szakaszában kellett szembesülnünk azzal, hogy három konzorciumi partnerünk nem tudta megszerezni a jogerős építési engedélyét, illetve két további partnerünk visszalépett a pályázati részvételtől.  A fentiek alapján bekövetkezett állapotot visz major helyzetnek tekintjük. A projekt sikeres megvalósítása érdekében az alábbi intézkedéseket tettük:

- A megtámadott építési engedélyezési eljárások során, konzorciumi partnereink számára tanácsadást végeztünk a jogerős építési engedélyek megszerzésének érdekében.

- Megkíséreltük bevonni az idáig passzív gazdasági társaságokat a projekt megvalósításába.

- A projekt során megépítésre kerülő parkolóhelyek üzemeltetését átgondolva, új gazdasági tevékenység elemet vezetünk be a pályázó önkormányzat részéről.

Ennek megfelelően a két KKV partnerünk a Gazdasági funkcióban:

- Vámos Bt. – Projekt méret: 5 271 290 Ft, igényelt támogatás: 2 635 645 Ft, hozzájárulás: 2 635 645 Ft, ezáltal a támogatási intenzitás 50%

- Szikszó Petrol Kft. – Projekt méret: 12 300 000 Ft, igényelt támogatás: 6 150 000 Ft, hozzájárulás: 6 150 000 Ft, ezáltal a támogatási intenzitás 50%

Azért, hogy a gazdasági funkcióra vonatkozó korlátok egyensúlyát megteremtsük, átgondoltuk a parkolóhelyek üzemeltetését, ennek megfelelően a Gazdasági funkció keretein belül fizetős parkolót kívánunk kialakítani az Okmányiroda belső udvarán. Ez a parkoló eddig ingyenes parkolóként szerepelt 85%-os támogatási intenzitás mellett, tekintettel arra, hogy ez fizetős parkoló lesz, ezáltal a támogatási intenzitása is módosult 50%-ra. Ennek megfelelően a projektelem teljes bekerülési költsége 14 485 581 Ft, igényelt támogatás: 7 242 790 Ft, hozzájárulás: 7 242 791 Ft

A funkciók közötti átcsoportosítás eredményeként, a projekt menedzsment szakértői szolgáltatás összegét 1 500 000 Ft-tal csökkentenünk kellett a belső arányok megtartása miatt. Ezért ezt a tételt módosítottuk, mert erre a tevékenységre még nem rendelkezünk hatályos szerződéssel.

Ennek értelmében a tevékenység kikerül a közbeszerzési kötelezettség alól, a szakértői szolgáltatás költségének alátámasztására Árajánlatot csatolunk.

Összességében az 50%-os elemek változásának következtében (50%-os elemek aránya összességében csökkent a 85%-os elemek minimális változása mellett) a projekt egészére vetített támogatási intenzitás megváltozott 80,67%-ról 81,00%-ra. A támogató levél értelmében a megítélt támogatás nem haladhatja meg a 380 791 637 Ft összeget, ez esetünkben 348 997 505 Ft, illetve a projekt teljes költségvetése nem haladhatja meg a 470 255 100 Ft-os keretet, mely esetünkben 430 846 617 Ft.

## 1.3. Fejlesztendő tevékenységek

Szikszó Városközpontja rehabilitációjának, felújításának a legkézenfekvőbb kiindulási pontja, ha a felmerülő problémák azonosítására és a feladatok kijelölésére egy a település közép- és hosszú távú céljaira összeállított átfogó tervet és koncepcionális alapvetéseket tartalmazó dokumentumot alapul véve – mely esetünkben a rendelkezésre álló Integrált Városfejlesztési Stratégia – a város stratégiai célrendszeréből eredeztetve a prioritásokhoz rendeljük a megfogalmazott célállapotokat eredményesen megközelítő tevékenységeket és intézkedéseket. A fejlesztendő tevékenységek: közösségi terek fejlesztése, közlekedési fejlesztések, a közösségi funkció erősítése (Református Parókia felújítása), a közszféra funkció javítása (új Okmányiroda és Kistérségi Központ építésével), illetve a gazdasági funkció támogatása az akcióterületen található vállalkozások ingatlanjainak fejlesztésével.

Az IVS-ben a városnagyság és funkcionális tagozódás figyelembe vételével a stratégiai keretek a város egészét, mint egy összefüggő akcióterületet tekintették kiindulási alapként, ezért a jelen pályázatban érintett Városközpont rész egy önkényesen akcióterületi lehatárolásként értelmezhető, melynek indoka a fejlesztés területi hatókörének korlátozott nagyságú definiálása.

A városközpontként azonosított akcióterület funkcióbővítő fejlesztése alapvető fontosságú, melynek hatására a központ és vele együtt a város megerősödik, funkcióját megtartja, kibővíti. Szikszó kistérségi központ is, így ezen szerepkörének erősítése is biztosított ezáltal.

## 1.4. A projektjavaslat célja

A városközpont rendezésének célja a meglévő értékek felerősítésével, újra élesztésével a terület városban betöltött szerepéhez és a műemléki környezet településszerkezeti és városépítészeti értékeihez, történelmi arculatához méltó új környezetminőség megteremtése, a sokszínű térhasználat megtartása és gazdagítása mellett. A tervezett fejlesztés a helyi hagyományokon és hajdani környezetminőségen alapszik, feloldhatja az elhanyagoltság érzetét, és az új környezetminőség megteremtése, a felértékelődött környezet új lendületet adhat a település-rehabilitációnak.

## 1.5. A projektjavaslat indokoltsága

A városközpont rendezésbe bevont területeinek mindegyike többfunkciós tér vagy utcaszakasz. A beruházás során alapvető elv, hogy a jelenlegi használat és funkció minden esetben megmaradjon, illetve a rendezéssel párhuzamosan az egyes jelenlegi funkciók kiegészüljenek. A tervezett projekt keretében felújítani kívánt épületek jelenlegi állapotukban a betöltött funkciót hosszabb távon már nem képesek ellátni, ezért ezek a funkciók veszélybe kerülnek. Az akcióterületen található Okmányiroda és a szintén a majd ebben az épületben (emeletráépítéssel) működő Kistérségi Szolgáltató Központ kialakításával, lehetővé válik, hogy a közszféra és a térségi együttműködésén alapuló, jól működő város korszerű városközpontja alakuljon ki. A projekt során a közterületek megújulásával összehangolt funkciómegtartó és funkcióbővítő fejlesztések történnek, melyekkel Szikszó tovább haladhat azon célja felé, hogy olyan várossá váljon, mely lakói számára a városi életet, megfelelő körülmények és minőségi települési környezet révén tudja biztosítani.

# 2. A fejlesztés Integrált Városfejlesztési Stratégiához való illeszkedése

## 2.1. Szikszó Város jövőképe

Szikszó városa Integrált Városfejlesztési Stratégiája keretében fogalmazta meg a város fejlesztésének főbb irányvonalait. Ebben kijelölésre került a város hosszútávon elérendő jövőképe, az ezt segítő hosszú, közép- és rövidtávú célok. Elkészült a település fejlesztésére vonatkozó célok kitűzése, és az ezek elérését lehetővé tevő feladatok, lehetséges magánerős, vagy közszféra által finanszírozott projektek.

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiában a városra kitűzött célrendszer alapja a város korábban kidolgozott Gazdasági Programján alapul. Szikszó városfejlesztési céljainak meghatározásakor fontos volt a Szikszói kistérség fejlesztési elképzeléseinek integrálása is. Ennek megfelelően a város egyik kiemelt célja a kistérségi központi szerep erősítése, illetve a kistérség hatékonyabb működésének biztosítása. A város és a kistérségi viszonyában az alábbi közös célok lettek meghatározva az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében:

- Környezeti fejlesztések

- Humán infrastruktúra fejlesztése

- Településfejlesztés, települési arculat javítása

- Helyi gazdaság fejlesztése – turizmus fejlesztés

- Közlekedés fejlesztések

- Szociális körülmények javítása, a társadalom felzárkóztatása

Ezen célok közül az akcióterület jelenleg tervezett fejlesztései javítják a települési környezetet, fejleszti a helyi gazdaságot, közvetve szolgálja a társadalom felzárkóztatását, a szociális körülmények javítását, illetve láthatóan javítják a települési arculatot. Ezen túl munkahelyeket generál, bizonyos tevékenységek pedig a humánerőt fejlesztik. Látható, tehát, hogy az akcióterületen tervezett fejlesztések összhangban vannak a kistérség által kitűzött fejlesztési célokkal.

A város a társadalom, a környezet és gazdaság terén kitűzött céljait megvalósítja, vagyis növeli a térségben betöltött szerepét, versenyképességét megfelelő mértékben növeli, a lakosság életkörülményei javulnak, munkaerő-piaci helyzet javul, a szociális feszültségek enyhülnek és mindezekkel egy időben és ezek hatására vonzó településkép alakul ki.

A jövőkép eléréséhez a város hosszú távú célokat, feladatokat tűzött ki:

- A város gazdaságszerkezete lehetőleg úgy alakuljon, hogy a magasan kvalifikált munkaerőt meg tudja tartani, sőt Szikszó vonzását e téren fokozza, ugyanakkor (a fejlesztések, építkezések során) az alacsonyabban képzettek számára is munkalehetőséget biztosítson.

- A közlekedési hálózat fejlesztése úgy történjen, hogy a térségi (településközi) kapcsolatok, a lakóhely-munkahely és a lakóhely-intézményellátási központ, valamint az egyes gazdasági területek egymással való együttműködésének javítása mellett más területek tehermentesítéséhez, és a közlekedés biztonság javulásához is hozzá járuljon.

- A közműhálózatok fejlesztése során a lakosság ellátásának javítása és a korábbi környezetterhelés megszűntetése (pl. csatornázással, korszerű fűtés megteremtése), a tájképi értékek megőrzése.

- Környezeti katasztrófák megelőzése, árvíz, belvíz védelem.

- A helyi természeti és kulturális értékekben rejlő erők felhasználásával egy jól működő, bő kínálatú turisztikai desztináció megteremtése.

- Települések harmonikus együttműködésének elősegítése, Szikszó térségi központi funkciójának növelése, esetleg funkciók átadása más településeknek, ha ott a kistérség lakói könnyebben el tudják érni az adott közfunkciót.

- A városrehabilitáció során az esélyegyenlőség, az egyenlő hozzáférés lehetősége valamennyi társadalmi és fizikai adottságú réteg számára biztosítva legyen.

- A szegregáció megakadályozása, mely túlmutat a város határain belül elérendő célok terén.

- A helyi oktatás fejlesztése, térség igényeihez igazodó oktatási, képzési formák kialakítása.

- Helyi identitás megteremtése a városfejlesztés terén tervezett beruházásokkal, ehhez kapcsoltan egy jó településmarketing kialakítása.

Illetve olyan általános célok is megfogalmazhatók itt, mint a munkahelyteremtés, a népességmegtartás, a gazdaságélénkítés.

Ezek elérésével megvalósulhat a jövőképben lefestett versenyképes kisváros, mely rendezett környezetével, városképével a lakosság és a gazdasági szféra számára is vonzó lehet. Az akcióterületen tervezett fejlesztések több ponton kapcsolódnak, illetve járulnak hozzá város hosszú távú céljainak megvalósulásához.

A hosszú távú célok és ezen keresztül a jövőkép elérését 7-8 éven belül megvalósítandó középtávú célok szolgálják. A középtávú célok három csoportba lettek osztva, meg lettek határozva gazdasági, társadalmi és a fizikai környezet terén elérendő 7-8 éves célok.

A gazdaság szempontjából fontos középtávú célok, melyekhez az akcióterület jelen fejlesztései közvetlenül vagy közvetett módon igazodnak:

- vállalkozás segítése különböző támogatásokkal,

- a már meglévő jól működő vállalkozási struktúra erősítése, új területek keresése,

- magasan képzett munkaerő helyben tartása,

- szolgáltatási szektor bővítése,

- turizmus fejlesztése, szálláshely-kapacitás bővítése,

- térség gazdasági kohéziójának erősítése,

- funkcióbővítő beruházások.

A társadalom szempontjából fontos középtávú célok, melyekhez az akcióterület jelen fejlesztései közvetlenül vagy közvetett módon igazodnak:

- közösségi terek építése, fejlesztése,

- a térségben élő lakosság szociális szolgáltatási igényeinek a kiszolgálása,

- az idős lakosság szociális biztonságának a megteremtése,

- közigazgatási szolgáltatási szint javítása,

- a kistérségi szociális feladatok ellátási szintjének emelése, a feladatok megosztásának koordinálása

- közlekedési kapcsolatok fejlesztésével a belső periféria negatív hatásának csökkentése.

A fizikai környezet szempontjából fontos középtávú célok, melyekhez az akcióterület jelen fejlesztései közvetlenül vagy közvetett módon igazodnak:

- helyi értékek felmérése, felújítási igényeiket és hasznosítási lehetőségeik mérlegelése,

- speciális épület felújítási programok (műemlékek, népi építészeti értékek) kidolgozása, elindítása,

- környezetesztétika fokozása a természetes környezetben,

- városképjavítás, közterület rendezése, települési arculatok javítása,

Az akcióterület jelenlegi fejlesztési részcéljai a következők:

- Kistérségi funkciók ellátását szolgáló épület felújítása, a kistérségi funkciók hatékonyabb és jobb ellátása érdekében

- Gazdasági funkció erősítése a városrészen belül a KKV szektor épületeinek rehabilitációjával.

- Városi funkció erősítése közterek, zöld felületek felújítása, rehabilitációja, mellyel a város találkozási pontjai megújulnak, vonzóbb települési arculat alakul ki; közterületen található utak, járdák, kerékpárutak felújításával, építésével.

- Közszféra funkció javítása az Okmányiroda rehabilitációjával fejlett, korszerű iroda kialakításával, korábbi épület felújítása révén.

- Közösségi funkció erősítése a Református Parókia rehabilitációjával.

- A fejlesztések elfogadására irányuló intézkedések, szociális intézkedések.

Jelen akcióterületi terv által kitűzött célok, mint például a megnevezett épületek felújítása, vagy a városi funkció erősítéséhez köthető városrehabilitációs célok nyilván csak szűkebb réteget érintenek közvetlenül, de a település kis méretéből illetve a kevés lakosból adódóan a tervezett fejlesztések egésze, a teljes város számára egyaránt fontos.

# 3. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása

## 3.1. Akcióterület kijelölése

A kijelölt akcióterület Szikszó belvárosi része. Az akcióterületet a következő utcák, területek, illetve ezek szakaszai alkotják és határolják:

- Rákóczi Ferenc utca

- Táncsics utca

- Pázmány Péter tér

- József Attila utca

- Dózsa György utca

- Bercsényi utca

- Bolt utca

- Kálvin tér

- Hunyadi

- Kassai

- Asztalos

- Kossuth utca

- Bajcsy-Zsilinszky utca

|  | Városi szintű adat | Akcióterület szintű adat |
| --- | --- | --- |
| Lakónépesség szám (fő) KHS-2001 (2008) | 6 007 (6 058) | 707 (666) |
| Terület (hektár) | 3 620 | 24,53 (245 335 m2) (fejlesztés bruttó építési területe: 17 177 m2) |

Szikszó és a Városközpont akcióterület területe és lakosságszáma

Az akcióterület pontos lehatárolása az alábbi helyszínrajzon látható.

Az akcióterület lehatárolása

## 3.2. Jogosultság igazolása

Az ÉMOP 3.1.2. Funkcióbővítő településrehabilitáció pályázat útmutatójában a városközponthoz kapcsolódó lehatárolási előírás, a következő szempontokat támasztja a városközponti akcióterületnek tekinthető területekkel szemben: A városközponti akcióterületnek a „Város közösségi-társadalmi súlyponti területe” indikátorok közül és a „Város gazdasági súlyponti területe” indikátorok közül minimum 1-1-et teljesítenie kell.

Az útmutatóban meghatározott „Város közösségi-társadalmi súlyponti területe” indikátorok közül, többet is teljesít az akcióterület. Műemlékkel, vagy műemlék jellegű épületek száma és/vagy helyi védettséget élvező épületek száma teljesíti a kötelezően előírt egyet. A területen található műemléki védettségű Református templom épülete.

Egy másik kötelezően teljesítendő indikátor a közösségi funkciót ellátó intézmények száma. Az akcióterületen belül ide sorolható Szikszó Város Polgármesteri Hivatala, kistérségi központ irodája, családsegítő szolgálat irodája, közjegyző irodája, postahivatal, művese állomás, egyházi intézmények, gyógyszertár. Látható, tehát, hogy az akcióterület által lefedett városrész funkciógazdag, akár az egészségügyi, szociális szolgáltatás, területfejlesztési, akár a közintézményeket tekintve, lényegesen meghaladja a kötelezően meglévő egy ilyen létesítmény meglétét.

A „Város gazdasági súlyponti területe” indikátorok közül az egyik a kereskedelmi és vendéglátóipari szolgáltatóegységek száma, melyek az akcióterületen belül szintén meghaladják a kötelező minimumot. Az akcióterületen belül található többek között az ABC Áruház, üzletek, vendéglátók, szolgáltatók. Egy másik mutató az üzleti szolgáltatóegységek száma (pl. pénzügyi), mely szintén előír egy ilyen egység meglétét. Az akcióterület ezt a kritériumot is teljesíti, mivel a területen belül található a Takarékszövetkezet és a K&H Bank épülete.

| Indikátor típusa | Szikszó Városközpont akcióterület |
| --- | --- |
| 1. Város közösségi-társadalmi súlyponti területe (a mutatószámokból legalább egyet teljesíteni kell) |
| Műemlékek, vagy műemlék jellegű épületek száma és/vagy helyi védettséget élvező épületek száma (nem lakóépület) | 1 |
| Közösségi funkciót ellátó intézmények száma | 15 |
| 2. Város gazdasági súlyponti területe (a mutatószámokból legalább egyet teljesíteni kell) |
| Kereskedelmi és vendéglátó ipari szolgáltatóegységek száma | 35 |
| Üzleti szolgáltatóegységek száma | 15 |

Lehatárolással kapcsolatos jogosultság igazolása

## 3.3. Az akcióterület funkcióellátottsága

Az alábbi funkciók találhatók meg Központi városrész akcióterületen belül. Ezen funkciókból is kiderül, hogy az akcióterületen összpontosul a város legtöbb funkciója.

Gazdasági funkciók: ABC áruház, kiskereskedelmi üzletek, pénzintézet, szolgáltató egységek, kistérségi központ, irodaházak, vendéglátó egységek.

Közlekedési, távközlési funkciók: távolsági autóbusz-megálló, postahivatal, tömegközlekedés, közüzemi vízhálózat léte, zárt közcsatorna-hálózat.

Közösségi funkciók: egyházi intézmények, mozi.

Állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási funkciók: közigazgatási funkciók - önkormányzat, okmányiroda, közjegyzői iroda.

Humán szolgáltatási funkciók: családsegítő szolgálat, gyógyszertár, művese állomás.

# 4. Helyzetelemzés

## 4.1. Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése

Jelenleg a város teljes közigazgatási területére nincs hatályos rendezési terv csak egy-egy különleges területre, mint a Magyar-hegyi pincés terület szabályozási terve és helyi építési szabályzata, valamint az Ipari park szabályozási terve és helyi építési szabályzata.

Az önkormányzat ingatlangazdálkodási tervet eddig még nem készített, de felismerte, hogy a fejlesztések megvalósulásához és a tőke érkezéséhez elengedhetetlen az önkormányzat saját tulajdonú ingatlanjainak tervszerű felhasználása. Így a város fejlesztései átláthatóbbakká, kiszámíthatóbakká válnak, ezzel is segítve a befektetők eligazodását. Az egyes területeken végrehajtott fejlesztések hatására felértékelődhetnek az ingatlanok, míg máshol a fejlesztések elmaradásával ennek ellenkezője történhet meg. Természetesen ez nem csak az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat érinti, hanem a lakosságét, a vállalkozásokét is. Ezért a város a jövőben tervezi, hogy ingatlanjainak felhasználásáról konkrét tervet készít. A város teljes közigazgatási területére Településrendezési Tervet készíttet, melyhez a Nemzeti Kataszteri Program keretein belül megvásárolta a hiteles digitális települési alaptérképet és beszerzésre került a város igazgatási területének légi fotója. Jelenleg az alábbi dokumentumok határozzák meg az akcióterület szabályozását:

- 20/2000 Szikszó Városközpont Településrendezési terv

- 2731-21/1999 Városközpont Szabályozási terv

## 4.2. Megelőző város-rehabilitációs tevékenyek bemutatása

Szikszó város jelentősebb fejlesztései 2000-2008 között, a beruházás összköltségének és forrásának megjelölésével.

- XXI. század iskolája pályázat beruházási költsége összesen 130.940e Ft. (Phare)

- Szelektív hulladékgyűjtő rendszer beruházási költsége 25.550e Ft összegbe került. (Kövice)

- A helyben történő szelektív hulladék gyűjtéshez edényzet, hulladékgyűjtő zsákok beszerzése összesen 5.060e Ft összegből. (TEHU)

- “Szikszó Városközpont Integrált fejlesztése” Szikszó Város Főtere beruházás összköltsége 1.955.059 EURO. (ROP2004-2006)

- A szikszói II. Rákóczi Ferenc Kórház és Rendelőintézet címzett támogatásból történő felújítása. 1.300.000e Ft

- A Bethánia Szociális Otthon jelentős fejlesztése foglalkoztatási, szakmai és városképi szempontból.

- A Fresenius Medical Magyarország Egészségügyi Kft. vételi ajánlatának elfogadásával jelentős létszámú ( közel 40 fős )  foglalkoztatás.

- Városi Uszoda felépítése és hasznosítása a Turul Provincia Kht. közreműködésével összesen 210.904e Ft összegből.

- Az Ipari Park területén lévő mélyfúrású kút létesítése összesen 40.500e Ft-ból, amely az Ipari Park területén lévő vállalkozások fűtési és egyéb ipari céljainak megvalósítását szolgálják.

- Szikszó Városában az Ipari Park kialakítása 217.966e Ft, mely arra vállalkozhat, hogy a gazdálkodó szervezetek tevékenységét segítse, a zöld mezős beruházásokhoz jelentős területet biztosít.

- A Magyar-hegyi Borok háza felépítésének összköltsége 36.448e Ft volt, az ehhez kapcsolódó “Zöldterület növelése Szikszón” nevű pályázat beruházási összköltsége 3.960e Ft.

- A szikszói Pincefalu ivóvíz- és gázellátása teljes mértékben összesen 22.896e Ft összegből.

- A szikszói szennyvízcsatorna-hálózat hátralévő részének kiépítése teljes egészében.

- A szikszói utcák (Lőcsei u., Vörösmarty u., Bártfai u., Arany J. u., Hunyadi u., Malom u., Fecske u., Széchenyi u., Kazinczy u., Jókai u., Liszt F. u., Bem u., Tátra u., Esze T u.) aszfaltozása összesen 108.538e Ft beruházási kltséggel. (TEUT)

- A Vadász-patak feletti híd átépítésének beruházási költsége 45.811e Ft volt.

- A költségalapú- és szociális bérlakások felépítése összesen 262.080e Ft értékben.

- A „Cs” telepi utcák aszfaltozása saját erőből összesen 10.738e Ft-ból.

- Hideg-vizes kút fúrásának beruházási költsége 13.315e Ft.

- A szikszói Családsegítő Központ kialakításának összköltsége 19.824e Ft.

- A Polgármesteri Hivatal homlokzatának felújítása 7.849e Ft értékben.

- A szennyvíztisztító telep technikai fejlesztése 140.751e Ft értékben. (ROP)

- Városi uszoda beruházás 50.000eFt (INTERREG)

## 4.3. Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák feltárása

### 4.3.1. Demográfiai helyzet

2001-ben Szikszó lakosságának 11,7%-a élt az akcióterületen, ez 707 főt jelentett. 2008-ben az akcióterület lakosságszáma 666 fő volt, ez közel 6%-os népességcsökkenést jelentett. Az akcióterület korstruktúrája a város egészéhez viszonyítva a 2001-es és 2008-as adatok tekintetében azonos különbségeket mutat az aktív korú és a 60 év feletti korosztály esetében: a 15-59 évesek aránya alatta marad, míg az idősek esetében meghaladja a városra jellemző átlagos értékeket. A gyermekek esetében azonban a városi arányok jelentős csökkenést mutatnak 2001-hez képest, míg az akcióterület esetében kismértékű növekedés figyelhető meg, így 2008-ban a 0-14 éves korosztály aránya magasabb az akcióterületen, mint a város egészében.

| Mutató megnevezése | Összesen | Akcióterület |
| --- | --- | --- |
| Lakónépesség száma | 6 007 | 707 |
| Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya | 20,2 | 16,8 |
| Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya | 60,7 | 58,0 |
| Lakónépességen belül 60- x évesek aránya | 19,1 | 25,2 |

KSH adatszolgáltatás, 2001

| Mutató megnevezése | Összesen | Akcióterület |
| --- | --- | --- |
| Lakónépesség száma | 6 058 | 666 |
| Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya | 16,6% | 17,3% |
| Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya | 61,7% | 54,8% |
| Lakónépességen belül 60- x évesek aránya | 21,7% | 27,9% |

Önkormányzati adatszolgáltatás, 2008

A KSH adatai alapján az akcióterületen élő lakosság kormegoszlása az alábbi ábrán láthatóan alakult.

Az akcióterület lakosságának életkor szerinti megoszlása (%), 2001 (KSH)

2008-ra vonatkozóan a korosztályok aránya az önkormányzati adatszolgáltatás alapján a következő ábrán láthatóan oszlik meg.

Az akcióterület lakosságának életkor szerinti megoszlása (%), 2008 (önkormányzati adatszolgáltatás)

Ahogy az a táblázatokban és az ábrákon megfigyelhető, az akcióterületen élő között növekedett a 60 év felettiek és a gyermekek aránya egyaránt, az aktív korú népesség arány pedig több mint 3%.-os csökkenést mutat.

| Mutató megnevezése | Szikszó összesen | Akcióterület |
| --- | --- | --- |
| Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül | 30,5 | 25,4 |
| Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában | 9,1 | 12,2 |
| Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül | 51,0 | 50,2 |
| Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül | 22,9 | 19,5 |
| Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül | 45,4 | 46,0 |
| Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya | 46,3 | 54,4 |
| Állandó népesség száma | 6 146 | 731 |

KSH adatszolgáltatás, 2001

Az akcióterületen az általános iskolai vagy annál alacsonyabb végzettségűek aránya alatta marad a városra jellemző átlagos értéknek, a felsőfokú végzettségűeké viszont meghaladja azt, tehát képzettség szempontjából a városnak ez a területe kedvezőbb képet mutat.

### 4.3.2. Gazdasági helyzet

Szikszón az 1000 főre jutó vállalkozások száma 67, ami megfelel a megyei átlagnak. A legnagyobb arányban a szolgáltatási vállalkozások vannak jelen, ezeket az ipari, építőipari vállalkozások követik. 1000 főre Szikszón 17 kiskereskedelmi üzlet jut. A vendéglátóipari egységek száma 2004-ben 35 volt. A város foglalkoztatási szerepében a kereskedelemnek és vendéglátásnak közepes a jelentősége.

Az akcióterületen jelenleg 61 vállalkozás működik. Ez 1000 főre vetítve 86,2-es értéket jelent, ami jelentősen meghaladja a városra jellemző arányt. Ezen a területen található a vendéglátóipari egységek 11,4%-a.

A vállalkozások nemzetgazdasági ágazatonkénti megoszlása az alábbi ábrán figyelhető meg.

A vállalkozások nemzetgazdasági ágazatonkénti megoszlása

### 4.3.3. Munka-erőpiaci, foglalkoztatási helyzet

A város egyik legnagyobb problémája a munkanélküliség, amely a férfiak körében jelentősebb (287 fő), a nők közül 140 fő volt munka nélkül 2001-ben. A foglalkoztatottak körében is a férfiak voltak nagyobb arányban foglalkoztatva, 953-an, a nők közül 847 főnek volt munkahelye 2001-ben.

Az akcióterületen élő 410 fő aktív korú lakó több mint felének nem volt rendszeres munkajövedelme 2001-ben, közel 170 foglalkoztatott nélküli háztartás található ezen a területen.

| Mutató megnevezése | Összesen | Akcióterület |
| --- | --- | --- |
| Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül | 51,0 | 50,2 |
| Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül | 22,9 | 19,5 |
| Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül | 45,4 | 46,0 |
| Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya | 46,3 | 54,4 |

KSH adatszolgáltatás, 2001

A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők közel ugyanakkora arányban élnek ezen a területen, mint a városra jellemző átlagos érték, a foglalkoztatotti arány némileg kedvezőbbnek mondható, azonban a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya magasabb. Az előzőekben már említett kedvezőbb végzettségi arányok miatt az akcióterületen a szegregációs mutató értéke alacsonyabb.

### 4.3.4. Környezet állapota (természeti és épített) és környezeti problémák

A városi zöldfelületek a parkokból, temetőkből, magánkertek, üzemek, intézmények parkterületeiből, a kiskertekből és a még kellően nem hasznosított egyéb területekből tevődnek össze. Ökológiai helyzetük, esztétikai állapotuk különböző.

Városközpontja az alábbi zöldfelületi elemekkel rendelkezik: lakókertek, közpark, köztér, intézmények kertjei, utcai zöldsávok, utcai fasorok, egyedi fák.

A város eredetileg mezőváros volt, az idők során ennek megfelelően kialakuló keskeny és mély telkek rendszere jellemzi, az átmenő telkek megosztása a mai napig meghatározója a település kataszteri állapotának, ettől csak a topográfiai adottságok miatt történik eltérés.

A telekrendszer kialakulását általában a történeti stabilitás jellemzi, amely ugyanakkor nem zárja ki a telkek továbbosztódásának lehetőségét. Az ennek következtében kialakuló besűrűsödés a városközpont szűkebb területén kívüli gyűrűben tetten érhető.

Szikszó történelmi magját a XIV. századi, támpilléres, gótikus Református templom határozza meg magas tornyával és lőréses körítő falával. A város vitathatatlanul központi helye. Tovább erősíti ezt a szerepet a mellette kialakuló egykori vásártér, ma főtér funkció. Körülötte alakult ki fokozatosan az időben a hajdani mezőváros történeti városmagja igazgatási, kereskedelmi, kulturális, oktatási funkcióval, a legszebb polgárházakkal. Mára az oktatási funkció a város egy másik részébe települt, a városközponti szerep azonban nem gyengült.

A területen a magántulajdonú ingatlanok vannak többségben, három önkormányzati, és egy-egy egyházi tulajdonú ingatlan kivételével.

A város lakásállományának mintegy 15%-a található az akcióterületen, az alacsony komfortfokozatú lakások aránya meghaladja a 30%-ot, magasabb, mint a város egészére jellemző arány.

| Mutató megnevezése | Összesen | Akcióterület |
| --- | --- | --- |
| Lakásállomány (db) | 2 158 | 321 |
| Alacsony komfort fokozatú lakások aránya | 28,1 | 30,8 |

Szikszó város lakásállománya

### 4.3.5. Közlekedés helyzete

A város a Hernád folyó völgye és a Csereháti dombvidék találkozásánál alakult ki. Miskolc felől a 3. számú főúton közelíthető meg. A régi Borsod és Abaúj vármegye határán egy magaslati ponton találhatjuk az Újfalusi parton a 34. gyalogezred Turul madaras emlékművét, amely mára jelképpé vált.

A város településszerkezete különleges jegyeket mutat fel. Fő érdekessége, hogy a 3. számú főút nem halad át a településközponton, hanem kelet felől határolja. A főúttól keletre eső újabb kori városrészek településszerkezetét a főúttal párhuzamosan futó és arra merőlegesen vagy szögben záródó keresztutak tagolják, melyek kivezetnek a főútra.

A tulajdonképpeni városmag a főúttól nyugatra helyezkedik el, a régi település központi magjában. A településközpont úthálózatának jellemzője, hogy a városba vivő út és a 3. számú főút találkozási pontjától 3 észak - déli irányú gyűjtő út indul ki legyezőszerűen, melyekből további észak - déli utak indulnak tereket közreölelve. Ilyen teresedés és utca szétválás több helyen található.

A közel észak - déli irányú utcarendszert kelet - nyugati utak tördelik tömbökre. A történeti városmagban jellegzetesnek mondható, hogy ezek nem haladnak keresztül a településen, hanem csak szakaszosan vannak jelen, illetve a főtérig, főutcáig (Rákóczi u.) futnak.

A történelmi városmagot a Kassai utca, Hunyadi János utca, Asztalos utca, Zrínyi Miklós utca, Dózsa György utca, Poprád utca határolja. A Poprád utca és a Zrínyi Miklós utca között egy rövid szakaszon nincs meg az összeköttetés, így a városmagot körülvevő útgyűrű nem teljes.

A városközpont meghatározó településszerkezeti eleme a Rákóczi Ferenc utca, amely tölcséresen szétnyílik (Táncsics utca), kisméretű szintén tölcséresen táguló tömböt magába foglalva. Az útvonalak tágulásával és a környező mintegy 10 tömbbel határolt térfallal alakult ki a város szép főtere, szívében a műemlék Református templommal.

A Rákóczi utca és a Táncsics Mihály utca egyben a 2622 sz. - Gagyvendégi összekötő út átkelési szakasza. Mint állami közút belterületi szakasza a városi úthierarchiában forgalmi út funkciójú. A főtérhez szűk önkormányzati kezelésben lévő lakóutcák és közök csatlakoznak, átlagosan 8-10 m szabályozási szélességgel. A városközpontot a VOLÁN helyközi járatai is érintik, a Táncsics Mihály utcában lévő megállókkal.

### 4.3.6. A meglévő közműhálózat értékelése a megvalósíthatóság szempontjából:

Vezetékes ivóvíz: teljes körben biztosított.

Szennyvízcsatorna: teljesen kiépített

Csapadékcsatorna: a főtéren kívül nem zártrendszerű.

Elektromos energia és hírközlés: A terület ellátását az ÉMÁSZ 20 kW-os szabadvezetéki hálózatról csatlakozó OTR 20/04 kV-os 400-630 kVA-es transzformátor állomások biztosítják, a főtéren földkábelben. A telefon és TV hálózat kiépített.

### 4.3.7. Közszféra jelenléte

Az akcióterületen több önkormányzati fenntartású közintézmény található. Oktatási, egészségügyi, szociális intézmények, továbbá az önkormányzat irodái, a polgármesteri hivatal, okmányiroda, jegyzői hivatal is az akcióterületen belül találhatók. Ezen a területen helyezkedik el a kistérségi központ irodája, a családsegítő szolgálat irodája, közjegyző irodája, itt található a posta, takarékszövetkezet, művese állomás, egyházi intézmények, ABC áruház, gyógyszertár, üzletek, vendéglátók, szolgáltatók.

### 4.3.8. Közbiztonság helyzete

A városban 2006-ban 139 bűncselekmény vált ismertté. A város közbiztonsági helyzete jelentősen javult, Szikszó egyébként a bűnügyileg közepesen fertőzött települések közé tartozik. Nem történt a város lakosságát súlyosan irritáló, közhangulatot befolyásoló bűncselekmény az értékelt időszakban. Idős, egyedül élő személyek sérelmére súlyos, kirívó bűncselekményeket sem követtek el.

Meghatározó jelleggel bíró lopás bűncselekményeket továbbra is viszonylagos kis kárérték, egyszerű elkövetési mód jellemzi. Ősztől tavaszig falopások, míg nyáron a mezei- és gyümölcslopások jellemzőek. Évszaktól függetlenül fordulnak elő pincefeltörések és kerékpárlopások. A betöréses lopásokat jellemzően lakatlan magánlakások, ritkán kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek, közintézmények sérelmére követik el. Az értékelt időszakban emberölés, illetve a köznyugalmat súlyosan megzavaró bűncselekmény nem történt Szikszón. 2006-ban a garázdaságok száma a felére csökkent.

Bírósági hatáskörű szabálysértés 2006-ban 13 fordult elő.

Szikszó önkormányzatának hatáskörébe tartozó szabálysértés 2006-ban 36 történt.

#### 4.3.8.1. A közbiztonsági helyzet értékelése

A szikszói Rendőrőrs területéhez tíz település tartozik, Szikszón kívül még kilenc község. A településeken összesen 12.500 fő él, így az egy rendőrre jutó lakosok száma 1250 fő. A rendőrőrs állománytábla szerinti létszáma 13 fő hivatásos rendőr és 1 fő közalkalmazott, melyből 1 fő őrsparancsnok, 8 fő körzeti megbízott és 4 fő járőr.

Kiemelt feladatkör: a fiatalok, a gyermekkorúak, az idősek és egyedül élők fokozott védelme.

A rendőrőrs több projektet kidolgozott, tájékoztatót tett közé: ún. Kék fény az idősekért projekt, az ún. Távolléti kártya egy tájékoztató az önkormányzatok és polgárőrségek részére a bűncselekmények megelőzése érdekében az időskorúak sérelmére leggyakrabban előforduló bűncselekményekről és azok megelőzési lehetőségeiről. A projekt központi eleme egy kisfilm elkészítése volt, amely az Abaúj Bűnmegelőzéséért Alapítvány anyagi támogatásával és az Encsi Városi Televízió munkatársainak segítségével készült el.

A területen nem jellemző a kábítószerrel való visszaélés, a terror jellegű cselekmények és a fegyveres rablás elkövetése sem. Szervezett bűnözésre utaló konkrét adatok nem merültek fel.

#### 4.3.8.2. A közlekedésbiztonsági helyzet alakulása Szikszón

A város közepesen veszélyeztetett közlekedésbiztonsági szempontból, a város területén bekövetkező balesetek (melyek száma 2006-ban 14 volt) jellemzően a településen áthaladó, nagy forgalmat lebonyolító 3. számú főúton következnek be. Örvendetes, hogy 2006. óta nem történt halálos kimenetelű közlekedési baleset a város területén. 2007. évben jelentős javulást mutatott a város közlekedésbiztonsági helyzete.

#### 4.3.8.3. Főbb célkitűzések

- az állampolgárok szubjektív biztonságérzetének növelése érdekében a látható rendőrség koncepciójának kiterjesztése

- az illegális migráció elleni fellépés erősítése

- a közlekedési morál, a közlekedés biztonságának javítása, a balesetek számának további csökkentése

- a családon belüli erőszak megakadályozása, az időskorúak védelme, a gyermek- és fiatalkorú bűnözés visszaszorítása érdekében a bűnmegelőzési, áldozatvédelmi tevékenység teljesebbé tétele

- a bűnüldözés tendenciájának folyamatos figyelemmel kísérésével, elemzésével és értékelésével a hatékony reagálást lehetővé tevő vezetői döntések elősegítése

- a kábítószer-bűnözés visszaszorítása terén elért eredmények megtartása mellett kiemelt figyelmet fordítanak a kábítószerrel kereskedő személyekkel szembeni fellépésre

- valamennyi törvényes lehetőség, eszköz alkalmazásával határozott fellépés a közterületen elkövetett bűncselekmények, ezen belül a rablások visszaszorítása érdekében

- a bűnmegelőzés tájékoztatási rendszerének megújítása, a megelőző tevékenység társadalmasításában, a kistérségi bűnmegelőzés intézményesítésének szervezésében való aktív részvétel

## 4.4. A tulajdonviszonyok értékelése

A fejlesztési akció megvalósítása szempontjából alapvető fontosságú az egyes ingatlanok tulajdoni helyzetének ismerete. A pályázat keretében az akcióterületen belül felújításra, fejlesztésre kerülő közterületek, ingatlanok és azok tulajdoni helyzete:

| Megnevezés | Érintett helyrajzi számok | Tulajdon jogállása |
| --- | --- | --- |
| Szikszó Város Önkormányzata | 1431; 16/2; 1474; 1429/A/3 | önkormányzati tulajdon |
| Református Egyház | 1; | egyházi tulajdon |
| Vámos Bt. | 1427/5. | saját tulajdon |
| Szikszó-Petrol Kft. | 57. | tulajdonosi hozzájárulás |

A tulajdonviszonyok bemutatását az alábbi térképen grafikusan összesítve ábrázoljuk,

- Zölddel jelölve az önkormányzati fejlesztéseket,

- Sárgával a KKV szektor fejlesztéseit,

- Kékkel pedig az egyházi fejlesztéseket jelöltük.

A Tulajdonviszonyok szemléltetése

## 4.5. A tulajdonosi, együttműködési szándékok feltérképezése

Szikszó városában teljes mértékben pozitív támogatást kapott a fejlesztés híre, hiszen egy teljesen átfogó, Szikszó belvárosát érintő fejlesztésről van szó. A városközpont rendezésbe bevont területeinek mindegyike többfunkciós tér vagy utcaszakasz. A beruházás során alapvető elv, hogy a jelenlegi használat és funkció minden esetben megmaradjon, illetve a rendezéssel párhuzamosan az egyes jelenlegi funkciók kiegészüljenek. A tervezett projekt keretében felújítani kívánt épületek jelenlegi állapotukban a betöltött funkciót hosszabb távon már nem képesek ellátni, ezért ezek a funkciók veszélybe kerülnek. Az akcióterületen található Okmányiroda és a szintén a majd ebben az épületben (emeletráépítéssel) működő kistérségi szolgáltató központ kialakításával, lehetővé válik, hogy a közszféra és a térségi együttműködésén alapuló, jól működő város korszerű városközpontja alakuljon ki.

A projekt során a közterületek megújulásával összehangolt funkciómegtartó és funkcióbővítő fejlesztések történnek, melyekkel Szikszó tovább haladhat azon célja felé, hogy olyan várossá váljon, mely lakói számára a városi életet, megfelelő körülmények és minőségi települési környezet révén tudja biztosítani.

A város a társadalom, a környezet és gazdaság terén kitűzött céljait megvalósítja, vagyis növeli a térségben betöltött szerepét, versenyképességét megfelelő mértékben növeli, a lakosság életkörülményei javulnak, munkaerő-piaci helyzet javul, a szociális feszültségek enyhülnek és mindezekkel egy időben és ezek hatására vonzó településkép alakul ki.

Jelen akcióterületi terv által kitűzött célok, mint például a megnevezett épületek felújítása, vagy a városi funkció erősítéséhez köthető városrehabilitációs célok nyilván csak szűkebb réteget érintenek közvetlenül, de a település kis méretéből illetve a kevés lakosból adódóan a tervezett fejlesztések egésze, a teljes város számára egyaránt fontos.

## 4.6. Piaci igények, lehetőségek felmérése

A fejlesztések megvalósulásával Szikszó egy élhető és szerethető városa lesz az Észak-magyarországi régiónak. A városközpont rendezésének célja a meglévő értékek felerősítésével, újra élesztésével a terület városban betöltött szerepéhez és a műemléki környezet településszerkezeti és városépítészeti értékeihez, történelmi arculatához méltó új környezetminőség megteremtése, a sokszínű térhasználat megtartása és gazdagítása mellett. A tervezett fejlesztés a helyi hagyományokon és hajdani környezetminőségen alapszik, feloldhatja az elhanyagoltság érzetét, és az új környezetminőség megteremtése, a felértékelődött környezet új lendületet adhat a település-rehabilitációnak.

A városközpont rendezésbe bevont területeinek mindegyike többfunkciós tér vagy utcaszakasz. A beruházás során alapvető elv, hogy a jelenlegi használat és funkció minden esetben megmaradjon, illetve a rendezéssel párhuzamosan az egyes jelenlegi funkciók kiegészüljenek. A tervezett projekt keretében felújítani kívánt épületek jelenlegi állapotukban a betöltött funkciót hosszabb távon már nem képesek ellátni, ezért ezek a funkciók veszélybe kerülnek. Az akcióterületen található Okmányiroda és a szintén a majd ebben az épületben (emeletráépítéssel) működő kistérségi szolgáltató központ kialakításával, lehetővé válik, hogy a közszféra és a térségi együttműködésén alapuló, jól működő város korszerű városközpontja alakuljon ki. A projekt során a közterületek megújulásával összehangolt funkciómegtartó és funkcióbővítő fejlesztések történnek, melyekkel Szikszó tovább haladhat azon célja felé, hogy olyan várossá váljon, mely lakói számára a városi életet, megfelelő körülmények és minőségi települési környezet révén tudja biztosítani.

A projekt megvalósulása során több 10 millió Forint pályázati forrást fordít majd a pályázó Szikszó Városi Önkormányzat átképzésekre, képzési támogatásokra az Észak-magyarországi Regionális Képző Közponntal együttműködve. A cél, hogy olyan szakembereket, szakmunkásokat képezzenek, akikre ténylegesen szüksége van a térség munkaerő piacának.

### 4.6.1. Szikszói Inkubátorház

Az ÉMOP 1.1.1/C pályázati konstrukció keretében a Szikszói Önkormányzat, mintegy 300 millió Forintos költségvetéssel Inkubátorház kialakítására pályázott. A pályázati kiírás fő célkitűzése, hogy a kialakított inkubációs feltételrendszerek megteremtésével a kezdő, vagy új fejlődési szakaszba lépő, elsősorban mikro- és kisvállalkozásokat segítse növekedési pályára állítani, stabilizálva ezzel a vállalkozások működését, megteremtve a feltételét, hogy az inkubációs szakasz után életképes, megerősödött vállalkozások hagyják el az inkubátor házat, növelve a működő vállalkozások számát, megteremtve ezzel a foglalkoztatás bővítését. Egy inkubátor ház megvalósításával a betelepülő vállalkozások számára széleskörű szolgáltatásokat, a növekedés feltételeit biztosító és innovatív környezetet kell nyújtani. A cél, egy olyan épület átalakítása, mely sem funkciójában, sem műszaki megoldásainak színvonalában már nem felel meg napjaink követelményeinek. Az átalakítás célja, hogy támogassák a vállalkozások fejlődését, ezáltal új munkahelyeket teremtve. A projekt eredményeként egy olyan épület kerül kialakításra, amely a meglévő funkciók mellett lehetővé teszi 5-10 új vállalkozás befogadását, ezáltal számos munkahely teremtését.

### 4.6.2. CandyGlobe Magyarország Kft. beruházása

A CandyGlobe Magyarország Kft. a nemcsak Magyarországon forgalmazott, ezáltal ismert Hell energiaital gyártója egy 15 000 m2-es üzemet kíván létrehozni Szikszó városában. A térségben három víznyerő kút fúrására kapott engedélyt, melyek kapacitásait már most lekötötte. A beruházást egyrészt saját forrásból, másrészt pályázati forrásból kívánja megvalósítani a Szikszói Ipari Parkban. A területet már megvásárolta. Jelenleg az engedélyezések folynak. A beruházás elkészültével 50-80 embernek tudnak munkát biztosítani a térségben.

Ezen új munkahelyek a tréségben jellemzően nagyszámú fizikai végzettségű munkavállalóknak fognak kedvezni, ami a kistérség szempontjából előnyösnek mondható. Ahogy korábban is ismertettem, a térségben viszonylag alacsony a felsőfokú végzettséggel rendelkező álláskeresők száma, Számukra is kedvezően fog hatni a beruházás, hiszen a vezető pozíciókba előre láthatólag felsőfokú végzettségű alkalmazottakat kívánnak állítani.

### 4.6.3. A szingapúri Patec

A szingapúri Patec cég acélpréselő üzemet épít fel a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szikszón mintegy 4 millió eurós költséggel. A Patec magyarországi leányvállalatot hozott létre, s a tervek szerint jövőre megkezdi a préselt, stancolt acél alkatrészek gyártását, elsősorban az autóipar számára.

A teljes kapacitáson működő üzem 80 alkalmazottat foglalkoztat majd. A szingapúri cég azért döntött a magyarországi beruházásról, mert közelebb kíván kerülni európai megrendelőihez. Ez lesz az első európai üzemük, a helyszínért szlovákiai települések is versenyeztek . Szikszó mellett földrajzi elhelyezkedése, a nyersanyagbeszerzés és a megrendelőknek történő szállítás szempontja döntött, ugyanakkor építeni lehet a közeli megyeszékhely, Miskolc komoly ipari hagyományaira is. A Patec becslései szerint a magyarországi termelési költségek mintegy 8 százalékkal magasabbak, mint Kínában, de a cég sokat takarít meg a szállítási költségen, azzal, hogy nem Kínából hozza az alkatrészeket európai vevőinek. A szikszói leendő üzeméből gyorsabban tud reagálni a megrendelők igényeire.

A beruházás nemcsak a szikszói, hanem a miskolci kistérségre is pozitívan hathat, hiszen a Miskolci Egyetem végzett mérnök hallgatóinak egy részének is tud majd munkahelyet biztosítani a vállalkozás.

Jól látszik, hogy Szikszó jó úton halad az általa kitűzött célok felé. Szikszó Városközpont rehabilitációs stratégiai (átfogó) céljai összefoglalóan az alábbiak:

- Kistérségi szerepkör erősítése

- Gazdasági funkció erősítése

- A demográfiai, munkaerő-piaci és szociális helyzet javítása

- Vonzóbb településkép megteremtése

A fejlesztés megvalósulásával a város és térsége felértékelődik, fokozva a város iránt jelentősnek mondható érdeklődét.

# 5. Fejlesztési célok és beavatkozások

Szikszó Város Központi városrészének fejlesztésével a cél nívós településközpont kialakítása, városi-közösségi funkciók erősítése és bővítése az Okmányiroda felújításával, Kistérségi Központ kialakításával és a Református Parókia rekonstrukciójával, gazdasági funkciók fejlesztése vállalkozók bevonásával és a belváros közterületeinek rendezése.

## 5.1. Az akcióterület fejlesztésének céljai, részcéljai

Az akcióterület fejlesztésének indoka a helyzetelemzésben feltárt gazdasági, környezeti, közszolgáltatási és demográfiai helyzet javítása, illetve a célterület leromlott állagú ingatlanjainak és környezete rehabilitációjának megoldása. Szikszó város vezetése ezeket a problémákat már korábban felismerte, megoldásukat szükségesnek tartja, a helyzet javulását többek között jelen akcióterületi tervben bemutatott intézkedésektől, beruházásoktól, fejlesztésektől reméli.

A célok többféle módon csoportosíthatók, így a fejlesztés egyes részmunkái alapján, illetve a helyzetelemzés során alkalmazott szempontrendszer (gazdaság, társadalom, környezet, közszolgáltatás) alapján, továbbá a város által korábban, és az IVS-ben bemutatásra került célrendszer alapján. A következőekben ezen szempontok figyelembevételével, az akcióterületre vonatkozó célok kijelölése, meghatározása kerül bemutatásra.

A terek, térrendszerek és épületek rehabilitációjánál, átalakításánál alapvetően a meglévő adottságokból kell kiindulni, mely elsősorban a meglévő közterületen belüli tényleges funkcionális és vizuális kapcsolatrendszer, a meglévő zöldfelületek és növényállomány, illetve a hagyományos, helyi sajátosságokat hordozó anyaghasználat, és maga a sokrétű funkció.

Az általános jövőképből a következő fontos részfeladatok határozhatók meg:

- Húzótevékenységek a kulturális-, üzleti és lakossági szolgáltatások: A jövőkép egyértelműen épít a városrész erősségére, az üzleti infrastruktúrával való ellátottságára. A kulturális, üzleti és lakossági szolgáltatások húzótevékenységekként való kiemelése azt hangsúlyozza, hogy ezek a tevékenységek azok, amelyekre való kiemelt összpontosítással indukálható az akcióterület gazdasági fejlődése, illetve ezeken keresztül a városrész elősegítheti a város egészének gazdasági fejlődését.

- Integrálódás a város egészének fejlődésébe: Az önálló akcióterületi lehatárolás nem jelenti azt, hogy az akcióterület fejlődése elválasztható a település egészének fejlődésétől. A fejlesztéseknek összhangban kell lennie a városi fejlesztésekkel, ki kell egészíteni, támogatni kell azokat. Az akcióterület felvázolt funkciói jól egészítik ki a település egyéb részeinek funkcióit, illetve segítik az akcióterületen kívüli gazdaságfejlesztési célú fejlesztéseket.

- Fenntartható fejlődés: A fenntartható fejlődés alapvetően a gazdasági, társadalmi és a környezeti fejlődés konfliktusmentes megvalósítását jelenti. Ennek értelmében a városrész rehabilitációja olyan módon valósul meg, hogy a gazdasági tevékenységek dinamizálódása hozzájárulhasson a munkaerőpiaci és a szociális-társadalmi helyzet javulásához, valamint a környezeti károk mérsékléséhez.

- Fejlett infrastruktúra, vonzó városi környezet: Az életminőség-érzet alakulását jelentős mértékben befolyásolója a lakókörnyezet állapota, valamint az infrastrukturális háttér kiépítettsége. Fontos szempont, hogy párhuzamosan a mindenki által érezhető tényezők is megvalósításra kerüljenek, amelyek komfortosabb életteret biztosítanak az akcióterület lakónépessége számára.

- Színvonalas közigazgatási szolgáltatások: A jövőkép figyelembe veszi közszféra funkció erősítését is a megfelelő infrastrukturális és környezeti feltételek megteremtésével.

### 5.1.1. Az akcióterület általános céljai

A városközpont rendezésének célja a meglévő értékek felerősítésével, újra élesztésével a terület városban betöltött szerepéhez és a műemléki környezet településszerkezeti és városépítészeti értékeihez, történelmi arculatához méltó új környezetminőség megteremtése, a sokszínű térhasználat megtartása és gazdagítása mellett.

A tervezett rekonstrukció a helyi hagyományokon és hajdani környezetminőségen alapszik, feloldhatja az elhanyagoltság érzetét, és az új környezetminőség megteremtése, a felértékelődött környezet új lendületet adhat a település-rehabilitációnak.

A korábbi fejlesztések hatására már megindult Szikszó belvárosának felújítása, rehabilitációja, de a kitűzött célok elérése csak ezzel a projekttel képzelhető el, mivel ez megoldást nyújt a belváros, jelen akcióterület városi környezetének rehabilitációjára, funkcióinak bővítésére, a terület külső megjelenésének rendezésére.

Mindezek alapján az akcióterület általános céljai a következők:

- népesség megtartása,

- élhetőbb városi környezet megteremtése,

- rendezett településkép közvetett hatása révén életszínvonal emelkedés,

- infrastruktúra fejlesztése,

- a terület fenntartható fejlődésének a segítése,

- környezetesztétika fokozása, városképjavítás,

- többfunkciós, fenntartható térhasználat,

- közterületek rendezése,

- városi karakter erősítése,

- városi funkciók kibővítése,

- közlekedés javítása,

- helyi identitástudat erősítése,

- kistérségi központi szerepkör növelése.

### 5.1.2. Az akcióterület stratégiai céljai

Az akcióterületre vonatkozó stratégiai célok, a terület felzárkóztatására és rehabilitációjára kidolgozott elképzelések jövőképéből vezethetők le.

Szikszó Városközpont rehabilitációs stratégiai (átfogó) céljai összefoglalóan az alábbiak:

- Kistérségi szerepkör erősítése

- Gazdasági funkció erősítése

- A demográfiai, munkaerő-piaci és szociális helyzet javítása

- Vonzóbb településkép megteremtése

Ezekből kiindulva és az akcióterület helyzetelemzésében ismertetett tények alapján az alábbi részletesebb (specifikus) célok nevezhetők meg:

- Közszféra funkció ellátását szolgáló épület felújítása, a közszféra funkciók hatékonyabb és jobb ellátása érdekében,

- A kistérség felzárkózásának elősegítése egy jól működő, korszerű kistérségi központtal,

- A közösségi funkció erősítése a Református Parókia felújításával, kulturális és közösségépítő hatások,

- Vonzó városi környezet elérése, ezáltal lakosság megtartása, a jól képzett munkaerő megtartása, vonzó városképpel piacképes turisztikai attrakció megteremtése,

- Vállalkozások és befektetések megnyerése Szikszó számára az új települési arculattal,

- Minőségibb szolgáltató terek kialakítása, ezáltal magasabb minőségű szolgáltatások nyújtása egyrészt a szolgáltatási szektornak (kiskereskedők, gazdasági társaságok), és ezáltal a lakosságnak,

- A közösségi terek, a civil társadalom tereinek a fejlesztése,

- Közlekedésbiztonság megteremtése,

- A rendezett városkép kialakítása

- A rendezett belvárosi környezet tovagyűrűző pozitív példaként más városrészek külső megjelenését is kedvezően befolyásolja,

- Minőségibb lakókörnyezet megteremtése, ezáltal a lakosság életminőségének javítása,

### 5.1.3. Az akcióterület stratégiai keretei

Az akcióterületre kitűzött célok megvalósítását csak egy átfogó jól kidolgozott stratégia keretei között lehet megvalósítani. Egy megfelelő, kivitelezhető stratégia kidolgozását, a település vezetése, a helyi vállalkozások, továbbá a lakosság is felismerte. A rendkívül korlátos erőforrások eredményes felhasználása csak és kizárólag megfelelő koncentráció mellett lehetséges, a források elaprózása nem vezet célra. Nem lehet sikeres valamennyi probléma egyidejű kezelése sem, egyrészt a nagy költségigény, másrészt a rendelkezésre álló kis munkaerő kapacitás okán. Ezért az átgondolt fejlesztésekre, a beavatkozások ütemezett megvalósítására van szükség.

Az akcióterület stratégiája, fejlesztése nem elválasztható a város egészének fejlesztésétől. Úgy kell megvalósítani a városrész rehabilitációját, hogy hozzájáruljon a város egészének fejlődéséhez, és olyan funkciókat honosítsanak, illetve erősítsenek meg a városrészben, amelyek szervesen egészítik ki a város működésének egyéb funkcióit, a város teljes lakossága számára előnyöket kínálnak, és hozzájárulnak a minőségi élet feltételeinek megteremtéséhez. Az akcióterületen a „Funkcióbővítő városrehabilitáció” keretei között végrehajtani kívánt fejlesztések egyértelműen az egész város fejlesztését szolgálják, sőt mivel a Kistérségi Központ épületének kialakítása is érintett a beruházásban, ezért az egész kistérségre hatással lesz az akcióterület fejlesztése. Jelen stratégia kulcsfeladata tehát a minőségi életfeltételek megteremtése az akcióterületen.

A minőségi élet egyik kiemelt feltétele a stabilan működő, versenyképes gazdaság, amely megteremti az új munkahelyek létrehozásának, illetve a meglévők megőrzésének alapjait. A gazdaságélénkítés városi szintű feladat, melyhez az akcióterület elsősorban az üzleti és lakossági szolgáltatások fejlesztésével, valamint üzleti infrastrukturális fejlesztésekkel tud hozzájárulni. A szolgáltatások fejlesztése megköveteli a szoros együttműködést a köz- és a magánszféra között: a közszféra, az önkormányzat feladata, hogy egyrészt megteremtse az akcióterületen az ilyen jellegű fejlesztések alapfeltételeit (elsősorban fizikai feltételek, megfelelő közmű), valamint ösztönözni és segíteni kell a magánvállalkozások ilyen irányú fejlesztéseit, támogató szabályozói környezet megteremtésével, az engedélyezési és egyéb eljárások gyors és rugalmas lebonyolításával, valamint kiemelt fontosságú fejlesztések esetében akár terület kedvezményes biztosításával is. Mindezeken túlmenően pedig olyan üzleti infrastrukturális fejlesztések végrehajtását kell megvalósítani, amelyek kedvező fizikai feltételeket biztosítanak kis- és közepes vállalkozások számára.

A gazdaság élénkülése, a foglalkoztatási lehetőségek bővülése kulcsfontosságú szükséges feltételei a vonzó életminőségnek, de önmagukban nem elégségesek. Ahhoz, hogy az emberek jól érezzék magukat, élhető környezetet kell teremteni, melynek épített és természeti összetevői egyaránt fontosak. Az akcióterületen sajnos az épített környezet számos eleme leromlott, és nagyon kevés a városi zöldfelületek aránya. Az életminőség javításához éppen ezért nagyon fontos az épített környezet javítása: ennek érdekében köztulajdonban lévő leromlott ingatlanok felújítása szükséges. Az épített környezet fejlesztésének egyik másik lényeges összetevője az akcióterületen belüli kommunális és közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Az épített környezet fejlesztése kizárólag közforrásokra támaszkodva azonban nem valósulhat meg: kiemelt jelentőségű a magánszféra aktív bevonása minél több épület esetében. Fontos a kulturális és közösségi célok megoldása, hiszen ez szintén fontos eleme a minőségi életnek. Az akcióterület adottságaira építve bővíteni szükséges a kulturális és közösségi szolgáltatások javításának lehetőségét; az ilyen célú fejlesztések végrehajtása összekapcsolható a leromlott állapotú ingatlanok fejlesztésével, és mindenképpen megkövetelik a magántőke minél nagyobb mértékű bevonását.

### 5.1.4. Az akcióterület prioritásai

A stratégiai célokból prioritások állapíthatók meg. A stratégiai kerettel összhangban négy fejlesztési prioritás kerül kijelölésre:

- Vonzó települési környezet kialakítása:

- A beavatkozási terület keretében az egyik kiemelt feladat a településrész közlekedési infrastruktúrájának, megközelíthetőségének javítása, mely mind a lakók, mind a vállalkozások számára fontos.

- Fontos feladat továbbá az épített környezet fejlesztése.

- A stratégia egészének fókuszában az épített környezet rehabilitálása áll, a legtöbb javasolt beavatkozás közvetve vagy közvetlenül mindenképpen kapcsolódik az épített környezet javításához.

- Vonzó települési környezet kialakításának egyik állomása a közösségi terek vonzóbbá tétele.

- Az akcióterület kulturális-közösségi szerepkörének erősítése:

- A prioritás mindkét cél elérését szolgálja a műemléki védelem alatt álló egyházi intézmény épületének rehabilitációjával

- A legfontosabb beavatkozási terület a kulturális és közösségi funkciók bővítésének megalapozása.

- A vállalkozói környezet fejlesztése:

- A gazdaság, a vállalkozások megerősítése összetett feladat, amely nem koncentrálódhat egyetlen városrészre, ugyanakkor az akcióterület kiemelt szerepet kell, hogy játsszon egy vonzó vállalkozói környezet megteremtésében.

- Ennek érdekében az egyik fontos feladat az üzleti infrastruktúra fejlesztés, vállalkozások befogadására alkalmas területek és a már meglévő épületek kialakítása mind az akcióterületen belül, mind pedig közvetlen szomszédságában.

- Közszféra funkció erősítése:

- A prioritás közvetlen módon erősíti a városrész társadalmi szereplői közötti együttműködéseket, a belső kohéziót is, amennyiben az érintettek az egyes beavatkozási területekben részletezett tevékenységeket a hatékonyság érdekében összefogva valósítják meg.

- A közigazgatási jellegű feladatok ellátásának zavartalan biztosítása a lakosság felé az egyik legfontosabb prioritás

- Kiemelten fontos továbbá, hogy a jövőben sem az akcióterületen, sem a város más részén ne alakuljon ki szegregátum.

### 5.1.5. Átfogó és specifikus célokhoz rendelt indikátor rendszer

| Átfogó célok és specifikus célok: | Indikátor megnevezése: |
| --- | --- |
| Átfogó cél: |  |
| A településrész tartós fejlesztési pályára állítása, gazdasági fejlődés | Kiskereskedelmi üzletek száma |
| A demográfiai, munkaerő-piaci és szociális helyzet javítása | Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%) |
| Vonzóbb településkép megteremtése | Felújított közterület aránya |
| Specifikus célok: |  |
| Funkcióbővítő beruházások | Megjelenő új funkciók |
| Vállalkozások számának bővítése, | Működő vállalkozások száma |
| Közösségi terek építése, fejlesztése, | Felújított közterületek aránya, |
| Közlekedési infrastruktúra fejlesztése | Meglévő út és kerékpárút hálózat megfelelő csatlakozási pontjainak kiépítése, felújított útburkolat hossza |

Célok és indikátorok

### 5.1.6. Az akcióterület célrendszere

### 5.1.7. Célok ellenőrzése

A célok, részcélok elérését leginkább az alábbi mutatók mérésével lehet ellenőrizni:

| Cél, részcél | Mutató megnevezése | Adatmérés forrása | Kiinduló érték | Célérték |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Év | Érték | Év | Érték |
| Telephellyel rendelkező vállalkozások számának növekedése (db) | Eredmény | Önkormányzati adatbázis | 2008 | 0 | 2015 | 1 |
| A konstrukció által teremtett munkahelyek száma | Eredmény | KSH | 2008 | 0 | 2015 | 5 |
| A konstrukció által teremtett munkahelyek száma (nők) | Eredmény | KSH | 2008 | 0 | 2015 | 1 |
| A konstrukció által teremtett munkahelyek száma (hátrányos helyzetűek) | Eredmény | KSH | 2008 | 0 | 2015 | 1 |
| Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%) | Eredmény | Önkormányzati adatbázis | 2008 | 46 | 2015 | 49 |
| Lakossági elégedettség (%) | Eredmény | Kedvezményezett jelentése | 2008 | 0% | 2015 | 25% |
| Rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül (%) | Eredmény | KSH | 2008 | 50,2 | 2015 | 48 |
| Új funkciók száma (db) | Output | Kedvezményezett jelentése | 2008 | 0 | 2015 | 1 |
| A fejlesztéssel érintett terület nagysága (ha) | Output | Önkormányzati adatbázis | 2008 | 24,53 | 2015 | 24,53 |
| A fejlesztéssel érintett lakosság száma | Output | Önkormányzati adatbázis | 2008 | 666 | 2015 | 666 |
| A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás | eredmény | Önkormányzati jelentés | 2008 | 0 | 2015 | 0,2 KJ |
| Felújított közterületek - térburkolással érintett terület | output | nm | 2008 | 0 | 2015 | 1880 |
| Felújított egyházi épületek száma | output | db | 2008 | 0 | 2015 | 1 |
| Felújított KKV működési helyszínek száma | output | db | 2008 | 0 | 2015 | 4 |
| Új parkolók száma | output | db | 2008 | 0 | 2015 | 25 |
| Felújított Okmányiroda épületének nagysága | output | nm | 2008 | 0 | 2015 | 929 |
| Új kültéri eszközök | output | db | 2008 | 0 | 2015 | 130 |
| Képzésben résztvevők és képesítést szerzők száma | output | fő | 2008 | 0 | 2015 | 45 |
| Beavatkozások elfogadtatását szolgáló akciók | output | db | 2008 | 0 | 2015 | 8 |

Egyes indikátorok pontosítása:

- A projekt megvalósítása által 5 munkahely teremtődik. Közvetetten ez az érték magasabb is lehet, hiszen a fejlesztések újabb fejlesztéseket generálhatnak. Ezen munkavállalók, akik a projekt kapcsán mindenképp munkához jutnak az önkormányzat alkalmazottjai lesznek. Mivel a projekt tevékenységei között az önkormányzati ingatlanok, közterületek fejlesztése, fizetős parkoló kialakítása jelentős arányban van jelen, ezen területek és ingatlanok fenntartásához, karbantartásához szükség lesz megfelelő számú munkaerőre. A közterületek fenntartása lesz ezen munkavállalók feladata Szikszó városában.

- A városi funkciók bővülése az új okmányiroda épületet körüli közterület kialakítása és a fizetős parkoló kiépítése által valósul meg.

- A projekt fejlesztései nyomán 4 üzlet újul meg. A Szikszó-Petrol Kft. épületének felújítása által szépségápolási üzlet (hajgyógyászat, elektro-kozmetika, fodrászat) és a tetőtéri helyiségben gépjármű oktató helyiség kerül kialakításra. A Vámos Bt. felújítása által 2 db üzlethelyiség fog működni minőségi környezetben. Az egyik üzlethelyiség ruházati boltként fog üzemelni, a másik autósboltként.

Egy teljesen új szolgáltató tér kerül kialakításra, a többit felújítják a projekt kereti belül.

## 5.2. Fejlesztési programok

Az akcióterületen belül tervezett fejlesztések három beavatkozási típusba sorolhatók:

- A regionális operatív program 2007-2013 között városrehabilitációs célú állami támogatás (jelen pályázat) keretében kíván többféle kedvezményezett (pl. önkormányzat és saját, valamint állami intézmények, társasházak, vállalkozások, civil szervezetek) megvalósítani.

- Magánszféra kívánja megvalósítani a közszféra fejlesztései nyomán

- Az akcióterületi fejlesztés hatásaként a közszféra kívánja megvalósítani.

### 5.2.1. ROP 2007-2013 közötti fejlesztés, melyet városrehabilitációs célú állami támogatás (jelen pályázat) keretében kíván többféle kedvezményezett megvalósítani

A városközpont lehatárolt akcióterületén felújítása kerül a már meglévő Okmányiroda épülete, illetve kialakításra kerül az épület funkcióbővítő átépítésével (emeletráépítés) a Kistérségi Központ új irodája. Ehhez az épülethez kapcsolódóan parkoló, dísztér és bekötőút építése. A közösségi funkció erősítése a Református Parókia épületének felújításával és abban közösségi tér kialakításával történik meg. A városi funkció erősítése az alábbi fejlesztésekkel valósul meg: úthálózat, járda felújítása, kerékpárút becsatlakozások kiépítése, térkő burkolat. A gazdasági funkció erősítése az akcióterületen működő KKV-k gazdasági tevékenységükhöz kapcsolódóan fenntartott ingatlanjainak felújításával.

#### 5.2.1.1. Konzorciumi partnerek

A komplett fejlesztés megvalósításáról szóló pályázatot Szikszó Város Önkormányzata, mint főpályázó nyújtja be konzorciumként. A konzorciumi partnerek az első fordulóhoz képest változtak, ami a pályázat beadását követő gazdasági válság hatásának köszönhető. Az önkormányzat végeleges konzorciumi partnerei:

- Vámos Bt.

A VÁMOS Számviteli és Üzletviteli Tanácsadói Betéti Társaság  1992. augusztusában alakult. Szikszói székhellyel, telephellyel működik. A vállalkozás főtevékenysége Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység, de számos egyéb tevékenységet is folytat, köztük kiskereskedelmi tevékenység. A vállalkozás tagjai Vámos Norbert és Vámos János.

- Szikszó Petrol Kft.

A SZIKSZÓ-PETROL Korlátolt Felelősségű Társaság  2009-ben alakult. Szikszói székhellyel, telephelyekkel működik. A vállalkozás főtevékenysége a kiskereskedelmi tevékenység és szépségápolás. A vállalkozás alapítói Budai Béla és neje.

- Szikszói Református Egyházközösség

#### 5.2.1.2. Egyéb nem konzorciumi partnerek

A pályázat ESZA tevékenységeinek megvalósításában Szikszó Város Önkormányzata egyéb, nem konzorciumi partnerek bevonását is tervezi a megvalósításra kerülő programok eredményességének fokozása érdekében. Ezen leendő partnereink:

- helyi CKÖ

- "Társalgó Kör"

- Abaúj és Térségének Fejlődéséért Közhasznú Egyesületet

- Szikszó és Térsége Fejlesztési Társulás

- Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás

- Szikszói Nyugdíjas Klub

- Oktatási intézmények

### 5.2.2. Magánszféra kívánja megvalósítani a közszféra fejlesztései nyomán

Szikszó város belvárosi részén, a pályázat tárgyát képező városrehabilitációs projekt akcióterületén szálláshely kapacitás bővítése: panzió építése a városban székhellyel rendelkező gazdasági társaság tervei szerint. A beruházás összköltsége: 50 millió Ft.

### 5.2.3. Az akcióterületi fejlesztés hatásaként a közszféra kívánja megvalósítani.

Rákóczi utca - Táncsics utca csatlakozásánál körforgalom kialakítása a Táncsics utcai átmenő forgalom tempójának lassítása érdekében, a beruházás tervezett összköltsége: 150 millió Ft; a Bajcsy-Zsilinszky utca- Kálvin tér- Kossuth utca hármas csomópontjában közlekedési irányító rendszer elhelyezése, a beruházás tervezett összköltsége: 15 millió Ft; a Dózsa György utca szabályozási szélességének bővítése a belvárost érintő forgalom megosztására, a beruházás tervezett összköltsége: 55 millió Ft

| Beavatkozás típusa | Projekt neve | Megvalósítás feltétele | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A regionális operatív program 2007-2013 közötti városrehabilitációs célú pályázat tartalma | Református Parókia felújítása | A pályázati forrás elnyerése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okmányiroda felújítása és Kistérségi Központ kialakítása | A pályázati forrás elnyerése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Közösségi terek fejlesztése, közlekedési fejlesztések | A pályázati forrás elnyerése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fizetős parkoló kialakítása | A pályázati forrás elnyerése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ingatlanvásárlás (Okmányiroda felújítás tevékenységhez tartozik) | A pályázati forrás elnyerése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KKV fejlesztések (épületfelújítások) | A pályázati forrás elnyerése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Közösségépítés és képzések | A pályázati forrás elnyerése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nyilvánosság, tájékoztatásbiztosítását szolgáló elemek | A pályázati forrás elnyerése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Beavatkozások helyi elfogadtatása, végrehajtása | A pályázati forrás elnyerése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Képzési támogatás és járulékai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Magánszféra kívánja megvalósítani a közszféra fejlesztései nyomán | KKV fejlesztés – belvárosi panzió | Támogatás elnyerése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Az akcióterületi fejlesztés hatásaként a közszféra kívánja megvalósítani | Rákóczi-Táncsics u. körforgalom | Támogatás elnyerése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bajcsy-Zsilinszky utca- Kálvin tér- Kossuth utca hármas csomópontjában közlekedési irányító rendszer | Támogatás elnyerése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dózsa György utca szabályozási szélességének bővítése | Támogatás elnyerése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Összefoglaló a háromféle beavatkozási típus ütemezéséről

### 5.2.4. A Regionális Operatív Program 2007-2013 városrehabilitációs célú pályázat tartalma

#### 5.2.4.1. Összefoglaló táblázatok a tervezett beavatkozásokról

| Tevékenység típusa | Gazdasági célú | Városi funkciót erősítő | Közösségi célú | Közszféra funkcióit erősítő | Lakás célú | „Soft” tevékenység | Foglalkoztatási, képzési, szociális célú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finanszírozó strukturális alap | ERFA | ERFA | ERFA | ERFA | ERFA | ERFA | ESZA |
| Projekt neve | KKV fejlesztés Vámos Bt. |  |  |  |  |  |  |
| Projekt helyszíne | Szikszó Rákóczi u. 5/1. Hrsz.: 1427/5. |  |  |  |  |  |  |
| Projekt neve | KKV fejlesztés Szikszó-Petrol Kft. |  |  |  |  |  |  |
| Projekt helyszíne | Szikszó, Rákóczi u. 22/2. Hrsz.: 57. |  |  |  |  |  |  |
| Projekt neve | Fizetős parkoló kialakítása | Közösségi terek , közlekedés fejlesztése |  |  |  |  |  |
| Projekt helyszíne | Szikszó, Kálvin tér 1., hrsz.: 1431, 1429/A/3 | Szikszó, Rákóczi u. 16/2 hrsz. Bolt u., 1474 hrsz. |  |  |  |  |  |
| Projekt neve |  |  | Református Parókia |  |  |  |  |
| Projekt helyszíne |  |  | Szikszó, Kálvin tér 2. 1 hrsz. |  |  |  |  |
| Projekt neve |  |  |  | Okmányiroda és Kistérségi Központ (és kapcsolódó ingatlanvásárlás) |  |  |  |
| Projekt helyszíne |  |  |  | Szikszó, Kálvin tér 1. 1431 hrsz. |  |  |  |
| Projekt neve |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt helyszíne |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt neve |  |  |  |  |  |  | Közösségépítés és képzések |
| Projekt helyszíne |  |  |  |  |  |  | nem releváns (akcióterület) |
| Projekt neve |  |  |  |  |  |  | Beavatkozások helyi elfogadtatása, végrehajtása |
| Projekt helyszíne |  |  |  |  |  |  | nem releváns (akcióterület) |
| Projekt neve |  |  |  |  |  |  | Képzési támogatás és járulékai |
| Projekt helyszíne |  |  |  |  |  |  | nem releváns (akcióterület) |

#### 5.2.4.2. Beavatkozások jövedelemtermelés alapján

| Projekt neve | Kedvezményezett | Jövedelem termelése |
| --- | --- | --- |
| KKV épület felújítás | Vámos Bt. | Jelentős jövedelmet termel |
| KKV épület felújítás | Szikszó-Petrol Kft. | Jelentős jövedelmet termel |
| Közösségi terek fejlesztése, közlekedés fejlesztése | Szikszó Város Önkormányzata | Bevételt egyáltalán nem termel |
| Fizetős parkoló kialakítása | Szikszó Város Önkormányzata | Jövedelmet termel |
| Ingatlanvásárlás (Okmányiroda felújítás tevékenységhez tartozik) | Szikszó Város Önkormányzata | Bevételt egyáltalán nem termel |
| Közösségépítés és képzések | Szikszó Város Önkormányzata | Bevételt egyáltalán nem termel |
| Református Parókia | Szikszói Református Egyházközösség | Bevételt egyáltalán nem termel |
| Beavatkozások helyi elfogadtatása, végrehajtása | Szikszó Város Önkormányzata | Bevételt egyáltalán nem termel |

#### 5.2.4.3. Táblázatok a tervezett beavatkozásokról:

| Tevékenység neve | Nem megosztható költségek |
| --- | --- |
| Tevékenység gazdájának megnevezése | Szikszó Város Önkormányzata |
| Tevékenység helyszíne | Nem releváns |
| A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai | Nem releváns |
| Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez | Nem releváns |
| Tevékenység besorolása funkció szerint | IVS, Akcióterületi terv elkészítése és nyilvánosság biztosítása |
| ERFA vagy ESZA típusú tevékenység | Nem releváns |
| Tevékenység célja | IVS, Akcióterületi terv elkészítése és nyilvánosság biztosítása |
| Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) | Elkészült IVS, db, 1 Elkészült AT, db, 1 Nyilvánosság biztosítása végig a projekt során, db, 1 |
| Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter) | A nem megosztható költségek önrészét Szikszó Város Önkormányzata állja, a hozzájuk kapcsolódó támogatást is az Önkormányzat hívja le. |
| Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter) | - |
| Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter) | Kötelező pályázati elemek |
| Megvalósítás tervezett kezdete | Év: 2008 | Hónap: április | Nap: 1 |
| Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) | Év: 2011 | Hónap: szeptember | Nap: 30 |
| Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) | IVS: 4 980 000 Ft Akcióterületi terv: 4 920 000 Ft Nyilvánosság biztosítása: 8 000 000 Ft |
| Elszámolható költségek nagysága (Ft) | IVS: 4 980 000 Ft Akcióterületi terv: 4 920 000 Ft Nyilvánosság biztosítása: 8 000 000 Ft |
| Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) | IVS: 3 900 000 Ft Akcióterületi terv: 4 120 509 Ft Nyilvánosság biztosítása: 6 534 910 Ft |
| Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) | IVS: 0,99% Akcióterületi terv: 0,87% Nyilvánosság biztosítása: 1,35% |
| Biztosított saját forrás nagysága (Ft) | IVS: 1 100 000 Ft Akcióterületi terv: 879 491 Ft Nyilvánosság biztosítása: 1 032 294 Ft |
| Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) | IVS: 0,17% Akcióterületi terv: 0,19% Nyilvánosság biztosítása: 0,35% |
| Projekt-előkészítés helyzete | IVS, Akcióterületi terv elkészült, nyilvánosság biztosítása a megvalósítással egy időben |
| Adminisztratív és eljárási kötelezettségek | Közbeszerzés, pénzügyi elszámolási kötelezettség, ellenőrzési, beszámolási kötelezettség |

| Tevékenység neve | Megosztható költségek |
| --- | --- |
| Tevékenység gazdájának megnevezése | Szikszó Város Önkormányzata |
| Tevékenység helyszíne | Nem releváns |
| A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai | Nem releváns |
| Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez | Nem releváns |
| Tevékenység besorolása funkció szerint | Engedélyes t., PM, Kiviteli t., Műszaki ellenőrzés, Közbeszerzés., Könyvvizsgálat, Előkészítés során az AT-hez igénybe vett külső szakértői szolgáltatás |
| ERFA vagy ESZA típusú tevékenység | Nem releváns |
| Tevékenység célja | Engedélyes t., PM, Kiviteli t., Műszaki ellenőrzés, Közbeszerzés., Könyvvizsgálat, Előkészítés során az AT-hez igénybe vett külső szakértői szolgáltatás |
| Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) | Elkészült Engedélyes tervek, Kiviteli tervek, Könyvvizsgálat; db; 1 Elvégzett szolgáltatások: PM, Műszaki ellenőrzés, Közbeszerzés, Szakértői szolgáltatás; db; 1 |
| Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter) | A felújításokhoz szükséges engedélyezési, kiviteli és műszaki tervdokumentáció elkészítése. Az építésekhez kapcsolható műszaki ellenőrzés költsége. A projektelemekhez kapcsolódó közbeszerzési és könyvvizsgálati költségek. A projektmenedzsment költség – 2 külső szakértő cég által biztosított szolgáltatásának költsége. |
| Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter) | Nem releváns |
| Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter) | Kötelező pályázati elemek |
| Megvalósítás tervezett kezdete | Év: 2009 | Hónap: augusztus | Nap: 31 |
| Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) | Év: 2010 | Hónap: 09 | Nap: 30 |
| Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) | 44 143 600 Ft |
| Elszámolható költségek nagysága (Ft) | Projektelem részesedése a teljes projektből: nem önállóan kerül meghatározásra, hanem a különböző projekttevékenységek között került arányosításra. A megosztható költségek önrészét Szikszó Város Önkormányzata állja, a hozzájuk kapcsolódó támogatást is az Önkormányzat hívja le. Az elszámolható költség nagysága44 143 600 Ft. |
| Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) | 36 608 768 Ft |
| Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) | 82,93% |
| Biztosított saját forrás nagysága (Ft) | 7 534 832 Ft |
| Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) | 17,07% |
| Projekt-előkészítés helyzete | Engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, a többi elem folyamatban, illetve a megvalósítással egy időben |
| Adminisztratív és eljárási kötelezettségek | Közbeszerzés, pénzügyi elszámolási kötelezettség, ellenőrzési, beszámolási kötelezettség |

| Tevékenység neve | Ingatlanvásárlás (Okmányiroda felújítás tevékenységhez tartozik) |
| --- | --- |
| Tevékenység gazdájának megnevezése | Szikszó Város Önkormányzata |
| Tevékenység helyszíne | Szikszó, Kálvin tér. hrsz: 1429/A/3 hrsz. 1430/5, 1430/6 |
| A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai | Jelenleg magántulajdon |
| Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez | Ingatlanvásárlás, melynek feltétele: az ingatlan az önkormányzat tulajdonába kerül és azt az önkormányzat köteles bevinni a törzsvagyonba. |
| Tevékenység besorolása funkció szerint | Ingatlanvásárlás |
| ERFA vagy ESZA típusú tevékenység | - |
| Tevékenység célja | Ingatlanvásárlás |
| Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) | Megvásárolt ingatlanok hrsz. szerint, db, 3 |
| Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter) | A Szikszó, Kálvin tér. hrsz: 1429/A/3 és hrsz. 1430/5, 1430/6 ingatlanok megvásárlása valósul meg, mely eredményeként az ingatlan az önkormányzat tulajdonába kerül és azt az önkormányzat törzsvagyonát fogja képezni. Az ingatlanon kerül kialakításra az új okmányiroda. |
| Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter) | - |
| Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter) | - |
| Megvalósítás tervezett kezdete | Év: 2010 | Hónap: április | Nap: 1 |
| Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) | Év: 2010 | Hónap: június | Nap: 30 |
| Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) | 18 500 000 Ft |
| Elszámolható költségek nagysága (Ft) | 18 500 000Ft |
| Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) | 15 725 000 Ft |
| Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) | 3,65% |
| Biztosított saját forrás nagysága (Ft) | 2 775 000 Ft |
| Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) | 0,64% |
| Projekt-előkészítés helyzete | Ingatlan vételi előszerződés |
| Adminisztratív és eljárási kötelezettségek | Pénzügyi elszámolási kötelezettség, ellenőrzési, beszámolási kötelezettség |

| Tevékenység neve | Beavatkozások helyi elfogadtatása |
| --- | --- |
| Tevékenység gazdájának megnevezése | Szikszó Város Önkormányzata |
| Tevékenység helyszíne | Nem releváns |
| A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai | Nem releváns |
| Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez | A beavatkozások helyi elfogadásához és sikeres végrehajtásához szükséges szolgáltatások |
| Tevékenység besorolása funkció szerint | ESZA |
| ERFA vagy ESZA típusú tevékenység | ESZA |
| Tevékenység célja | A beavatkozások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységek (pl. helyi partnerségek kialakításának támogatása, fórumok, információs és tájékoztatási intézkedések, stb.) |
| Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) | Lakossági elégedettség; 76% |
| Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter) | A projekt elfogadtatása a lakossággal. Rendezvények, fórumok, programok segítségével. A projekt célja a helyi lakosok megszólítása, közösség építés, a tolerancia növelése a fejlesztések elfogadtatása. A projekt elfogadtatása a lakossággal rendezvények, fórumok segítségével. |
| Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter) | Az akcióterület lakossága, Szikszó város lakossága, a kistérségi települések lakossága |
| Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter) | A projekt a lakosság körében ismert, de teljes mértékig nem tájékozottak a projekttel kapcsolatban, ezért indokolt a lakosság pontos, széles körben történő tájékoztatása és képzése az új fejlesztések elfogadására, befogadására való felkészítése. |
| Megvalósítás tervezett kezdete | Év: 2010 | Hónap: április | Nap: 1 |
| Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) | Év: 2011 | Hónap: június | Nap: 30 |
| Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) | 4 000 000 Ft |
| Elszámolható költségek nagysága (Ft) | 4 000 000 Ft |
| Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) | 6 522 187 Ft |
| Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) | 1,51% |
| Biztosított saját forrás nagysága (Ft) | 1 477 813 Ft |
| Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) | 0,34 % |
| Projekt-előkészítés helyzete | Árajánlatok, tanulmányok, Anti szegregációs terv |
| Adminisztratív és eljárási kötelezettségek | Pénzügyi elszámolási kötelezettség, ellenőrzési-beszámolási kötelezettség |

| Tevékenység neve | Közösségépítés és képzés |
| --- | --- |
| Tevékenység gazdájának megnevezése | Szikszó Város Önkormányzata |
| Tevékenység helyszíne | Nem releváns |
| A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai | Nem releváns |
| Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez | Társadalmi leszakadás megakadályozása (oktatás, társadalmi integráció elősegítése). A társadalmi kohézió erősítése, a helyi közösségek támogatása |
| Tevékenység besorolása funkció szerint | ESZA |
| ERFA vagy ESZA típusú tevékenység | ESZA |
| Tevékenység célja | Társadalmi leszakadás megakadályozása |
| Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) | Képzésben résztvevők és képesítést szerzők száma, fő, 45 |
| Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter) | A munkaerő-piaci képzés támogatása olyan foglalkoztatást elősegítő aktív eszköz, amellyel a munkanélküli vagy a munkanélküliséggel veszélyeztetett rétegek képzésével növelhető az elhelyezkedési esély, illetve a munkahely megtartása. A program célja a célcsoport elhelyezkedési esélyének javítása, illetve a munkahely megtartásának elősegítése. 25 fő parkgondozó és 20 fő épületfalazó kőműves képzése valósul meg. |
| Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter) | Az akcióterületen, illetve közvetlen közelében élő, 18 év feletti, fizikailag alkalmas, elsősorban regisztrált munkanélküliek. |
| Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter) | A városban és a területen is jelentős a munkanélküliség. A képzéssel, átképzéssel az érintett lakosság munkaerő piaci helyzetének javítása valósulhat meg, amelyre nagy igény mutatkozik. |
| Megvalósítás tervezett kezdete | Év: 2010 | Hónap: április | Nap: 1 |
| Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) | Év: 2011 | Hónap: március | Nap: 31 |
| Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) | 10 000 000 Ft |
| Elszámolható költségek nagysága (Ft) | 10 000 000 Ft |
| Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) | 8 500 000Ft |
| Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) | 1,97% |
| Biztosított saját forrás nagysága (Ft) | 1 500 000 Ft |
| Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) | 0,35% |
| Projekt-előkészítés helyzete | Árajánlatok, tanulmányok, Anti szegregációs terv |
| Adminisztratív és eljárási kötelezettségek | Pénzügyi elszámolási kötelezettség, ellenőrzési-beszámolási kötelezettség |

| Tevékenység neve | Képzési támogatás és járulékai |
| --- | --- |
| Tevékenység gazdájának megnevezése | Szikszó Város Önkormányzata |
| Tevékenység helyszíne | Nem releváns |
| A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai | Nem releváns |
| Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez | Társadalmi leszakadás megakadályozása (oktatás, társadalmi integráció elősegítése). A társadalmi kohézió erősítése, a helyi közösségek támogatása |
| Tevékenység besorolása funkció szerint | ESZA |
| ERFA vagy ESZA típusú tevékenység | ESZA |
| Tevékenység célja | Társadalmi leszakadás megakadályozása |
| Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) | Képzési támogatást kapó, képzésekben résztvevők és képesítést szerzők száma, fő 45 |
| Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter) | A képzés idejére fizetendő keresetpótlásként, képzési költségként nyújtott támogatás, a képzésekben résztvevők számára. A keresetpótló összege a megállapításakor hatályos kötelező legkisebb munkabérnek megfelelő összeg. |
| Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter) | Az akcióterületen, illetve közvetlen közelében élő, 18 év feletti, fizikailag alkalmas, elsősorban regisztrált munkanélküliek. |
| Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter) | A városban és a területen is jelentős a munkanélküliség. A képzéssel, átképzéssel az érintett lakosság munkaerő piaci helyzetének javítása valósulhat meg, amelyre nagy igény mutatkozik. |
| Megvalósítás tervezett kezdete | Év: 2010 | Hónap: április | Nap: 1 |
| Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) | Év: 2011 | Hónap: március | Nap: 31 |
| Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) | 25 100 000 Ft |
| Elszámolható költségek nagysága (Ft) | 25 100 000 Ft |
| Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) | 21 335 000 Ft |
| Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) | 4,95% |
| Biztosított saját forrás nagysága (Ft) | 3 765 000 Ft |
| Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) | 0,87% |
| Projekt-előkészítés helyzete | Árajánlatok, tanulmányok, Anti szegregációs terv |
| Adminisztratív és eljárási kötelezettségek | Pénzügyi elszámolási kötelezettség, ellenőrzési-beszámolási kötelezettség |

| Tevékenység neve | Közösségi terek fejlesztése, közlekedésfejlesztés |
| --- | --- |
| Tevékenység gazdájának megnevezése | Szikszó Város Önkormányzata |
| Tevékenység helyszíne | Rákóczi u. 16/2 hrsz. Bolt u., 1474 hrsz. Kálvin tér 1. 1431 hrsz. |
| A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai | Önkormányzati tulajdon |
| Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez | A tevékenység illeszkedik az útmutatóban meghatározottakhoz. Közterületek kialakítása, meglévők fejlesztése, felújítása, akadálymentesítése; parkok, jóléti zöldfelületek fejlesztése. Eszközbeszerzés támogatható. |
| Tevékenység besorolása funkció szerint | Városi funkció |
| ERFA vagy ESZA típusú tevékenység | ERFA |
| Tevékenység célja | Közterek, parkok, utcák, játszóterek, közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, minőségi utcabútorok elhelyezése |
| Megvalósulást mérő indikátor (megneve-zés, mértékegység, célérték) | Felújított út hossza, m, 540 m Térburkolattal érintett terület nagysága, nm, 1880 |
| Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter) | A közösségi terek felújítása az alábbi területeket érinti: RÁKÓCZI UTCA 22-TŐL AZ UTCAVÉGIG TERJEDŐ ÚTSZAKASZ: Úthálózat, járda felújítása, kerékpárút becsatlakozások kiépítése RÁKÓCZI UTCA 1-22. sz.: Térkő burkolás BOLT UTCA: Úthálózat és járda burkolás Mindez kiegészül a Közfunkciókat ellátó kistérségi intézményi központ és az Okmányiroda körüli terek, dísztér, bekötőút építése. |
| Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter) | Az akcióterület lakossága, Szikszó város lakossága, a kistérség lakossága. Vállalkozások, egyéb szervezetek. |
| Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter) | A pozitív városkép kialakításához, élhetőbb környezet megteremtéséhez az épületek felújításán túl elengedhetetlen szükség van a közterületek rehabilitációjára is. A lakosság részéről ezen fejlesztésre magas igény mutatkozik. Az akcióterület funkciójából eredően a közterületek fejlesztése indokolt. A felújítási munkálatokhoz tereprendezés és zöldfelület, zöldterület rendezés és eszközbeszerzés is kapcsolódik. A külső környezet alakítása az egész akcióterületet érinti |
| Megvalósítás tervezett kezdete | Év: 2010 | Hónap: április | Nap: 1 |
| Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) | Év: 2011 | Hónap: szeptember | Nap: 30 |
| Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) | 74 734 646 Ft |
| Elszámolható költségek nagysága (Ft) | 74 734 646 Ft |
| Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) | 63 524 449 Ft |
| Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) | 14,74% |
| Biztosított saját forrás nagysága (Ft) | 11 210 197 Ft |
| Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) | 2,6% |
| Projekt-előkészítés helyzete | Tervezői költségbecslés, IVS, Tanulmányterv |
| Adminisztratív és eljárási kötelezettségek | Engedélyezési tervek, közbeszerzési eljárás, pénzügyi elszámolási kötelezettség, ellenőrzési, beszámolási kötelezettség |

| Tevékenység neve | Református Parókia felújítása |
| --- | --- |
| Tevékenység gazdájának megnevezése | Szikszói Református egyházközösség |
| Tevékenység helyszíne | Kálvin tér 2., hrsz.: 1 |
| A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai | A református egyház tulajdona |
| Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez | Templom, egyházi tulajdonú közösségi épület |
| Tevékenység besorolása funkció szerint | Közösségi |
| ERFA vagy ESZA típusú tevékenység | ERFA |
| Tevékenység célja | Református Parókia épületének felújítása, a tetőtérben közösségi tér kialakítása |
| Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) | Felújítással érintett épület nagysága; nm; 322 |
| Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter) | Református Parókia épületének felújítása, a tetőtérben közösségi tér kialakítása |
| Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter) | Az akcióterület lakossága, Szikszó város lakossága |
| Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter) | Az egyházi épület felújítására funkciójából és elhelyezkedéséből adódóan kiemelt igény mutatkozik. A város arculatának kiemelt fontosságú részét képezi, a műemlék református templom közvetlen szomszédságában áll, valamint fontos közösségi funkcióval bír. A református parókia felújítása mind a városi mind a református közösségnek fontos ügye. Funkciója és állapota miatt a felújítása nem várathat magára. A tetőtér hasznosításának elhatározása a fejlesztéssel egy időben, a szakemberek és a közreműködő szervezet egyöntetű elhatározására történt, mert így tudta még határozottabban szolgálni az eddig is meglévő közösségi funkciót. Pályázati támogatás nélkül az egyház nem tudná a komplex fejlesztést megvalósítani. |
| Megvalósítás tervezett kezdete | Év: 2010 | Hónap: április | Nap: 1 |
| Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) | Év: 2011 | Hónap: szeptember | Nap: 30 |
| Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) | 22 148 000 Ft |
| Elszámolható költségek nagysága (Ft) | 22 148 000 Ft |
| Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) | 19 933 200 Ft |
| Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) | 4,63 % |
| Biztosított saját forrás nagysága (Ft) | 2 214 800 Ft |
| Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) | 0,51 % |
| Projekt-előkészítés helyzete | Tervezői költségbecslés |
| Adminisztratív és eljárási kötelezettségek | Engedélyezési tervek, közbeszerzési eljárás, pénzügyi elszámolási kötelezettség, ellenőrzési, beszámolási kötelezettség |

| Tevékenység neve | Okmányiroda |
| --- | --- |
| Tevékenység gazdájának megnevezése | Szikszó Város Önkormányzata |
| Tevékenység helyszíne | Kálvin tér 1., hrsz.: 1431, 1429/A/3 |
| A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai | Egy része Szikszó Város Önkormányzatának tulajdonában, a másik része magántulajdonban van. Az ingatlan megvásárlása folyamatban van. |
| Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez | Közigazgatási funkciót ellátó épületek rekonstrukciója (önkormányzat, okmányiroda, területi hatósági intézmények), épület felújítás, átalakítás, bővítés,; helyiségek, belső terek kialakítása |
| Tevékenység besorolása funkció szerint | Közszféra funkció |
| ERFA vagy ESZA típusú tevékenység | ERFA |
| Tevékenység célja | Okmányiroda felújítása és kistérségi központ kialakítása |
| Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) | A kialakított épület nagysága; nm; 929 |
| Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter) | Kálvin tér 1. szám alatti irodaház felújítása. Az épületet önkormányzati-, közfunkciókat ellátó szervezetek és intézmények jelenleg is irodának használják. közösségi funkciókat ellátó épületbővítés, felújítás valamint parkoló, dísztér és bekötőút építése. A tervezés célja a jelenlegi funkció megtartása mellett további közösségi funkcióval bíró helyiségek kialakítása, továbbá az épületet felkeresők számára egy szebb, használhatóbb környezet kialakítása. Mivel az épületnek jelenleg valamennyi helyisége ki van használva a funkcióbővítés emeletráépítések formájában lesz megoldható, aminek következtében a 3 szintes épület emeleti szintjein lennének elhelyezve a közösségi lét helyiségei. A méretes belső udvar ragyogó parkosítási és útburkolási lehetőségeket kínál, melynek során a József Attila utcába egy bekötőút kerül megépítésre. |
| Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter) | Az akcióterület lakossága, Szikszó város lakossága, a kistérség lakossága. Vállalkozások, civil szervezetek |
| Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter) | Feltétlenül szükséges egy olyan önkormányzati irodaház kialakítása, amely kialakításából és elhelyezkedéséből adódóan maradéktalanul képes biztosítani a városi és kistérségi közigazgatással kapcsolatban felmerült feladatokat |
| Megvalósítás tervezett kezdete | Év: 2010 | Hónap: április | Nap: 1 |
| Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) | Év: 2011 | Hónap: szeptember | Nap: 30 |
| Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) | 162 263 500 Ft |
| Elszámolható költségek nagysága (Ft) | 162 263 500 Ft |
| Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) | 137 923 975 Ft |
| Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) | 32,01% |
| Biztosított saját forrás nagysága (Ft) | 24 339 525 Ft |
| Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) | 5,65% |
| Projekt-előkészítés helyzete | Engedélyezési és kiviteli tervek, Tervezői költségbecslés, IVS, Tanulmányterv |
| Adminisztratív és eljárási kötelezettségek | Közbeszerzési eljárás, pénzügyi elszámolási kötelezettség, ellenőrzési, beszámolási kötelezettség |

| Tevékenység neve | KKV fejlesztés – Szikszó-Petrol Kft. |
| --- | --- |
| Tevékenység gazdájának megnevezése | Szikszó-Petrol Kft |
| Tevékenység helyszíne | Irányítószám: 3800 Város: Szikszó Utca: Rákóczi u. Házszám: 22/2. Helyrajzi szám: 57. |
| A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai | Magántulajdon |
| Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez | KKV-k által tulajdonolt kiskereskedelmi és szolgáltató egységek épület, épületrész külső felújítása, korszerűsítése (átalakítása, bővítése); helyiségek, belső terek átalakítása |
| Tevékenység besorolása funkció szerint | Gazdasági funkció |
| ERFA vagy ESZA típusú tevékenység | ERFA |
| Tevékenység célja | A Szikszó-Petrol Kft. üzlethelyiségeinek felújítása |
| Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) | Felújított üzletek nagysága; nm; 223,71 |
| Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter) | Tetőtérben üzlethelyiség és iroda kialakítása. Szépségápolás (hajgyógyászat, elektro-kozmetika, fodrászat). A Tetőtéri helyiségben gépjármű oktató helyiség kerül kialakításra. |
| Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter) | Az akcióterület lakossága, Szikszó város lakossága, a kistérség lakossága |
| Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter) | Egy átfogó felújítás megvalósítása szükségessé vált, mind esztétikai, mind gazdaságossági, mind műszaki okokból. Szükséges továbbá a az üzlet eredményes működését biztosító lakossági igények maximális kielégítése céljából is |
| Megvalósítás tervezett kezdete | Év: 2010 | Hónap: július | Nap: 1 |
| Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) | Év: 2011 | Hónap: június | Nap: 30 |
| Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) | 12 300 000 Ft |
| Elszámolható költségek nagysága (Ft) | 12 300 000 Ft |
| Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) | 6 150 000 Ft |
| Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) | 1,43% |
| Biztosított saját forrás nagysága (Ft) | 6 150 000 Ft |
| Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) | 1,43% |
| Projekt-előkészítés helyzete | Tervezői költségbecslés, Tanulmányterv |
| Adminisztratív és eljárási kötelezettségek | Tervek, pénzügyi elszámolási kötelezettség, ellenőrzési, beszámolási kötelezettség |

| Tevékenység neve | KKV fejlesztés – Vámos Bt. |
| --- | --- |
| Tevékenység gazdájának megnevezése | Vámos Bt. |
| Tevékenység helyszíne | Irányítószám: 3800 Város: Szikszó Utca: Rákóczi Házszám: 5/1. Helyrajzi szám: 1427/5. |
| A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai | Magántulajdon |
| Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez | KKV-k által tulajdonolt kiskereskedelmi és szolgáltató egységek épület, épületrész külső felújítása, korszerűsítése (átalakítása, bővítése); helyiségek, belső terek átalakítása |
| Tevékenység besorolása funkció szerint | Gazdasági funkció |
| ERFA vagy ESZA típusú tevékenység | ERFA |
| Tevékenység célja | 2 db üzlethelyiség teljes külső és belső felújítása |
| Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) | Felújított üzletek nagysága; nm; 60,5 |
| Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter) | 2 db üzlethelyiség teljes külső és belső felújítása (épületgépészettel (elektromos hálózat, fűtés). Homlokzat felújítása. Az egyik üzlethelyiség ruházati boltként fog üzemelni, a másik autósboltként. |
| Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter) | Az akcióterület lakossága, Szikszó város lakossága, a kistérség lakossága |
| Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter) | Egy átfogó felújítás megvalósítása szükségessé vált, mind esztétikai, mind gazdaságossági, mind műszaki okokból. Szükséges továbbá a az üzlet eredményes működését biztosító lakossági igények maximális kielégítése céljából is |
| Megvalósítás tervezett kezdete | Év: 2010 | Hónap: július | Nap: 1 |
| Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) | Év: 2011 | Hónap: június | Nap: 30 |
| Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) | 5 271 290 Ft |
| Elszámolható költségek nagysága (Ft) | 5 271 290 Ft |
| Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) | 2 635 645 Ft |
| Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) | 0,61% |
| Biztosított saját forrás nagysága (Ft) | 2 635 645 Ft |
| Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) | 0,61% |
| Projekt-előkészítés helyzete | Tervezői költségbecslés, Tanulmányterv |
| Adminisztratív és eljárási kötelezettségek | Tervek, pénzügyi elszámolási kötelezettség, ellenőrzési, beszámolási kötelezettség |

| Tevékenység neve | Fizetős parkoló kialakítása |
| --- | --- |
| Tevékenység gazdájának megnevezése | Szikszó Város Önkormányzata |
| Tevékenység helyszíne | Kálvin tér 1., hrsz.: 1431, 1429/A/3 |
| A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai | Egy része Szikszó Város Önkormányzatának tulajdonában, a másik része magántulajdonban van. Az ingatlan megvásárlása folyamatban van. |
| Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez | A tevékenység illeszkedik az útmutatóban meghatározottakhoz: Felszíni parkoló kialakítása |
| Tevékenység besorolása funkció szerint | Gazdasági funkció |
| ERFA vagy ESZA típusú tevékenység | ERFA |
| Tevékenység célja | Korszerű fizetős parkoló kialakítása |
| Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) | Fizetős parkoló nagysága; nm; 950 |
| Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter) | A város több pontján működik már korszerű, ingyenes és térítés ellenében igénybe vehető parkoló. Azonban vannak olyan területek, ahol igény mutatkozik a parkolás megoldására, a parkolóhelyek külső megjelenése felújításra szorul. Ilyen lesz ez, az Okmányiroda mellett elhelyezkedő fizetős parkoló. A terület önkormányzati tulajdonú parkoló, melynek üzemeltetését és fenntartását maga az Önkormányzat végzi. |
| Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter) | Az akcióterület lakossága, Szikszó város lakossága, a kistérség lakossága |
| Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter) | A pozitív városkép kialakításához, élhetőbb környezet megteremtéséhez az épületek felújításán túl elengedhetetlen szükség van a közterületek és parkolók rehabilitációjára is. A lakosság részéről a megfelelő minőségű parkolók biztosítására, a meglévő parkolók fejlesztésre magas igény mutatkozik. |
| Megvalósítás tervezett kezdete | Év: 2011 | Hónap: január | Nap: 1 |
| Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) | Év: 2011 | Hónap: június | Nap: 30 |
| Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) | 14 485 581 Ft |
| Elszámolható költségek nagysága (Ft) | 14 485 581 Ft |
| Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) | 7 242 790 Ft |
| Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) | 1,68% |
| Biztosított saját forrás nagysága (Ft) | 7 242 790 Ft |
| Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) | 1,68% |
| Projekt-előkészítés helyzete | Engedélyezési és kiviteli tervek, Tervezői költségbecslés, IVS, Tanulmányterv |
| Adminisztratív és eljárási kötelezettségek | Közbeszerzési eljárás, pénzügyi elszámolási kötelezettség, ellenőrzési, beszámolási kötelezettség |

| Tevékenység neve | Eszközbeszerzés |
| --- | --- |
| Tevékenység gazdájának megnevezése | Szikszó Város Önkormányzata |
| Tevékenység helyszíne | Nem releváns |
| A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai | Nem releváns |
| Illeszkedés az útmutatóban meghatározott támogatható tevékenységekhez | A tevékenység illeszkedik az útmutatóban meghatározottakhoz. Közterületek kialakítása, meglévők fejlesztése, felújítása, akadálymentesítése; parkok, jóléti zöldfelületek fejlesztése. Eszközbeszerzés támogatható |
| Tevékenység besorolása funkció szerint |  |
| ERFA vagy ESZA típusú tevékenység | Városi funkció |
| Tevékenység célja | ERFA |
| Megvalósulást mérő indikátor (megnevezés, mértékegység, célérték) | Beszerzendő eszközök; db; 130 |
| Tevékenység szakmai leírása (max. 1200 karakter) | A pozitív városkép kialakításához, élhetőbb környezet megteremtéséhez az épületek felújításán túl elengedhetetlen szükség van a közterületek rehabilitációjára is. A lakosság részéről ezen fejlesztésre magas igény mutatkozik. Az akcióterület funkciójából eredően a közterületek fejlesztése indokolt. A felújítási munkálatokhoz tereprendezés és zöldfelület, zöldterület rendezés és eszközbeszerzés is kapcsolódik, mely során az érintett akcióterületen utcabútorok kerülnek elhelyezésre. Az építési tervdokumentáció rendelkezik ezek elhelyezéséről, meghatározva pontos helyüket és paramétereiket, továbbá az építési költségvetés tartalmazza az elhelyezés, beépítés költségeit is. |
| Célcsoport bemutatása (max. 500 karakter) | Az akcióterület lakossága, Szikszó város lakossága, a kistérség lakossága |
| Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága (maximum 700 karakter) | A pozitív városkép kialakításához, élhetőbb környezet megteremtéséhez az épületek felújításán túl elengedhetetlen szükség van a közterületek rehabilitációjára is. A lakosság részéről ezen fejlesztésre magas igény mutatkozik. Az akcióterület funkciójából eredően a közterületek fejlesztése indokolt. A felújítási munkálatokhoz tereprendezés és zöldfelület, zöldterület rendezés és eszközbeszerzés is kapcsolódik |
| Megvalósítás tervezett kezdete | Év: 2010 | Hónap: április | Nap: 1 |
| Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) | Év: 2010 | Hónap: augusztus | Nap: 30 |
| Tervezett teljes költségvetés összege az adott tevékenységre vonatkozóan (Ft) | 20 000 000 Ft |
| Elszámolható költségek nagysága (Ft) | 20 000 000 Ft |
| Jelen pályázat keretében igényelt támogatás nagysága (Ft) | 17 000 000 Ft |
| Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (Támogatás összege/összes elszámolható költség) (%) | 3,95% |
| Biztosított saját forrás nagysága (Ft) | 3 000 000 Ft |
| Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (Saját forrás összege/összes elszámolható költség) (%) | 0,70% |
| Projekt-előkészítés helyzete | Árajánlat |
| Adminisztratív és eljárási kötelezettségek | Közbeszerzés, Pénzügyi elszámolási kötelezettség, ellenőrzési, beszámolási kötelezettség |

### 5.2.5. Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra fejlesztései nyomán

| Projekt neve | Projekt rövid leírása | Projekt helyszíne | Pályázó szervezet megnevezése | Előkészítettség | Megvalósítás lehetséges kezdete és vége |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tervezett projektek |
| KKV szálláshely kialakítás | Panzió építés | Akcióterület | KKV | Tervek elkészültek | 2009 július | 2010 június |

### 5.2.6. Kapcsolódó fejlesztések - A pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen

| Projekt neve | Projekt rövid leírása | Projekt helyszíne | Pályázó szervezet megnevezése | Előkészítettség | Megvalósítás lehetséges kezdete és vége |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tervezett projektek |
| Rákóczi-Táncsics u. körforgalom | Rákóczi utca - Táncsics utca csatlakozásánál körforgalom kialakítása a Táncsics utcai átmenő forgalom tempójának lassítása érdekében | Rákóczi-Táncsics u. | Szikszó Város Önkormányzata | Tervek elkészültek | 2010 január | 2010 december |
| Bajcsy-Zsilinszky utca- Kálvin tér- Kossuth utca hármas csomópontjában közlekedési irányító rendszer | a Bajcsy-Zsilinszky utca- Kálvin tér- Kossuth utca hármas csomópontjában közlekedési irányító rendszer elhelyezése | Bajcsy-Zsilinszky utca- Kálvin tér- Kossuth utca | Szikszó Város Önkormányzata | Tervek elkészültek | 2010 április | 2010 július |
| Dózsa György utca szabályozási szélességének bővítése | a Dózsa György utca szabályozási szélességének bővítése a belvárost érintő forgalom megosztására. | Dózsa György utca | Szikszó Város Önkormányzata | Tervek elkészültek | 2010 április | 2010 augusztus |

### 5.2.7. A különböző OP-ból megvalósuló projektek szinergiája

A 2008-ban elnyert, futó pályázatok:

|  | Pályázat címe | Forrás | Teljes költség (Ft) | Támogatás (Ft) | Önerő (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Minősített Foglalkoztatási Paktumok Működésének Támogatása FP/2008 | ROP | 11.722.500 | 9.964.125 | 1.758.375 |
| 2. | Szikszó Város Iskolai Konyhájának Felújítása | LEKI | 25.169.794 | 20.000.000 | 5.169.794 |
| 3. | Szikszó Vásártér és Bársonyos patak közötti közlekedési út felújítása | HÖF-TEKI | 23.838.906 | 19.071.124 | 4.767.782 |
| 4. | Szikszó Dózsa György út felújítása | TEUT | 21.908.180 | 10.954.090 | 10.954.090 |
| 5. | Inkubátor ház kialakítása Szikszó Város Önkormányzatánál | ÉMOP | 374.919.797 | 249.946.531 | 124.973.266 |
| Összesen: | 457 559 177 | 309 935 870 | 6 928 169 |

Jelenleg még elbírálás alatt, illetve folyamatban lévő pályázatok:

|  | Pályázat címe | Pályázatot kiíró | Forrás |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szikszó Város polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A | (NFÜ) | UMFT/ÁROP |

A különböző OP-ból megvalósuló projektek (foglalkoztatás, közlekedésfejlesztés, inkubátorház építés, ...) szinergiában vannak egymással. Az ÉMOP és ÁROP programok által megvalósuló fejlesztések egyöntetűen a város versenyképességének javítását, társadalmi fejlődését és fenntarthatóságának eredményességét célozzák.

Ezen projektek általános és közös céljai a következők:

- Településfejlesztés, települési környezete javítása

- Helyi gazdaság fejlesztése

- Közlekedés és az elérhetőség fejlesztése

- Környezetvédelmi fejlesztések

- Szociális körülmények javítása, a társadalom felzárkóztatása, munkahelyteremtés, humánerő fejlesztése

|  | Pályázat címe | Forrás | Teljes költség (Ft) | Támogatás (Ft) | Önerő (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Minősített Foglalkoztatási Paktumok Működésének Támogatása FP/2008 | ROP | 11.722.500 | 9.964.125 | 1.758.375 |
| A projekt helyszíne: | Szikszói Kistérség területe |
| A projekt célja: | Szikszói foglalkoztatási paktum működtetése. Együttműködés erősítése az önkormányzat és a vállalkozók között, a foglalkoztatás elősegítése érdekében. |
| A projekt szinergiája jelen pályázattal: | A foglalkoztatás gondok enyhítésével, azok megoldásával a város lakói egy részének magasabb lesz a szabadon elkölthető jövedelme, ezáltal a projekt keretében a gazdasági szféra által fejlesztett projektelemek által kínált termékek és szolgáltatások piacra lelhetnek. |
| 2. | Szikszó Város Iskolai Konyhájának Felújítása | LEKI | 25.169.794 | 20.000.000 | 5.169.794 |
| A projekt helyszíne: | Szikszó, Malom u. |
| A projekt célja: | Iskolai konyha felújítása, követelményeknek megfelelő körülmények megteremtése, színvonalasabb étkeztetés biztosítása. |
| A projekt szinergiája jelen pályázattal: | A városban elő gyermekek nemcsak a városban hanem iskolájukban is rendezett körülmények között tölthetik el idejüket, legyen szó tanulásról, vagy szabadidőről. |
| 3. | Szikszó Vásártér és Bársonyos patak közötti közlekedési út felújítása | HÖF-TEKI | 23.838.906 | 19.071.124 | 4.767.782 |
| A projekt helyszíne: | Szikszó, Vásártér és Bársonyos patak közötti út |
| A projekt célja: | A külterületi utak minőségének javítása, ipari és mezőgazdasági területek jobb megközelíthetősége |
| A projekt szinergiája jelen pályázattal: | A fejlesztés célja vonzó városi környezet elérése, ezáltal lakosság megtartása, a jól képzett munkaerő megtartása. A közösségi terek, a civil társadalom tereinek a fejlesztése, lakosság megtartása. A projekt céljai illeszkednek a funkcióbővítő város-rehabilitáció céljaival, a teljes városra nézve fejlődést generálnak ezen projektek. |

| 4. | Szikszó Dózsa György út felújítása | TEUT | 21.908.180 | 10.954.090 | 10.954.090 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A projekt helyszíne: | Szikszó, Dózsa György utca |
| A projekt célja: | Szikszó városközpont átmenő forgalmának csökkentése, megfelelő minőségű és kapacitású elkerülő út biztosítása, vonzóbb településkép megteremtése. |
| A projekt szinergiája jelen pályázattal: | A fejlesztés célja vonzó városi környezet elérése, ezáltal lakosság megtartása, a jól képzett munkaerő megtartása. A közösségi terek, a civil társadalom tereinek a fejlesztése, lakosság megtartása. A projekt céljai illeszkednek a funkcióbővítő város-rehabilitáció céljaival, a teljes városra nézve fejlődést generálnak ezen projektek. |
| 5. | Inkubátor ház kialakítása Szikszó Város Önkormányzatánál | ÉMOP | 374.919.797 | 249.946.531 | 124.973.266 |
| A projekt helyszíne: | 3800 Szikszó, Kálvin tér 1. |
| A projekt célja: | A polgármesteri hivatal szervezeti struktúrájának és működésének átfogó vizsgálata, hatékonyságának felmérése. Ügyintézési folyamatok racionalizálása, leszabályozása, szabályzatok elkészítése illetve aktualizálása. Költségvetés teljesülés monitoring rendszerének modellezése, szoftveres támogatásának előkészítése. Lakossági kapcsolatok javítása, internetes ügyintézési és információs felület kialakítása. |
| A projekt szinergiája jelen pályázattal: | A fejlesztés alkalmassá teszi a jelenlegi polgármesteri hivatalt az elektronikus ügyintézés folyamatainak elindítására. A felülvizsgált és racionalizált folyamatok javítják a lakossági és hivatali ügyintézés színvonalát. A pénzügyi folyamatok pontosabb nyomon követése és a költségvetés teljesüléséhez kifejlesztett monitoring rendszer a gazdálkodás hatékonyságát hivatott javítani. Mindezek a változások a főtér rekonstrukciójához kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekkel kiegészülve segítik a lakosság komfortérzetének javulását, városunkat modern, élhető településsé emelik. |

A különböző OP-ból és egyéb forrásokból megvalósuló fejlesztésekkel a város célja, hogy a gazdasági, a társadalmi és a környezeti fejlesztési irányvonalnak az egyensúlyát megteremtse, olyan módon, hogy ezek egyike se élvezzen prioritást a másikkal szemben. A döntések során mindhárom szempont érvényesüljön.

Jelenleg még elbírálás alatt, illetve folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó szinergiák bemutatása:

|  | Pályázat címe | Pályázatot kiíró | Forrás |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szikszó Város polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése ÁROP 1.A.2/A | (NFÜ) | UMFT/ÁROP |
| A projekt helyszíne: | 3800 Szikszó, Rákóczi u. 33. |
| A projekt célja: | Egy olyan épület átalakítása, mely sem funkciójában, sem műszaki megoldásainak színvonalában már nem felel meg napjaink követelményeinek. Az átalakítás célja, hogy támogassuk a vállalkozások fejlődését, ezáltal új munkahelyeket teremtve. A projekt eredményeként egy olyan épület kerül kialakításra, amely a meglévő funkciók mellett lehetővé teszi 5-10 új vállalkozás befogadását. |
| A projekt szinergiája jelen pályázattal: | A tervezett fejlesztés a helyi hagyományokon és hajdani környezetminőségen alapszik, feloldhatja az elhanyagoltság érzetét, és az új környezetminőség megteremtése, a felértékelődött környezet új lendületet adhat a település-rehabilitációnak. A projekt során a közterületek megújulásával összehangolt funkciómegtartó és funkcióbővítő fejlesztések történnek, melyekkel Szikszó tovább haladhat azon célja felé, hogy olyan várossá váljon, mely nemcsak lakói, hanem a gazdaság szereplői számára a városi életet, megfelelő körülmények és minőségi települési környezet révén tudja biztosítani. |

Az ÉMOP támogatásból megvalósuló projektek esetében a projektelemek között átfedés nincs. A különböző projekteket az Önkormányzat különállóan, önállóan kezeli. A különböző elemek és tevékenységek nem összevontan kerülnek megvalósításra, hanem minden projekt esetében különállóan, a többitől elhatároltan valósulnak meg.

### 5.2.8. Az ESZA tevékenységek részletes bemutatása

#### 5.2.8.1. Közösségépítés

- A projekt célja a helyi lakosok megszólítása, közösség építés, a tolerancia növelése a fejlesztések elfogadtatása.

- A lakosság kötődését erősítő központ akcióterületi céljához történő hozzájárulás.

- A közösség erősítő programok keretében kulturális rendezvények, vetélkedőkre a helyi civil szervezetek bemutatkozására kerül sor. A programokon kiemelt hangsúlyt kap a helyi és akcióterület környezetében élő roma közösség kultúrájának és értékeinek megmutatása.

- A projekt mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújt, bevételt egyáltalán nem termel.

- Közterület fejlesztési akciók, társadalmi akciók keretében a parkok, utcabútorok megújítása, tisztán tartása, szebbé tétele.

- A résztvevők közösségének kialakulását, összekovácsolódását is elősegíti.

##### 5.2.8.1.1. A célcsoport

- Az akcióterületen élő lakosság, akik a projekt fejlesztései és a kapcsolódó tevékenységek közvetlen résztvevői, célcsoportjai.

- A városrészben és az akcióterület környezetében élő lakosság, akik számára szintén fontos a közösségépítésbe való bevonás, a pozitív példa újabb fejlesztések generálására is ad lehetőséget.

- Az akcióterületen élő gazdasági és kereskedelmi szereplők, akik a lakosság megismerésével, a közösségi lét megteremtése által közelebb kerülhetnek a lakossághoz, így akár újabb munkahelyek teremtődhetnek.

##### 5.2.8.1.2. Programok és tervezett tartalom bemutatása

- „Szikszó új arca” – Várostörténeti vetélkedő, a régi idők és a modern idők városának megismertetése, családok, csoportok, csapatok számára

  - Városi kulturális, közművelődési programok. A programok célja a meglevő kínálat szélesítése, az egyedi hiányosságok kiegészítése. A meghatározott célcsoportok számára különböző programcsomagok kidolgozása és megvalósítása, amelyekre kereslet és igény lenne, de eddig nem valósult meg.

  - Szikszó ortofotója, múltja és jelene fényképes bemutatása köztéren interaktív elemekkel. Public Art Projekt megvalósítása a városközpontban, hosszabb periódusokban.

  - Lakossági műhelybeszélgetések, ahol a lakosságon túl a tervezők, szakemberek és a leendő használók, valamint a döntéshozók közvetlenül vitathatják meg egymással elképzeléseiket a város és az akcióterület további fejlesztéseiről.

  - Igény szerint képzés közösségfejlesztési és részvételi módszerekről, melyek erőforrásokat feltáró és aktivizáló módszerek. Közösségi felmérésre és jövőműhelyre alapozott lakossági tájékoztatók, informálás és a fórumokon való részvétel és érdeklődés fokozását célzó tevékenységek.

  - Olyan elemekkel egészítjük ki a programot, amelyeket a közművelődési intézményeinkben és a civil szerveződések összejövetelein folyamatosan végzett felmérések, véleménykérdezések alapján szervezünk meg.

- „Az élhető, szerethető Szikszó” - Avagy a fejlesztések megismertetése, környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelő játékok szervezése családok, csoportok, csapatok számára

  - Lakossági műhelybeszélgetések, ahol a lakosságon túl a tervezők, szakemberek és a leendő használók, valamint a döntéshozók közvetlenül vitathatják meg egymással elképzeléseiket a város és az akcióterület további fejlesztéseiről.

  - Igény szerint képzés közösségfejlesztési és részvételi módszerekről, melyek erőforrásokat feltáró és aktivizáló módszerek. Közösségi felmérésre és jövőműhelyre alapozott lakossági tájékoztatók, informálás és a fórumokon való részvétel és érdeklődés fokozását célzó tevékenységek.

  - Olyan elemekkel egészítjük ki a programot, amelyeket a közművelődési intézményeinkben és a civil szerveződések összejövetelein folyamatosan végzett felmérések, véleménykérdezések alapján szervezünk meg.

  - Már meglévő és újonnan alakuló hagyományőrző csoportok munkájának, fellépésének támogatása, és kapcsolása az akcióterület jellegzetességéhez, kultúrájához.

- „Szikszói vigadalom” – szórakoztató programok főzőversennyel egybekötve a lakosság számára; lehetőség a civil szervezetek és a helyi vállalkozók bemutatkozására, a különböző korú és nemzetiségű lakosság egyöntetű bevonásával

  - Olyan elemekkel egészítjük ki a programot, amelyeket a közművelődési intézményeinkben és a civil szerveződések összejövetelein folyamatosan végzett felmérések, véleménykérdezések alapján szervezünk meg.

  - Már meglévő és újonnan alakuló hagyományőrző csoportok munkájának, fellépésének támogatása, és kapcsolása az akcióterület jellegzetességéhez, kultúrájához.

  - Igény szerint képzés közösségfejlesztési és részvételi módszerekről, melyek erőforrásokat feltáró és aktivizáló módszerek. Közösségi felmérésre és jövőműhelyre alapozott lakossági tájékoztatók, informálás és a fórumokon való részvétel és érdeklődés fokozását célzó tevékenységek.

- „Szikszó búcsú és elszármazottak találkozója” – szórakoztató programok, melyekre meghívást kapnak az egykor itt élő elszármazottak és családjaik, a múlt emlékeinek felelevenítése, a terület fejlődésének és változásának bemutatásával, a civil szervezetek és a helyi vállalkozók bemutatkozására, akcióterületi Ki mit tud szervezése; a különböző korú és nemzetiségű lakosság egyöntetű bevonásával

  - Városi kulturális, közművelődési programok. A programok célja a meglevő kínálat szélesítése, az egyedi hiányosságok kiegészítése. A meghatározott célcsoportok számára különböző programcsomagok kidolgozása és megvalósítása, amelyekre kereslet és igény lenne, de eddig nem valósult meg.

  - Már meglévő és újonnan alakuló hagyományőrző csoportok munkájának, fellépésének támogatása, és kapcsolása az akcióterület jellegzetességéhez, kultúrájához.

  - Igény szerint képzés közösségfejlesztési és részvételi módszerekről, melyek erőforrásokat feltáró és aktivizáló módszerek. Közösségi felmérésre és jövőműhelyre alapozott lakossági tájékoztatók, informálás és a fórumokon való részvétel és érdeklődés fokozását célzó tevékenységek.

  - Olyan elemekkel egészítjük ki a programot, amelyeket a közművelődési intézményeinkben és a civil szerveződések összejövetelein folyamatosan végzett felmérések, véleménykérdezések alapján szervezünk meg.

- „Generációk a kultúráért” – kulturális programok egybekötve könnyedebb szórakozással a lakosság számára; a különböző korú és nemzetiségű lakosság egyöntetű bevonásával; kulturális egyesületek és csoportok fellépésével

  - Városi kulturális, közművelődési programok. A programok célja a meglevő kínálat szélesítése, az egyedi hiányosságok kiegészítése. A meghatározott célcsoportok számára különböző programcsomagok kidolgozása és megvalósítása, amelyekre kereslet és igény lenne, de eddig nem valósult meg.

  - Olyan elemekkel egészítjük ki a programot, amelyeket a közművelődési intézményeinkben és a civil szerveződések összejövetelein folyamatosan végzett felmérések, véleménykérdezések alapján szervezünk meg.

  - Már meglévő és újonnan alakuló hagyományőrző csoportok munkájának, fellépésének támogatása, és kapcsolása az akcióterület jellegzetességéhez, kultúrájához.

  - Igény szerint képzés közösségfejlesztési és részvételi módszerekről, melyek erőforrásokat feltáró és aktivizáló módszerek. Közösségi felmérésre és jövőműhelyre alapozott lakossági tájékoztatók, informálás és a fórumokon való részvétel és érdeklődés fokozását célzó tevékenységek.

- „Itt élünk mi, így élünk mi… – kiállítás” – szabadtéri tárlat, melyen a helyi és Szikszóhoz kapcsolódó tehetségek munkái kerülnek bemutatásra; valamint időszakos versenymunkák kerülnek bemutatásra; zsűrizés és díjkiosztó

  - Városi kulturális, közművelődési programok. A programok célja a meglevő kínálat szélesítése, az egyedi hiányosságok kiegészítése. A meghatározott célcsoportok számára különböző programcsomagok kidolgozása és megvalósítása, amelyekre kereslet és igény lenne, de eddig nem valósult meg.

  - Szikszó ortofotója, múltja és jelene fényképes bemutatása köztéren interaktív elemekkel. Public Art Projekt megvalósítása a városközpontban, hosszabb periódusokban.

  - Lakossági műhelybeszélgetések, ahol a lakosságon túl a tervezők, szakemberek és a leendő használók, valamint a döntéshozók közvetlenül vitathatják meg egymással elképzeléseiket a város és az akcióterület további fejlesztéseiről.

  - Igény szerint képzés közösségfejlesztési és részvételi módszerekről, melyek erőforrásokat feltáró és aktivizáló módszerek. Közösségi felmérésre és jövőműhelyre alapozott lakossági tájékoztatók, informálás és a fórumokon való részvétel és érdeklődés fokozását célzó tevékenységek.

  - Olyan elemekkel egészítjük ki a programot, amelyeket a közművelődési intézményeinkben és a civil szerveződések összejövetelein folyamatosan végzett felmérések, véleménykérdezések alapján szervezünk meg.

- „Tiszta fejjel a tisztaságért…” – környezetszépítő akció szervezése, játékos csoportos vetélkedők, szórakoztató programok, hulladékgyűjtés, környezetápolás, a különböző korú és nemzetiségű lakosság egyöntetű bevonásával

  - Olyan elemekkel egészítjük ki a programot, amelyeket a közművelődési intézményeinkben és a civil szerveződések összejövetelein folyamatosan végzett felmérések, véleménykérdezések alapján szervezünk meg.

  - Igény szerint képzés közösségfejlesztési és részvételi módszerekről, melyek erőforrásokat feltáró és aktivizáló módszerek. Közösségi felmérésre és jövőműhelyre alapozott lakossági tájékoztatók, informálás és a fórumokon való részvétel és érdeklődés fokozását célzó tevékenységek.

- „Otthonosan, otthonunkban, Szikszón…” – a helyi kötődés a közösséghez való tartozás fontosságáról szóló rendezvényen a lakosság jobban megismerheti lakhelyét, a városrészt, az akcióterület utcáinak névadóit, a várost és a környezetet; előadások, helyi talentumok és gyermekcsoportok bemutatkozása, műsorok; játékos csoportos vetélkedők, szórakoztató programok, a különböző korú és nemzetiségű lakosság egyöntetű bevonásával

  - Szikszó ortofotója, múltja és jelene fényképes bemutatása köztéren interaktív elemekkel. Public Art Projekt megvalósítása a városközpontban, hosszabb periódusokban.

  - Igény szerint képzés közösségfejlesztési és részvételi módszerekről, melyek erőforrásokat feltáró és aktivizáló módszerek. Közösségi felmérésre és jövőműhelyre alapozott lakossági tájékoztatók, informálás és a fórumokon való részvétel és érdeklődés fokozását célzó tevékenységek.

  - Városi kulturális, közművelődési programok. A programok célja a meglevő kínálat szélesítése, az egyedi hiányosságok kiegészítése. A meghatározott célcsoportok számára különböző programcsomagok kidolgozása és megvalósítása, amelyekre kereslet és igény lenne, de eddig nem valósult meg.

  - Már meglévő és újonnan alakuló hagyományőrző csoportok munkájának, fellépésének támogatása, és kapcsolása az akcióterület jellegzetességéhez, kultúrájához.

  - Olyan elemekkel egészítjük ki a programot, amelyeket a közművelődési intézményeinkben és a civil szerveződések összejövetelein folyamatosan végzett felmérések, véleménykérdezések alapján szervezünk meg.

- További közösségépítés szolgáló tevékenységek, programok

#### 5.2.8.2. Képzés

- A munkaerő-piaci képzés támogatása olyan foglalkoztatást elősegítő aktív eszköz, amellyel a munkanélküli vagy a munkanélküliséggel veszélyeztetett rétegek képzésével növelhető az elhelyezkedési esély, illetve a munkahely megtartása.

- A program célja a célcsoport elhelyezkedési esélyének javítása, illetve a munkahely megtartásának elősegítése.

A képzések és célcsoport részletes bemutatása

|  | Képzés 1. | Képzés 2. |
| --- | --- | --- |
| Képzés | Épületfalazó kőműves OKJ szám: 31 582 15 0100 21 03 | Parkgondozó OKJ szám: 54 622 01 0100 21 01 |
| Tartalom, tematika | A munka megkezdéséhez szükséges mérési feladatokat lát el. Falazást végez. Előre gyártott elemeket helyez el. Állványzatot készít és bont. Nyílászárót épít be. Az épületfalazó kőműves munkákhoz szükséges kisgépeket kezeli. | Növényápolást végez, eszközöket, kisgépeket használ. Tereprendezési, kertberendezési, parkfenntartási munkát végez. Növényeket kiültet, virágágyakat, gyepfelületet létesít, gondoz. Dokumentációt használ. |
| Lebonyolítása |
| Időtartam | 498 óra, 83 nap, 4,5 hónap + 3 nap OKJ vizsga | 396 óra, 67 nap, 3,5 hónap + 3 nap OKJ vizsga |
| Helye | Szikszó | Szikszó |
| Létszám | 20 fő | 22 fő |
| Képzési idő | napi 6 óra, 5 nap/hét, 8 és 18 óra között | napi 6 óra, 5 nap/hét, 8 és 18 óra között |
| Összetétel | Elmélet: 150 óra Gyakorlat: 348 óra | Elmélet: 120 óra Gyakorlat: 276 óra |
| Gyakorlati képzés |
| Megvalósítója | Képzést végző szervezet, Szikszói építkezések kivitelezői | Képzést végző szervezet, Turul Kht.,Szikszói építkezések kivitelezői |
| Helyszíne | Szikszó | Szikszó |
| Mérhető eredmények | 20 fő Épületfalazó kőműves (7611) | 25 fő parkgondozó (3129) |
| Célcsoport | Az akcióterületen, illetve közvetlen közelében élő, 18 év feletti, fizikailag alkalmas, elsősorban regisztrált munkanélküliek. A kiválasztásban aktívan közreműködik az ÉM Regionális Munkaügy Központ. | Az akcióterületen, illetve közvetlen közelében élő, 18 év feletti, fizikailag alkalmas, elsősorban regisztrált munkanélküliek. A kiválasztásban aktívan közreműködik az ÉM Regionális Munkaügy Központ. |
| Kiválasztás szempontrendszere | 18. életévét betöltött, egészségügyi alkalmasság szakmai alkalmasság (előzetes tudás mérése) | 18. életévét betöltött, egészségügyi alkalmasság szakmai alkalmasság (előzetes tudás mérése) |
| összköltség | 5 000 000 Ft | 5 000 000 Ft |

#### 5.2.8.3. Képzési támogatás

- A képzés idejére fizetendő keresetpótlásként, képzési költségként nyújtott támogatás, a képzésekben résztvevők számára. A keresetpótló összege a megállapításakor hatályos kötelező legkisebb munkabérnek megfelelő összeg.

- Célcsoport, kiválasztás szempontrendszere: Az akcióterületen, illetve közvetlen közelében élő, 18 év feletti, fizikailag alkalmas, elsősorban regisztrált munkanélküliek. A kiválasztásban aktívan közreműködik az ÉM Regionális Munkaügy Központ.

- 2009-ben a jelen pályázatban bemutatott és támogatott képzések kerülnek megvalósításra. A képzések után, még 2 hónapig a munkavégzés közbeni gyakorlat megszerzésének idejére is fizeti az önkormányzat a képzési támogatást.

A képzési támogatások felhasználásának részletes bemutatása:

| Képzés/hó (Ft) |
| --- |
| Díj | 61 929 |
| Járulék | 31 197 |
| Egyéb | 1 950 |
| Összesen | 93 832 |

|  |  | Ft/fő | Időtartam (hónap) | Gyakorlati idő (hónap) | Hónapok összesen | Létszám |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Képzés megnevezése | Parkgondozó | 200 000 | 3,5 | 2 | 5,5 | 25 |
|  | Épületfalazó kőműves | 250 000 | 4,5 | 2 | 6,5 | 20 |
| 1 főre jutó képzési támogatás: | 93 832 |
| Képzési támogatás összesen: | 25 100 000 |

#### 5.2.8.4. Az ESZA típusú programelemek kapcsolódása a projekthez

A városrehabilitáció fő ösztönzője a társadalmi kohézió erősítése, az alábbi elvárt hatásokat figyelembe véve:

- A társadalmi szegregáció leküzdése az élhetőbb, a kor színvonalának megfelelőbb és egészségesebb lakáskörülmények, lakókörnyezet megteremtése révén („Tiszta fejjel a tisztaságért…”)

- A helyi lakosságnak a szociális, oktatási-képzési, foglalkoztatási programok során megnövekedett adaptációs képessége hozzájárul a helyi közösségi összetartozás, és a település szintű társadalmi kohézió erősítéséhez („Az élhető, szerethető Szikszó…”)

- A jó minőségű közösségi terek hozzájárulnak a társadalmi elköteleződés erősödéséhez, erősítik a kulturális tevékenységeket, erősítik a társadalmi tőkét („Otthonosan, otthonunkban, Szikszón…”, „Itt élünk mi, így élünk mi… – kiállítás”)

- A funkcionális sűrűség növeléssel hozzájárulhat a társadalmi kapcsolatok erősödéséhez, a kulturális sokszínűséghez („Generációk a kultúráért”, „Szikszói vigadalom”, „Szikszó búcsú és elszármazottak találkozója”)

- Az egyes területek vegyes hasznosítása hozzájárul a helyi létesítmények elérhetőségéhez, növeli a személyes biztonságérzetet, csökkenti az autóhasználatot („Szikszó új arca”)

A szoft elemek tartalmukban és megvalósítási helyszínükben is kapcsolódnak a projekt keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez. A programok célcsoportja megegyezik az infrastrukturális fejlesztések célcsoportjaival, tehát a helyi és kistérségi lakosság, hivatali munkatársak, vállalkozások, civil szervezetek. Ezen rendezvények mindegyike, ahogy azt a mellékelt rendezvénynaptár is mutatja a fejlesztési helyszíneken, az akcióterületen kerül megvalósításra. Minden rendezvény esetében magas látogatószámot várunk, így az uniós fejlesztésekre való figyelemfelhívás még jelentősebb lesz.

A képzési program szintén célcsoportjában is megegyezik a infrastrukturális fejlesztésekével, hiszen a lakosság köreiből kerülnek ki majd a résztvevők. A gyakorlati tudásuk megszerzését szintén a infrastrukturális fejlesztések helyszínein is bővíthetik majd, továbbá részt vehetnek a későbbi városi fejlesztésekben.

### 5.2.9. A projektelemek fenntartása és a foglalkoztatás megvalósulása

Lehetőségeink szerint elősegítjük a projekt képzéseiben részt vevők foglalkoztatásának megvalósítását az alábbi formákban:

- Szikszó Város Önkormányzata és szervezetei által való foglalkoztatás megvalósítására való törekvések. Pl. közfoglalkoztatás, közhasznú munkavégzés.

- Az Szikszó Város Önkormányzata által végzett fejlesztési és felújítási projektekben a kivitelezők kiválasztásánál azon vállalkozókat részesítjük előnyben, akik lehetőségeik szerint vállalják a projekt képzéseiben részt vevők foglalkoztatását.

### 5.2.10. Az ESZA tevékenységek megvalósításának partnerei

A szoft elemek megvalósításánál és eredményességük fokozásánál a konzorciumi partnereken túl egyéb helyi szervezeteket is be kívánunk vonni. A tervezett partnerek:

- helyi CKÖ

- "Társalgó Kör"

- Abaúj és Térségének Fejlődéséért Közhasznú Egyesületet

- Szikszó és Térsége Fejlesztési Társulás

- Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás

- Szikszói Nyugdíjas Klub

- Oktatási intézmények

A nem konzorciumi tagként bevonandó leendő partnereink feladata, hogy az ESZA tevékenységek céljai, eszméi még inkább széles körben elterjedjenek, nyomatékosabbak legyenek, eljussanak a célcsoport minden tagjához. A partnerek szerepe ugyanakkor az is, hogy a programok összeállításába és megvalósításába ötleteikkel, javaslataikkal részt vegyenek, hogy mindenki számára megtaláljuk a megfelelő eszközt a célok megvalósítása érdekében.

## 5.3. Alternatíva elemzés

Szikszó központi városrészének korábbi rehabilitációja során több épület felújításra került, illetve a zöldterületek és közlekedő felületek egy része is megújult. Ezen városrehabilitáció a Főtér rendezése a Pázmány Péter és Kálvin tér által körbefogott területet érintette, melyből a Református Parókia és magántulajdonú területek maradt ki. Jelen fejlesztési tervek alternatívája lehet a korábbi városrehabilitáció folytatása, a fejlesztésekkel akkor érintett területen. Azonban a jelen tevékenységekkel elérni kívánt célok megvalósulását a városrész más területeinek fejlesztésével nem lehetne elérni, illetve csak jelentős anyagi ráfordítással, új épületek felépítésével. Az okmányiroda épülete már megvan, ezt kiváltani csak új építésével lehetne, ezért célszerű a régi megújítása. Új kereskedelmi célú ingatlanok felépítése nem gazdaságos, mivel jelenleg is sok és döntően kihasználatlan kereskedelmi épület található az akcióterületen. Az önkormányzatnak és a gazdaság helyi szereplőinek is az a célja, hogy ezek a kihasználatlan vagy leromlott állapotú, felújításra szoruló épületek funkcióval töltődjenek meg, illetve korábbi funkciójukat megtartsák. Az akcióterület zöldterületei, közlekedő felületei, közterületei egy részen megújultak, ez főként a korábbi városrehabilitációnak volt köszönhető. Jelenleg is sok megújításra váró közterület van még az akcióterületen és ezek döntően a jelen akcióterületi tervben jelzett területek. Megoldandó feladat az előző fejlesztés nyomán kialakult közlekedő felületek és a szintén meglévő, funkciójukban azonos, de más kialakítású utak, járdák, kerékpáros közlekedésre kijelölt területek megfelelő csatlakozásainak kiépítése.

Az akcióterületre és a városrészre kitűzött célok elérésére, a várt pozitív hatások bekövetkezésére ezért a legcélszerűbb a jelen akcióterületi tervben bemutatott projektek véghezvitele. Új épületek felépítése nem célszerű, mivel a régiek kiüresednének és hamarosan a felújításuk elengedhetetlenné válna.

A tervezett közterület rehabilitációnak alternatívája nem létezhet, hiszen az akcióterület, illetve a városközpont jelenleg legleromlottabb állapotú közterületein történne elsősorban a megújítás, felújítás.

## 5.4. A tervezett tevékenységek illeszkedése a célcsoport igényeihez

Az akcióterület célcsoportja nagyon összetett. Legfontosabb célcsoportnak a lakosság tekintendő. Az akcióterületen tervezett projektek átfogóan a lakosságot célozzák meg, de az egyes részprojekteknek, beavatkozásoknak már más és más a célcsoportja. Ezért érdemes a célcsoportokat egyrészt az akcióterület céljainak megfelelően csoportosítani, másrészt az egyes projektekre is meghatározhatók célcsoportok. Alábbiakban az akcióterület, valamint az egyes részprojektek célcsoportjainak bemutatására kerül sor.

### 5.4.1. Az akcióterület célcsoportjai

Az akcióterület célcsoportja elsősorban az akcióterületen élő lakosság, de mivel a város belső területeinek, vagyis a városközpont rehabilitációjáról van szó, ezért a célcsoport közé tartozik a város teljes lakossága is. Tágabb értelemben az akcióterületen belül végrehajtott fejlesztések a kistérség lakosaira is hatással vannak, egyrészt a kistérségi központi szerepkör miatt, másrészt a városközpontban lévő, egész kistérségre hatással lévő közfunkcióval rendelkező intézmények, szervezetek miatt.

Szintén fontosak a nem közfeladatot ellátó intézmények, úgymint pénzintézetek, kereskedelmi és vendéglátó egységek jelenléte, melyeket sokan keresnek fel. Az akcióterületen a közlekedést is érinteni fogják a fejlesztések, így ezáltal is érintettek a kistérség lakosai.

A célcsoportok további differenciálásánál azt láthatjuk, hogy nagyon összetett a projekt célcsoport rendszere. Egyrészt a lakosság is tovább bontható különböző célcsoportokra, másrészt a felújításra kerülő épületekben működő szervezetek dolgozói.

### 5.4.2. Célcsoportok a projekt során megvalósított tevékenységek szerint

- Kálvin tér 1. számú épület (Közfunkciókat ellátó intézmény) felújítása és átalakítása. Az épület közszféra funkciójából adódóan, mint Okmányiroda, illetve átalakítása után funkcióbővítéssel kistérségi központi funkciójából fakadóan egyrészt a város, városrész külső megjelenését javítja, másrészt a kistérségi szerepkör megerősödését szolgálja. Így az akcióterület, illetve a város lakossága tekinthető elsőrendű célcsoportnak, másrészt az arculat javulása miatt a különböző helyi kereskedők is közvetetten célcsoportnak tekinthetők, hiszen, ha javul a városkép, akkor a lakosság is szívesebben megy a rendezett épületekbe vásárolni. A lakosság minden bizonnyal partner lesz az épület és környezetének megújításában, azonban reprezentatív mutatóikat, továbbá részletes összetettségüket nem ismerni, nem lehet meghatározni, illetve a város általános mutatóiból lehet következtetni.

- Városközponti közösségi terek és közlekedés fejlesztése. A járdaszakaszok, utak felújítása, illetve kerékpárút becsatlakozások és parkolók építése elsősorban az ezeket majd rendszeresen igénybe vevő lakosság érdekeit szolgálja. Azonban mivel az akcióterület a város forgalmas belső területein található, ezért nemcsak a belváros lakosai, hanem az oda vásárolni, ügyeiket intézni érkező lakosok is igénybe fogják venni a megújult járdaszakaszokat. A célcsoport összetétele teljesen vegyes, mivel a város összes lakója beletartozik a célcsoportba, további rész célcsoportokat meghatározni így nem lehet. A lakosság motiváltságáról nehéz véleményt mondani, bár feltételezhetően nagy a támogatottsága a járdák megújításának. Fontos kiemelni, hogy a közösségi terek megújításával a gyalogosátkelőknél akadálymentesítés történik, így a mozgáskorlátozottak is célcsoportnak tekinthetők. A beavatkozás tereprendezést is tartalmaz, így a környék megújulása a városképre is kihat, ezáltal a város teljes lakossága célcsoportnak tekinthető. Továbbá a környék megújulása, rendezettebbé válása szintén kihathat a terület vállalkozásaira, kereskedelmi egységeire is. A beavatkozás érinti a kereskedelmi egységeket is, ezáltal is érintettek a kereskedők és a vásárlók is. A célcsoport feltehetően jelentős mértékben támogatja a terület megújítását, hiszen így egy rendezett közterületet kapnak. A beavatkozási terület nagy kiterjedése miatt az akcióterület forgalmas területének jelentős része megújulna. A célcsoportok közé sorolhatók a település központjába lehetségesen betelepülő vállalkozások is, melyeknek a rendezett környezet, parkolási lehetőségek bővülése és a közlekedési elérhetőség minőségének javítása vonzó lehet, esetleg korábban a kedvezőtlen településkép miatt nem települtek be.

- Helyi KKV-k által üzemeltetett üzletek ingatlanjainak felújítása. A tervezett épület felújítások a város azon lakóit érinti, akik gyakran vásárolnak a fejlesztésben érintett, illetve azokat az árusokat, akik a piacon árulnak. A vásárlók és az eladók érkezhetnek a városból és a környező településekről is. A városképet is pozitívan alakító épület felújítások erősíthetik a kistérségi kohéziót is, mert a kistérség más településeiből is vonzhatnak vásárlókat.

- Képzések és rendezvények. Főként a tevékenységbe bevont civil szervezetek, képző intézmények, oktatási intézmények munkatársai és a kidolgozott programban, a képzéseken, a rendezvényeken részt vevő személyek. A célcsoport projektbe történő bevonásával a megvalósított fejlesztések elfogadását lehet növelni.

- Református Parókia felújítása. Közvetlen célcsoportként az egyházi tisztségviselők és alkalmazottak, illetve az egyház közösségi tevékenysége során aktivizált lakosság, míg közvetett célcsoportként a szikszói Református egyházközség tagjai jelölhetőek meg. A református kórus aktív külföldi kapcsolatokat ápol, élénk közösségi élet folyik náluk, illetve a város ifjúságának jelentős része számára rendeznek közösségi programokat. A felújított parókiában kialakítandó közösségi tér lehetőséget teremt a vendégek fogadására (Hollandiából és Erdélyből is jönnek), továbbá teret biztosít az akcióterület illetve a település ifjúsági közösségei számára foglalkozások, rendezvények lebonyolításához.

- Fizetős parkoló kialakítása. Szikszó belvárosában jelenleg is problémát okoz a parkolás, igény merült fel egy fizető parkoló kialakítására. Azáltal, hogy a parkoló fizetőssé válik, a befolyó díjtételekből fedezhető a parkoló minőségének folyamatos megtartása, valamint biztosítható, hogy a gépjárművek csak addig parkoljanak, amíg az ügyintézés tart, így elkerülve az egész napos helyfoglalás.

## 5.5. A város rehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve

A projekt előzetes végrehajtási ütemterve. A teljes projekt várhatóan 21 hónapot fog felölelni: 2009. augusztus. 1.- 2011. 03. 31.)

|  | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tevékenység | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Közfunkciókat ellátó okmányiroda és kistérségi központ |
| Előkészítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Végrehajtás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenntartás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fizetős parkoló kialakítása |
| Előkészítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Végrehajtás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenntartás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Református Parókia felújítása |
| Előkészítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Végrehajtás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenntartás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Közösségi terek, közlekedési fejlesztések |
| Előkészítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Végrehajtás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenntartás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KKV üzleti ingatlanok felújítása |
| Előkészítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Végrehajtás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenntartás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Közösségépítés és képzések |
| --- |
| Előkészítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Végrehajtás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenntartás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Képzési támogatás és járulékai |
| Előkészítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Végrehajtás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenntartás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beavatkozások helyi elfogadtatása, végrehajtása |
| Előkészítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Végrehajtás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenntartás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nyilvánosság, tájékoztatásbiztosítását szolgáló elemek |
| Előkészítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Végrehajtás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenntartás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ingatlanvásárlás (Okmányiroda felújítás tevékenységhez tartozik) |
| Előkészítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Végrehajtás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fenntartás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A projektmenedzsment folyamatosan zajlik a projekt előkészítés és végrehajtás ideje alatt.

## 5.6. A tervezett fejlesztések várható hatásai

### 5.6.1. Társadalmi-gazdasági hatások

A társadalmi-gazdasági hatások tekintetében érdemes megkülönböztetni közvetlenül az akcióterületet érintő társadalmi-gazdasági hatásokat, továbbá a város más területeire, városrészeire kifejtett hatásokat, illetve az egész városra vonatkozó társadalmi gazdasági hatásokat. Mivel az akcióterület a város központi, egyben legtöbb funkcióval rendelkező városrésze is, ezért az itt megvalósult településrehabilitációs beruházások tulajdonképpen az egész város életére, a teljes lakosságra hatással vannak.

A közterületek fejlesztésével olyan közösségi terek jönnek létre, melyeket a lakosság szívesen keres fel, találkozási pontok alakulnak ki. Az akcióterületen belül számos kereskedelmi és vendéglátóipari egység található, ezek környezetének fejlődése érinti a teljes lakosságot, hiszen a különböző kereskedelmi egységeket a város minden lakosa felkeresheti, de rendezett közterek újabb kereskedelmi egységek megjelenését is jelenthetik, illetve a régiek megújulása is várható. Ezen kívül, mivel Szikszó kistérségi székhelyi szerepkörrel is rendelkezik, ezért a környező települések lakosságát mindenképp a legérintettebb célcsoport közé kell sorolni, tehát az ezen településeken élők életminőségét is befolyásolni fogja a beruházás. Ezáltal a térségben a társadalmi kohézió is erősödhet, mely annak a következménye, hogy a végrehajtott fejlesztések térségi hatókörűek és léptékűek is, így a térség egészében élénkítheti a gazdaságot és közvetve munkahelyeket, valamint jövedelmeket teremthet. A végrehajtott fejlesztések az ország fejlettebb régióihoz való felzárkózás meggyorsításához való hozzájárulnak, bár ezek a hatások sajnos csak hosszú távon várhatók.

Várható társadalmi hatásként fog jelentkezni az elvándorlás mérséklődése, valamint a népesség csökkenésének visszaszorulása. Ezáltal a város lakosságszáma növekedhet, melynek további hatásai lehetnek a város életének más területeire is, így az oktatásra, a kulturális és közösségi élet fellendülésére, a romló lakókörnyezet helyreállítására, a vállalkozások bevételeinek növekedésére. Azonban meg kell jegyezni, hogy mindehhez elengedhetetlen, hogy a városban megfelelő mennyiségű új munkahelyet teremtsenek. A vonzó településkép az új vállalkozások, munkahelyek betelepülését is elősegítheti, így ez is a projekt egyik fontos gazdasági hatásának tekinthető, mely éppúgy hatással van az akcióterület lakosságára, mint a város teljes lakosságára, és közvetetten a kistérség lakosságára. A megjelenő új vállalkozások révén nő az iparűzési adó mértéke, az új vállalkozások munkahelyteremtéssel is járnak, mely szintén nagyon fontos a település számára. A már meglévő vállalkozások, kereskedelmi egységek bevételük növekedésének egy részét a tulajdonukba lévő üzlethelységeik felújítására, illetve korszerűsítésére fordíthatják, ezzel segítve tovább a vonzó városkép kialakulását. A Kálvin tér 1. sz. alatt működő irodaház megújulásával a városi és kistérségi funkciót ellátó intézmények, szervezetek jobb körülmények közé kerülnek, az általuk nyújtott szolgáltatások színvonala javul, az épület fenntartása kedvezőbbé válik, illetve az épület külső megújulása a városképre is pozitív hatást gyakorol.

Az akcióterületi tervtől, illetve a pályázattól összefoglalva a következő társadalmi-gazdasági hatásokat várja el Szikszó Város Önkormányzata, illetve a lakosság és a gazdasági szektor:

- Népesség csökkenés mérséklődése,

- Lakosság jövedelmének növekedése,

- Minőségi, rendezett települési környezet bővülése,

- Település karakterének pozitív irányba történő elmozdulása,

- Kistérségi és azon túlmutató szerepkör erősödése,

- Kereskedelmi egységek bevételének növekedése,

- Közlekedés biztonságosabb lesz,

- Gyalogosok, kerékpárosok, jármű közlekedés feltételei javulnak,

- Parkolóhelyek számának növekedése,

- Iparűzési adókból növekvő bevételek,

- Vállalkozások számának bővülése,

- A város lakosságának életkörülményeinek javulása.

Azonban a projektnek lehetnek negatív társadalmi és gazdasági hatásai is. Így, ha a létrejött fejlesztések nem lesznek megfelelő módon fenntartva, akkor gyorsan elavulhatnak, illetve leromolhatnak. Ez a területen élők fejlesztésekhez való hozzáállását ronthatja, a következő városrehabilitációs projektek esetében már csökkenhet a támogatottság, a lakosság motiváltsága.

### 5.6.2. Esélyegyenlőségi hatások

Szikszó városa nem rendelkezik Települési Esélyegyenlőségi Programmal (rövidtávon tervezi ennek elkészítését), de az IVS koncepcionális szinten tartalmazza az önkormányzat esélyegyenlőség terén végzendő feladatait, javaslatot tesz a meghozandó intézkedésekre és forrásokat is megnevez. A városrehabilitáció és az akcióterület fejlesztési programja ezzel összhangban kezeli az esélyegyenlőség terén végzendő feladatokat.

A Kálvin tér 1. sz. alatt működő közfunkciókat ellátó Okmányiroda és Kistérségi Központ esetében komplex akadálymentesítés történik. A projekt más építési jellegű tevékenysége során elsősorban a mozgáskorlátozottak esélyeit tudja növelni. A járdák felújítása során szintén lehet a mozgáskorlátozottak számára akadálymenetes közlekedést biztosító felújításokat végezni. Mindezek hatására a mozgáskorlátozottak városközpontban és a közfunkciókat ellátó intézmény területén való közlekedése jobbá válhat, az egyes épületeket jobban meg tudják közelíteni.

Mint a város polgárai a roma lakosság esélyeit is javítják a fejlesztések. A város lakóinak közel 10%-a tartozik a cigány kisebbséghez. A fejlesztések pozitív hatásaiból ők is részesedhetnek, ami kifejezetten fontos, mivel a város jövőjének szempontjából elengedhetetlen a roma népesség felzárkóztatása, helyzetük normalizálása. A beruházások megvalósításánál, a közbeszerzési eljárások elbírálása esetében fontos szempont lesz a hátrányos helyzetűek közül kikerülő munkavállalók foglalkoztatása.

Szikszón magas a tartós munkanélküliek aránya. A projekt hatására azonban várható új munkahelyek megjelenése, ami csökkenti a tartós munkanélküliség arányát. Ezáltal a munkanélküliek elhelyezkedési esélyei nőnek. A projekt megvalósítása során a kivitelező vállalkozásoknak törekedni kell a helyi lakosság foglalkoztatására, azon belül is a hátrányos helyzetű, tartós munkanélküliek foglalkoztatására. A közbeszerzési eljárások elbírálása esetében szintén fontos szempont lesz a helyi, hátrányos helyzetű munkaerő minél nagyobb arányú alkalmazása.

A vonzó települési környezet kialakulása a kisvállalkozások, főleg kereskedők, vendéglátó egységek megjelenését is vonzhatja. Ezek főleg női munkaerőt alkalmaznak, így a munkanélküli nők munkához jutása is valószínűsíthető. A projekt keretében az azonos munkakörben dolgozók, azonos bért kapnak.

A projekt egész időtartama alatt biztosítani kívánjuk az esélyegyenlőségi szempontokat, melyek a fenntartás időszakára is ki fognak terjedni.

| ESÉLYEGYENLŐSÉGI INDIKÁTOROK |
| --- |
|  | Pályázat benyújtásakor érték | Fenntartás végén várható átlagos érték |
| 1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása- I/N | N | I |
| 2. Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte- I/N | N | I |
| 4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára évente esélyegyenlőségi képzést tart - I/N |  | I |
| 8.A leghátrányosabb helyzetű kistérségben vagy halmozottan hátrányos településen működik, fejleszt – I/N | I |  |
| 9. Akadálymentesített épületek száma- db | 0 | 1 |
| 16. Roma foglalkoztatottak száma - fő | 1 |  |
| 23. Nők száma a foglalkoztatottak közt - fő | 32 | 34 |
| 26. Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez – I/N | N | I |
| 32. Figyelembe veszi és érvényesíti a közlekedési kapcsolatok, a térhasználat és a kiegészítő létesítmények tervezésekor a nők és a férfiak igényeit- I/N |  |  |
| 43. Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti (I/N) |  |  |
| 44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejlesztő vagy partnere esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó előítéleteket- I/N |  | I |

### 5.6.3. Környezeti hatások

A terület rendezése, besorolása, funkcionális és építészeti szabályozása készítésekor fokozott figyelemmel kell lenni az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény alapelveinek betartására. Az országos és helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelem alá vonandó építészeti és településképi értékekről a Helyi Építési Szabályzatban külön paragrafus rendelkezik, részletes szabályozási előírásokkal biztosítva az építészeti értékvédelmet. A projekt során a környezetet döntően csak pozitív formában fogják befolyásolni a beruházások. A már meglévő zöldterületek megújításával a belvárosban korábban megkezdett zöldterületi rehabilitáció folytatódik, így a város parkjai, jelenleg leromlott állapotban lévő zöld felületei megújulnak. Ezek legfontosabb hatása egyrészt a lakosság számára lesz érzékelhető, másrészt a városba érkezőkben is jobb benyomást kelthet a rendezett, szebb városkép. Mindezeknek egy tovagyűrűző hatása is lehet, mely során a környező városrészek zöld területei, parkjai is megújulhatnak, észlelve az akcióterületen elért pozitív változásokat. Ráadásul a tovagyűrűző hatás a város határain túlra is elérhet és más településeken is történhet zöldterület felújítás, növényzettelepítés.

A környezetet negatívan befolyásoló konkrét beavatkozások nem lesznek, azonban az egyes részprojektek során történnek olyan tevékenységek, melyek során olyan hulladékok keletkeznek, amiknek kezelésére figyelmet kell fordítani. Ezek főleg építési törmelékek, melyek egy része a természetre káros lehet. Ezek kezelésére a kivitelezőnek nagy gondot kell fordítani, eseteges újrahasznosításuk lehetőségét meg kell vizsgálni. Amennyiben újrahasznosításuk megoldható, akkor törekedni kell, hogy az meg is történjen. A beruházások megvalósításánál, a közbeszerzési eljárások elbírálása esetében fontos szempont lesz, hogy olyan kivitelezők legyenek kiválasztva, akik a fenti elvárásnak meg tudnak felelni. Így elérhető, hogy a projekt építési munkálatai a legkevesebb környezetszennyező negatív hatással járjanak. A közterület felújításánál a kiválasztott burkoló anyagok és egyéb építési anyagok kiválasztásánál fontos szempont kell, hogy legyen az anyag- és energiatakarékosság, illetve, hogy az építés a lehetőségekhez képest korszerű technikai megoldásokkal történjen. A zöldterület rendezése során a betelepítésre kerülő növények kiválasztásánál fontos szempont kell, hogy legyen a növényfajok tájba illeszkedése, lehetőleg olyan fajok kerüljenek kiválasztásra melyek hosszú távon is életképesek maradnak, lehetőleg őshonos fajok kerüljenek kiválasztásra. Törekedni kell majd a zöldterület fenntarthatóságának megoldására. Ha ezek megtörténnek, akkor a projektnek nem lesznek számottevő negatív környezeti hatásai. Fontos még az egészségre káros, allergén növényfajok irtása is. A megvalósuló zöld felületek javíthatják a város levegőjét, a zsúfolt belvárosban zöld zónák alakulhatnak ki, és nem utolsó sorban kedvező esztétikai hatásúak is. Komolyabb környezeti negatív hatás még az építési munkálatok során keletkező zaj- és porszennyezés, melyet jó szervezéssel, a lakosság tájékoztatásával, korszerű technikák alkalmazásával kell mérsékelni. Biztosítani kell az épített környezetben élők egészségének védelmét, törekedni kell a különböző tevékenységek káros hatásainak megszüntetésére, illetve a hatályos előírások szerinti visszavonására. Fejlesztéseknél meg kell követelni a funkciókból adódó védőtávolságokat, és a szükséges védőterület kialakításokat.

|  | Pályázat benyújtásakor érvényes érték | Projektzáráskor várható érték |
| --- | --- | --- |
| 3. Környezettudatos tevékenységek |  |  |
| 3.b. Rendelkezik az önkormányzat környezetvédelmi alappal, vagy vállalja annak létrehozását -I/N | N | I |
| 3.c.Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság- oktatás felelős, munkacsoport kijelölése (ha erre nem kötelezett) -I/N | N | I |
| 3.f. A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma |  |  |
| tudásmegosztásban résztvevők száma - fő | 1 | 2 |
| össz munkavállalói létszám - fő | 54 | 54 |
| 11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok beszerzésénél -I/N | N | I |
| 13. Helyben (max. kistérségi szinten) rendelkezésre álló kapacitások, termékek használata -I/N | N | I |
| 17. A projekt megvalósulás helye társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos kistérségben található – I/N | I | I |
| 32. Kombinált valamint anyag- és energiatakarékos irodatechnikai készülékek beszerzése és alkalmazása - db | 0 | 1 |
| 35. Újrahasznosított papír használata az irodai és nyomdai munkák során -I/N | N | I |
| 49. Egészséges, helyi vagy bio-élelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben- I/N | N | I |
| 60. Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma - db | 0 | 1 |

# 6. A megvalósítás intézményi kerete

## 6.1. Az akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása

A jelenlegi helyzet és a kompetenciák felmérése után Szikszó Város Önkormányzata úgy döntött, hogy a lehetséges projektmenedzsment verziók közül a részben centralizált PME modellt - fokozott ellenőrzési és jóváhagyási kötelezettséggel a kedvezményezett részéről - tartja a jelen helyzetben a legcélszerűbb megoldásnak. A város szakembereinek kapacitását lekötik az önkormányzati funkciókhoz kötődő feladatok, illetve a jelenleg futó projektek menedzsmentje, így külső szakemberek bevonása vált szükségessé. A projekt menedzsment szervezet a Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás, amelynek munkatársai több éves tapasztalattal rendelkeznek hasonló fejlesztési projektek menedzselésében. Az Szikszó Város Polgármesteri Hivatala munkatársai közül delegál egy főt, aki a projekt pénzügyi munkatársa lesz. Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás kijelöl egy projekt menedzsert, aki a kedvezményezett érdekeit képviselve ellenőrzési funkciót lát majd el a projektmenedzsmenten belül: képviseli a pályázó érdekeit a menedzsment szervezetben, napi szintű operatív egyeztetést végez a projekt menedzserrel, a szervezet munkájáról tájékoztatja az önkormányzatot. Tevékenységéért a pályázó szervezet vezetőjének tartozik elszámolással, valamint egy projekt adminisztrátort.

A projekt menedzsment másik szervezete a támogatói döntést követően kerül kiválasztásra.

Az előkészítési szakaszban a projekt vezetője, a projektmenedzser Gaál Szilárd. Ő fogta össze a projektet, felügyelte az egyes fázisok időben történő megvalósítását. A projekt előkészítési szakaszában a pénzügyi munkatárs feladatait is ő látta el.

A szervezetbe egy főt delegál Szikszó Város Polgármesteri Hivatala, két főt delegál az Szikszói Többcélú Kistérségi Társulás saját munkatársai közül, ill. három főt ad a kiválasztásra kerülő szakmai munkát ellátó külső szakértő cég.

A projekt menedzsment szervezet hat főből áll az alábbiak szerint:

| Név | A projekt menedzsment szervezetben betöltött funkció | Feladatai | Bevonás módja | Releváns tapasztalatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaál Szilárd | Projekt menedzser | Összefogja a projektet, felügyeli az egyes fázisok időben történő megvalósítását, problémák esetén beavatkozik, ill. rendszeresen jelentést tesz a pályázó szervezet vezetőjének. Felelős a jelentések időben történő leadásáért és a folyamatok teljes körű dokumentálásáért, az időbeli és pénzbeli ütemek és korlátok betartásáért és betartatásáért. | Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás | PHARE ORPHEUS Program keretén belül Szikszó Város Főtér rekonstrukciójának projektmenedzseri feladatai; Kistérségi vidékfejlesztési menedzser feladatok ellátása FVM megbízásából; |
| Závodszkiné Nagy Anita | Pénzügyi munkatárs | Ellenőrzi az egyes költségek elszámolhatóságát, a bejövő számlákat és az egyes elszámolásokhoz elkészíti a pénzügyi jelentést. Felelős a számviteli és gazdálkodási szabályok maradéktalan betartásáért. Tevékenységét a projekt menedzser irányítása mellett végzi. | Szikszói Város Polgármesteri Hivatala | Szikszó Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Pénzügyi vezető |
| Nagyné Gregó Ildikó | Projekt adminisztrátor | A projekt beszámolási rendszerében napi levelezési, adminisztratív feladatok elvégzése. Tevékenységét a projekt menedzser irányítása mellett végzi. | Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás | Szikszói Kistérségi Többcélú Társulás, közigazgatási tevékenység, területfejlesztés |
| Marketing referens | Marketing és kommunikációs feladatok szervezése és irányítása. Tevékenységét a projekt menedzser irányítása mellett végzi. | Külső szakértő cég munkatársa |
| Kapcsolati menedzser | A jelentősebb rendezvények szervezőivel kapcsolatfelvétel, a létesítmény leendő programfüzetének megtervezése. Tevékenységét a projekt menedzser irányítása mellett végzi. | Külső szakértő cég munkatársa |
| Projekt asszisztens | A projekthez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása, dokumentálás. Tevékenységét a projekt menedzser irányítása mellett végzi. | Külső szakértő cég munkatársa Feladata abban különbözik a projekt adminisztrátor feladatától, hogy a postai dokumentálásokat nem ő végzi, viszont a többi munkatárs kisegítőjeként működik közre a projekt sikeres megvalósításában. Írásos és fotós dokumentálás, kisebb kérdésekben egyeztetés a szakemberekkel. |

A projekt menedzsment szervezet tagjai

A projekt menedzsment szervezet szervezeti ábrája

## 6.2. Az akcióterületi terv megvalósításának nyomon követése, civil szereplők bevonása

Az akcióterületi terv megvalósulásának nyomon követése a kitűzött céljainak elérése szempontjából rendkívül fontos. Ennek érdekében a projektmenedzsment szervezet és az önkormányzat folyamatosan követi az akcióterületi tervben foglaltak ütemezésének alakulását. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia ellenőrzéséhez hasonlóan történik az akcióterületen tervezett fejlesztések ellenőrzése is. A végrehajtásért felelős szervezet féléves ciklusonként jelentést tesz, hogy az akcióterületi tervben meghatározott projektcélok elérését a már megvalósult fejlesztések mennyire szolgálják. Tájékoztatást ad továbbá a projekt során felmerült problémákról, a pénzügyi terv megvalósulásáról, az előzetesen várt kockázatok fellépéséről, kivédésükre tett intézkedésekről, illetve a megállapított ütemtervhez való igazodásról, az attól való esetleges eltérésről és annak okairól. A jelentést az önkormányzat által kijelölt összekötőn keresztül a projektmenedzsment eljuttatja a képviselő testülethez, illetve az érintett bizottságokhoz.

Szikszó város vezetése így a kijelölt akcióterületek fejlesztése esetében is fontosnak tartja a partnerségi egyeztetések minél szélesebb körben történő megvalósítását. A városrehabilitáció minden állomásába be kell vonni a város lakosságát, a civil szervezeteket és a szakmailag érintett csoportokat. A fejlesztések megvalósítása során fontos, hogy a lakosság, a civilek is bekapcsolódhassanak az akcióterületi terv nyomon követésébe, ezt a testületi ülések nyilvánosságával, az érintetteknek küldött meghívókkal és számukra felszólalási lehetőség biztosításával kívánja elérni az önkormányzat.  A partnerség már a tervezési időszakban is fontos volt, így a megvalósítás szakaszában is kiemelt cél, mivel a fejlesztések, a lakosság és a szakmai érintettek körében mérhető sikeressége, elfogadottsága a jövőbeni tervezések szempontjából fontos információkat szolgáltat.

## 6.3. Üzemeltetés, működtetés

Az akcióterületre kitűzött célok, illetve ezen keresztül a város hosszú és középtávú céljai csak akkor teljesülnek, ha a megvalósult fejlesztések működtetése, fenntartása is biztosítva lesz. A közszféra beruházásainál egy projektnek sokszor ez a legnehezebb fázisa. Azonban a hatékony működtetés a megvalósult fejlesztések esetében a továbbfejlesztés és a kapcsolódó projektek miatt is fontos. Ezek miatt az önkormányzat rendkívül lényegesnek tartja, hogy a megvalósult fejlesztések működtetése, fenntartása is megoldott legyen. Ezt segíti, hogy a fejlesztéssel érintett területek, épületek tulajdoni viszonya egyértelműek legyenek, a fenntartó-kezelő, valamint az önkormányzat között jól szabályozott legyen az együttműködés, az önkormányzati tulajdonú épületek, közterek fenntartási költségeit pedig az önkormányzat minden évben biztosítani tudja a fenntartónak.

### 6.3.1. A fejlesztési tevékenység és a szolgáltatások működésének rövid leírása

A projekt keretében létrehozott, végrehajtott fejlesztések működtetése, fenntartására hosszú távon biztosított lesz. Erre az önkormányzat és a partnerekként bevont gazdasági társaságok is kötelezettséget vállalnak.

#### 6.3.1.1. A Városközpont felújított közösségi tereinek működtetése

A városi funkció erősítéseként megújult települési közösségi terek (járdák, utak, kerékpárutak) fenntartása és karbantartása önkormányzati feladat. A városban e területek takarítását, tisztántartását és a fenntartási munkálatokat a Turul Kht. látja el. A Turul Kht. ezen tevékenység kapcsán felmerülő költségeihez fedezetet az önkormányzat biztosít az éves költségvetéséből.

A működtetés és fenntartás költségei évenként az aktuális feladatoknak és állapotnak megfelelően alakulnak, ennek alapján Szikszó Város Önkormányzata évenként újra meghatározza, elkülöníti a város költségvetéséből a közterületek fenntartásának és működtetésének költségeit, melyet a Turul Kht.-nak biztosít.

A közösségi terek fenntartási költségei az alábbi tevékenységekből tevődnek össze:

- Park és zöldterület gondozás, fenntartás, út és járdaburkolatok fenntartása: az önkormányzat saját cége keretei között végzi a zöld területek fenntartását. A Turul Kht. végzi a parkok karbantartását, a növényzettelepítést, a növényzet gondozását, ezek magukban foglalják a növények, virágok beszerzését, kiültetését, gondozását, a gyep nyírását, pótlását, ehhez kapcsolódó kisebb földmunkákat, a gyomok és allergén növények irtását, a sövények, cserjék, nagyobb fák gondozását, illetve a kihelyezett növénytárolók ápolását. Illetve minden olyan egyéb munkát, ami a parkok, zöldterületek fenntartásához, utak és járdák karbantartásához tartozik.

- Közterület-fenntartás: a munkák elvégzését a Turul Kht. végzi, munkájukhoz és a feladatuk költségeihez az önkormányzat biztosítja a forrásokat az éves költségvetésében. A közterület-fenntartásba az alábbi munkálatok tartoznak: kisebb és nagyobb hulladék gyűjtők kiürítése, a járdák és parkok megtisztítása (kézi vagy gépi seprés, elszórt hulladékok összegyűjtése), e munkálatok többségét napi rendszerességgel végzik. Időszakos munkálatok közé tartozik a hó eltakarítása, a járdák, buszmegállók síkosság mentesítése.

A költségek emelkedésére a megváltozott felületek miatt kell számítani. A költségnövekedést nem lesz számottevő, mivel az érintett területeken már jelenleg is folynak kertészeti és fenntartási munkálatok, amik a rehabilitáció után is megmaradnak. A projekt során a jelenlegi zöld területek megújulnak, ami új növényzettelepítést, burkolatcserét, illetve új utcabútorok kihelyezését jelenti, ezek fenntartása jelent új költséget. A régi utcaburkolat, a rossz minőségű növényzet ápolás és a leromlott állapotban lévő utcabútorok karbantartásának is komoly költségigénye volt, így a közterület rehabilitáció során megvalósult fejlesztések fenntartási költségei, a régi költségekkel azonos arányúak lesznek. Egész évre vetítve, a fejlesztések hatására megújult közterekre fordított munkaórák száma, heti kettő plusz munkaórában állapítható meg, melynek költségeit az önkormányzat a Turul Kht. részére a következő évek önkormányzati költségvetésében biztosítani fogja. Újonnan fellépő anyag és eszközigény a projekt ezen tevékenységének fenntartása során nem jelentkezik, mivel a tisztántartás, a kertészet, a parkgondozás eszközrendszere jelenleg is biztosított. Járulékos bevételként jelentkezhet a felújított köztereken kereskedelmi pavilonok, rendezett megjelenésű árusítóhelyek kialakítása, melyek bérleti díjából az önkormányzat számára bevétel származhat.

| Funkció: | Városi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei tartoznak a megnevezett funkcióba? (Jelölje X-szel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Állami támogatás | Regionális támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kulturális támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | De minimis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nem álllami támogatás | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Kiadás |  |  | 334 | 343 | 352 | 362 | 372 | 382 | 393 | 403 | 414 | 425 | 436 | 448 | 459 | 471 | 484 |  |
| Különbözet |  |  | -334 | -343 | -352 | -362 | -372 | -382 | -393 | -403 | -414 | -425 | -436 | -448 | -459 | -471 | -484 |  |
| Halmozott működési pénzáram |  |  | -334 | -677 | -1029 | -1391 | -1763 | -2146 | -2538 | -2942 | -3356 | -3781 | -4218 | -4665 | -5125 | -5596 | -6080 |  |
| PROJEKTES ÁLLAPOT | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Kiadás |  |  | 390 | 400 | 411 | 423 | 435 | 446 | 458 | 471 | 484 | 497 | 510 | 523 | 536 | 550 | 565 |  |
| Különbözet |  |  | -390 | -400 | -411 | -423 | -435 | -446 | -458 | -471 | -484 | -497 | -510 | -523 | -536 | -550 | -565 |  |
| Halmozott működési pénzáram |  |  | -390 | -790 | -1201 | -1624 | -2059 | -2505 | -2964 | -3435 | -3918 | -4415 | -4925 | -5447 | -5984 | -6534 | -7099 |  |
| Adósságszolgálat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adósságszolgálattal korrigált különbözet | 0 | 0 | -390 | -400 | -411 | -423 | -435 | -446 | -458 | -471 | -484 | -497 | -510 | -523 | -536 | -550 | -565 |  |
| Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram | 0 | 0 | -390 | -790 | -1201 | -1624 | -2059 | -2505 | -2964 | -3435 | -3918 | -4415 | -4925 | -5447 | -5984 | -6534 | -7099 |  |
| Működési bevételek jelenértéke | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Működési kiadások jelenértéke | 3901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettó működési bevétel jelenértéke | -3901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Kiadás | 0 | 0 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |  |
| Különbözet | 0 | 0 | -56 | -57 | -59 | -61 | -62 | -64 | -66 | -68 | -69 | -71 | -73 | -75 | -77 | -79 | -81 |  |
| Halmozott működési pénzáram | 0 | 0 | -56 | -113 | -173 | -233 | -296 | -360 | -426 | -493 | -563 | -634 | -707 | -782 | -859 | -938 | -1019 |  |
| Adósságszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Adósságszolgálattal korrigált különbözet | 0 | 0 | -56 | -57 | -59 | -61 | -62 | -64 | -66 | -68 | -69 | -71 | -73 | -75 | -77 | -79 | -81 |  |
| Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram | 0 | 0 | -56 | -113 | -173 | -233 | -296 | -360 | -426 | -493 | -563 | -634 | -707 | -782 | -859 | -938 | -1019 |  |
| Működési bevételek jelenértéke | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Működési kiadások jelenértéke | 519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettó működési bevétel jelenértéke | -519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A közterületek felújítás és rehabilitációja nem gazdasági tevékenység, így megtérülése sem értelmezhető, társadalmi megtérülése azonban már jelentős, mivel a megújult közösségi terek pozitívan hathatnak a lakosságra, növelhetik a betelepülni szándékozók számát, kedvezően befolyásolhatják az új vállalkozások megjelenését, a régiek megújulását, ebből pedig közvetetten iparűzési adó keretében gazdaságilag is profitálhat a város, az így keletkezett többletet pedig a közterek fenntartására lehet visszafordítani.

#### 6.3.1.2. Közfunkciókat ellátó Okmányiroda és Kistérségi Központ működtetése

A közfunkciót ellátó Okmányirodának és az ebben az épületben kialakítandó Kistérségi Központnak helyet adó Kálvin tér 1. szám alatt lévő irodaház az önkormányzat tulajdonában van. Az épület fenntartásával a Turul Kht. van megbízva. A fenntartáshoz szükséges forrás az önkormányzat által biztosított keretből történik. Noha történnek energiatakarékossági intézkedések az épület felújítása során, melyekkel a költségek csökkenni fognak, de másrészről a megújult, felújított épület fenntartási költségei nőni fognak. Ez utóbbi a klíma, a mozgáskorlátozottaknak szánt eszközök energiaigényéből, továbbá az épület alatt kiépítésre kerülő új, ingyenes parkoló fenntartásából fog származni.

Az Okmányiroda és Kistérségi Központ üzemeltetése 10 éves időtartamra vonatkozóan fejlesztés nélkül

| Okmányiroda és kistérségi központ üzemeltetési költsége | JELENLEG | Üzemeltetési időszak |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. év | 2. év | 3. év | 4. év | 5. év | 6. év | 7. év | 8. év | 9.év | 10. év |
| Bevételek | 56 699 523 | 59 534 499 | 62 213 552 | 64 702 094 | 66 966 667 | 68 975 667 | 70 700 059 | 72 114 060 | 73 412 113 | 74 586 707 | 75 780 094 |
| Kiadások | 52 814 546 | 55 455 273 | 57 950 761 | 60 268 791 | 62 378 199 | 64 249 545 | 65 855 783 | 67 172 899 | 68 382 011 | 69 476 123 | 70 587 741 |
| Üzemeltetési költségek | 45 421 729 | 47 692 815 | 49 838 992 | 51 832 552 | 53 646 691 | 55 256 092 | 56 637 494 | 57 770 244 | 58 810 108 | 59 751 070 | 60 707 087 |
| Változó költségek | 1 532 201 | 1 608 811 | 1 681 208 | 1 748 456 | 1 809 652 | 1 863 941 | 1 910 540 | 1 948 751 | 1 983 828 | 2 015 569 | 2 047 819 |
| Víz | 322 224 | 338 335 | 353 560 | 367 703 | 380 572 | 391 989 | 401 789 | 409 825 | 417 202 | 423 877 | 430 659 |
| Áram | 1 209 977 | 1 270 476 | 1 327 647 | 1 380 753 | 1 429 080 | 1 471 952 | 1 508 751 | 1 538 926 | 1 566 626 | 1 591 692 | 1 617 159 |
| Állandó költségek | 43 889 528 | 46 084 004 | 48 157 785 | 50 084 096 | 51 837 039 | 53 392 151 | 54 726 954 | 55 821 493 | 56 826 280 | 57 735 501 | 58 659 269 |
| Bérek | 29 081 408 | 30 535 478 | 31 909 575 | 33 185 958 | 34 347 466 | 35 377 890 | 36 262 338 | 36 987 584 | 37 653 361 | 38 255 815 | 38 867 908 |
| Bérjárulékok | 8 448 900 | 8 871 345 | 9 270 556 | 9 641 378 | 9 978 826 | 10 278 191 | 10 535 146 | 10 745 848 | 10 939 274 | 11 114 302 | 11 292 131 |
| Adminisztráció, könyvelés és jogi költség | 3 241 504 | 3 403 579 | 3 556 740 | 3 699 010 | 3 828 475 | 3 943 329 | 4 041 913 | 4 122 751 | 4 196 960 | 4 264 112 | 4 332 338 |
| Telefon + internet | 2 419 565 | 2 540 543 | 2 654 868 | 2 761 062 | 2 857 700 | 2 943 431 | 3 017 016 | 3 077 357 | 3 132 749 | 3 182 873 | 3 233 799 |
| Fűtés (gáz) | 698 151 | 733 059 | 766 046 | 796 688 | 824 572 | 849 309 | 870 542 | 887 953 | 903 936 | 918 399 | 933 093 |
| Karbantartási költségek | 7 392 817 | 7 762 458 | 8 111 768 | 8 436 239 | 8 731 508 | 8 993 453 | 9 218 289 | 9 402 655 | 9 571 903 | 9 725 053 | 9 880 654 |
| Eredmény | 3 884 977 | 4 079 226 | 4 262 791 | 4 433 303 | 4 588 468 | 4 726 122 | 4 844 275 | 4 941 161 | 5 030 102 | 5 110 583 | 5 192 353 |

Az alkalmazott inflációs és béremelési növekményráták:

| Növekedés |
| --- |
| infláció | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| béremelés | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |

Az Okmányiroda és Kistérségi Központ üzemeltetése 10 éves időtartamra vonatkozóan a fejlesztéssel

| Okmányiroda és kistérségi központ üzemeltetési költsége | Fejlesztés utáni üzemeltetési időszak |
| --- | --- |
|  | 1. év | 2. év | 3. év | 4. év | 5. év | 6. év | 7. év | 8. év | 9.év | 10. év |
| Bevételek | 59 534 499 | 62 213 552 | 64 702 094 | 66 966 667 | 68 975 667 | 70 700 059 | 72 114 060 | 73 412 113 | 74 586 707 | 75 780 094 |
| Kiadások | 55 535 714 | 58 034 821 | 60 356 214 | 62 468 681 | 64 342 742 | 65 951 310 | 67 270 336 | 68 481 203 | 69 576 902 | 70 690 132 |
| Üzemeltetési költségek | 47 773 256 | 49 923 053 | 51 919 975 | 53 737 174 | 55 349 289 | 56 733 021 | 57 867 682 | 58 909 300 | 59 851 849 | 60 809 478 |
| Változó költségek | 1 689 252 | 1 765 268 | 1 835 879 | 1 900 134 | 1 957 138 | 2 006 067 | 2 046 188 | 2 083 020 | 2 116 348 | 2 150 209 |
| Víz | 355 252 | 371 238 | 386 088 | 399 601 | 411 589 | 421 879 | 430 316 | 438 062 | 445 071 | 452 192 |
| Áram | 1 334 000 | 1 394 030 | 1 449 791 | 1 500 533 | 1 545 549 | 1 584 188 | 1 615 872 | 1 644 958 | 1 671 277 | 1 698 017 |
| Állandó költségek | 46 084 004 | 48 157 785 | 50 084 096 | 51 837 039 | 53 392 151 | 54 726 954 | 55 821 493 | 56 826 280 | 57 735 501 | 58 659 269 |
| Bérek | 30 535 478 | 31 909 575 | 33 185 958 | 34 347 466 | 35 377 890 | 36 262 338 | 36 987 584 | 37 653 361 | 38 255 815 | 38 867 908 |
| Bérjárulékok | 8 871 345 | 9 270 556 | 9 641 378 | 9 978 826 | 10 278 191 | 10 535 146 | 10 745 848 | 10 939 274 | 11 114 302 | 11 292 131 |
| Adminisztráció, könyvelés és jogi költség | 3 403 579 | 3 556 740 | 3 699 010 | 3 828 475 | 3 943 329 | 4 041 913 | 4 122 751 | 4 196 960 | 4 264 112 | 4 332 338 |
| Telefon + internet | 2 540 543 | 2 654 868 | 2 761 062 | 2 857 700 | 2 943 431 | 3 017 016 | 3 077 357 | 3 132 749 | 3 182 873 | 3 233 799 |
| Fűtés (gáz) | 733 059 | 766 046 | 796 688 | 824 572 | 849 309 | 870 542 | 887 953 | 903 936 | 918 399 | 933 093 |
| Karbantartási költségek | 7 762 458 | 8 111 768 | 8 436 239 | 8 731 508 | 8 993 453 | 9 218 289 | 9 402 655 | 9 571 903 | 9 725 053 | 9 880 654 |
| Eredmény | 3 998 785 | 4 178 731 | 4 345 880 | 4 497 986 | 4 632 925 | 4 748 748 | 4 843 723 | 4 930 910 | 5 009 805 | 5 089 962 |

Az Okmányiroda és Kistérségi Központ üzemeltetése 10 éves időtartamra vonatkozóan fejlesztéssel a fejlesztési különbözet módszerével

| Okmányiroda és kistérségi központ üzemeltetési költsége | Fejlesztési különbözet az üzemeltetési időszakra |
| --- | --- |
|  | 1. év | 2. év | 3. év | 4. év | 5. év | 6. év | 7. év | 8. év | 9.év | 10. év |
| Bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások | 80 441 | 84 060 | 87 423 | 90 483 | 93 197 | 95 527 | 97 438 | 99 191 | 100 778 | 102 391 |
| Üzemeltetési költségek | 80 441 | 84 060 | 87 423 | 90 483 | 93 197 | 95 527 | 97 438 | 99 191 | 100 778 | 102 391 |
| Változó költségek | 80 441 | 84 060 | 87 423 | 90 483 | 93 197 | 95 527 | 97 438 | 99 191 | 100 778 | 102 391 |
| Víz | 16 917 | 17 678 | 18 385 | 19 029 | 19 599 | 20 089 | 20 491 | 20 860 | 21 194 | 21 533 |
| Áram | 63 524 | 66 382 | 69 038 | 71 454 | 73 598 | 75 438 | 76 946 | 78 331 | 79 585 | 80 858 |
| Állandó költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérjárulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adminisztráció, könyvelés és jogi költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telefon + internet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fűtés (gáz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karbantartási költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eredmény | -80 441 | -84 060 | -87 423 | -90 483 | -93 197 | -95 527 | -97 438 | -99 191 | -100 778 | -102 391 |

A költségszámítás alapján az Okmányiroda és kistérségi központ üzemeltetési költségei a fejlesztést megelőző időszakhoz képest minimális mértékben növekednek, ezt az Önkormányzat költségvetése terhére fedezi. Bár növekednek az üzemeltetési költségek, a XXI. századi szolgáltatást tud nyújtani az Önkormányzat a lakosság felé, az üresen maradt épületet pedig saját céljaira (intézményei) szabadon használhatja. Értékesíteni az ingatlant nem kívánja.

Az adott funkcióhoz tartozó nettó működési bevétel negatív, ezért részletes jövedelemtermelési vizsgálat nem szükséges.

| Funkció: | Közszféra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei tartoznak a megnevezett funkcióba? (Jelölje X-szel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Állami támogatás | Regionális támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kulturális támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | De minimis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nem álllami támogatás | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bevétel | 0 | 0 | 59137 | 60675 | 62373 | 64120 | 65915 | 67695 | 69523 | 71400 | 73328 | 75307 | 77265 | 79274 | 81336 | 83450 | 85620 |  |
| Kiadás |  |  | 55085 | 56517 | 58100 | 59726 | 61399 | 63057 | 64759 | 66508 | 68303 | 70148 | 71971 | 73843 | 75763 | 77732 | 79753 |  |
| Különbözet |  |  |  | 4157 | 4274 | 4393 | 4516 | 4638 | 4764 | 4892 | 5024 | 5160 | 5294 | 5432 | 5573 | 5718 | 5867 |  |
| Halmozott működési pénzáram |  |  | 0 | 4157 | 8431 | 12825 | 17341 | 21979 | 26743 | 31635 | 36660 | 41820 | 47114 | 52545 | 58118 | 63836 | 69703 |  |
| PROJEKTES ÁLLAPOT | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bevétel | 0 | 0 | 59137 | 60675 | 62373 | 64120 | 65915 | 67695 | 69523 | 71400 | 73328 | 75307 | 77265 | 79274 | 81336 | 83450 | 85620 |  |
| Kiadás |  |  | 55165 | 56599 | 58184 | 59813 | 61488 | 63148 | 64853 | 66604 | 68403 | 70249 | 72076 | 73950 | 75873 | 77845 | 79869 |  |
| Különbözet |  |  | 3972 | 4075 | 4189 | 4307 | 4427 | 4547 | 4670 | 4796 | 4925 | 5058 | 5190 | 5325 | 5463 | 5605 | 5751 |  |
| Halmozott működési pénzáram |  |  | 3972 | 8047 | 12237 | 16543 | 20971 | 25517 | 30187 | 34983 | 39908 | 44966 | 50155 | 55480 | 60943 | 66548 | 72299 |  |
| Adósságszolgálat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adósságszolgálattal korrigált különbözet | 0 | 0 | 3972 | 4075 | 4189 | 4307 | 4427 | 4547 | 4670 | 4796 | 4925 | 5058 | 5190 | 5325 | 5463 | 5605 | 5751 |  |
| Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram | 0 | 0 | 3972 | 8047 | 12237 | 16543 | 20971 | 25517 | 30187 | 34983 | 39908 | 44966 | 50155 | 55480 | 60943 | 66548 | 72299 |  |
| Működési bevételek jelenértéke | 547 752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Működési kiadások jelenértéke | 551 839 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettó működési bevétel jelenértéke | -4 087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Kiadás | 0 | 0 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 | 92 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 107 | 110 | 113 | 116 |  |
| Különbözet | 0 | 0 | 3972 | -82 | -84 | -87 | -89 | -92 | -94 | -97 | -99 | -102 | -105 | -107 | -110 | -113 | -116 |  |
| Halmozott működési pénzáram | 0 | 0 | 3972 | 3890 | 3806 | 3719 | 3630 | 3538 | 3444 | 3347 | 3248 | 3146 | 3042 | 2935 | 2825 | 2712 | 2596 |  |
| Adósságszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Adósságszolgálattal korrigált különbözet | 0 | 0 | -80 | -82 | -84 | -87 | -89 | -92 | -94 | -97 | -99 | -102 | -105 | -107 | -110 | -113 | -116 |  |
| Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram | 0 | 0 | -80 | -162 | -246 | -333 | -422 | -514 | -608 | -705 | -804 | -906 | -1010 | -1117 | -1227 | -1340 | -1456 |  |
| Működési bevételek jelenértéke | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Működési kiadások jelenértéke | 741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettó működési bevétel jelenértéke | -741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Az Okmányiroda és Kistérségi Központ közfunkciókat ellátó intézmények, melyektől gazdasági megtérülés nem várható, ugyanakkor társadalmi hasznosságuk funkciójukból fakadóan egyértelmű.

#### 6.3.1.3. KKV tulajdonú üzleti ingatlanok felújítása

A magántulajdonban lévő üzleti céllal üzemeltetett ingatlanok fenntartása a tulajdonosok, illetve a bérlők feladata. A felújítás, rekonstrukció után a modernebb ingatlanok fenntartási költségei a jelenlegihez hasonlóan alakulnak, mivel a felújított épületek karbantartására nagyobb figyelmet kell majd fordítani, hogy minél tovább megőrizze felújított állapotát. Amennyiben a fenntartás költségei növekednének, akkor a bérleti díjak emeléséből lehet fenntartani az üzleti helységeknek helyet adó ingatlanokat. A belvárosi üzletek bevétele a városrehabilitációs folyamatok során valószínűsíthetően növekedni fog, a felújított boltok nagyobb vonzerőt képviselnek a vevők számára, és nagyobb valószínűséggel betérésre késztethetik az ide érkező látogatókat is. A beruházások társadalmi hasznosságát tekintve itt is jelentős szerepet játszik a város képének javulása, a vállalkozók forgalomnövekedéséből származó városi bevétel növekedése, amely közvetlen és közvetett módon is hozzájárul az élhetőbb környezet kialakításához. A táblák a 4. számú mellékletben találhatóak.

#### 6.3.1.4. Református Parókia

A jelenleg is Parókiaként működő ingatlan fenntartási költségei nem változnak, mivel a jelenleg is szükséges üzemeltetési költségek a jövőben is megmaradnak. Bár történik szigetelés és elvégzésre kerülnek egyéb energiatakarékos felújítási munkálatok, ugyanakkor a hasznos terület és annak használata következtében a költségek minimálisan növekedni fognak. Az egyházi tulajdonú ingatlant a Szikszói Református Egyházközösség tartja fent. A közösségi tér fenntartása szintén az egyház feladata, a  teret térítésmentesen lehet majd igénybe venni. Plusz jövedelme ebből nem származik az egyháznak.

A fejlesztések során szükségessé váló közösségépítési, társadalmi akciókhoz, a projekt során megvalósult fejlesztések elfogadására kidolgozott tevékenységekhez az önkormányzat területet, helyszínt biztosít, mely az önkormányzat részéről többlet kiadást nem igényel. Ezen tevékenységekből az önkormányzatnak bevétele nem származik, többlet kiadásra is csak a hosszabb távra tervezett társadalmi rendezvények, programok esetében kell számítani, melyek fedezete a pályázat költségvetéséből az ott megfogalmazottak szerint alakul.

Az Református Parókia üzemeltetése 10 éves időtartamra vonatkozóan fejlesztés nélkül

| Református parókia üzemeltetési költségei | JELENLEG | Üzemeltetési időszak |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. év | 2. év | 3. év | 4. év | 5. év | 6. év | 7. év | 8. év | 9.év | 10. év |
| Bevételek (egyházfenntartói támogatás: 2.361.000) +(perselypénz: 460.144) | 2 821 144 | 2 962 201 | 3 095 500 | 3 219 320 | 3 331 996 | 3 431 956 | 3 517 755 | 3 588 110 | 3 652 696 | 3 711 140 | 3 770 518 |
| Kiadások | 2 821 144 | 2 962 201 | 3 095 500 | 3 219 320 | 3 331 996 | 3 431 956 | 3 517 755 | 3 588 110 | 3 652 696 | 3 711 140 | 3 770 518 |
| Üzemeltetési költségek | 2 778 144 | 2 917 051 | 3 048 319 | 3 170 251 | 3 281 210 | 3 379 646 | 3 464 137 | 3 533 420 | 3 597 022 | 3 654 574 | 3 713 047 |
| Változó költségek | 278 640 | 292 572 | 305 738 | 317 967 | 329 096 | 338 969 | 347 443 | 354 392 | 360 771 | 366 543 | 372 408 |
| Víz | 115 920 | 121 716 | 127 193 | 132 281 | 136 911 | 141 018 | 144 544 | 147 434 | 150 088 | 152 490 | 154 929 |
| Áram | 162 720 | 170 856 | 178 545 | 185 686 | 192 185 | 197 951 | 202 900 | 206 958 | 210 683 | 214 054 | 217 479 |
| Állandó költségek | 2 499 504 | 2 624 479 | 2 742 581 | 2 852 284 | 2 952 114 | 3 040 677 | 3 116 694 | 3 179 028 | 3 236 251 | 3 288 031 | 3 340 639 |
| Bérek (lelkipásztor bére 150.000Ft/hó bruttó) | 1 800 000 | 1 890 000 | 1 975 050 | 2 054 052 | 2 125 944 | 2 189 722 | 2 244 465 | 2 289 354 | 2 330 563 | 2 367 852 | 2 405 738 |
| Bérjárulékok (központilag az egyház rendezi, nem itt jelenik meg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adminisztráció, könyvelés és jogi költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telefon + internet | 158 400 | 166 320 | 173 804 | 180 757 | 187 083 | 192 696 | 197 513 | 201 463 | 205 090 | 208 371 | 211 705 |
| Fűtés (gáz) | 541 104 | 568 159 | 593 726 | 617 475 | 639 087 | 658 260 | 674 716 | 688 210 | 700 598 | 711 808 | 723 197 |
| Karbantartási költségek | 43 000 | 45 150 | 47 182 | 49 069 | 50 786 | 52 310 | 53 618 | 54 690 | 55 675 | 56 565 | 57 470 |
| Eredmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Az alkalmazott inflációs és béremelési növekményráták:

| Növekedés |
| --- |
| infláció | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| béremelés | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |

Az Református Parókia üzemeltetése 10 éves időtartamra vonatkozóan a fejlesztéssel

| Református parókia üzemeltetési költségei | Fejlesztés utáni üzemeltetési időszak |
| --- | --- |
|  | 1. év | 2. év | 3. év | 4. év | 5. év | 6. év | 7. év | 8. év | 9.év | 10. év |
| Bevételek (egyházfenntartói támogatás: 2.361.000) +(perselypénz: 460.144) | 2 962 201 | 3 095 500 | 3 219 320 | 3 331 996 | 3 431 956 | 3 517 755 | 3 588 110 | 3 652 696 | 3 711 140 | 3 770 518 |
| Kiadások | 3 007 495 | 3 142 833 | 3 268 546 | 3 382 945 | 3 484 433 | 3 571 544 | 3 642 975 | 3 708 549 | 3 767 885 | 3 828 172 |
| Üzemeltetési költségek | 2 960 088 | 3 093 292 | 3 217 023 | 3 329 619 | 3 429 508 | 3 515 245 | 3 585 550 | 3 650 090 | 3 708 492 | 3 767 828 |
| Változó költségek | 307 201 | 321 025 | 333 866 | 345 551 | 355 917 | 364 815 | 372 112 | 378 810 | 384 871 | 391 029 |
| Víz | 127 802 | 133 553 | 138 895 | 143 756 | 148 069 | 151 771 | 154 806 | 157 593 | 160 114 | 162 676 |
| Áram | 179 399 | 187 472 | 194 971 | 201 795 | 207 848 | 213 045 | 217 306 | 221 217 | 224 757 | 228 353 |
| Állandó költségek | 2 652 887 | 2 772 267 | 2 883 158 | 2 984 068 | 3 073 590 | 3 150 430 | 3 213 439 | 3 271 281 | 3 323 621 | 3 376 799 |
| Bérek (lelkipásztor bére 150.000Ft/hó bruttó) | 1 890 000 | 1 975 050 | 2 054 052 | 2 125 944 | 2 189 722 | 2 244 465 | 2 289 354 | 2 330 563 | 2 367 852 | 2 405 738 |
| Bérjárulékok (központilag az egyház rendezi, nem itt jelenik meg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adminisztráció, könyvelés és jogi költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telefon + internet | 166 320 | 173 804 | 180 757 | 187 083 | 192 696 | 197 513 | 201 463 | 205 090 | 208 371 | 211 705 |
| Fűtés (gáz) | 596 567 | 623 413 | 648 349 | 671 041 | 691 173 | 708 452 | 722 621 | 735 628 | 747 398 | 759 357 |
| Karbantartási költségek | 47 408 | 49 541 | 51 522 | 53 326 | 54 926 | 56 299 | 57 425 | 58 458 | 59 394 | 60 344 |
| Eredmény | -45 294 | -47 332 | -49 226 | -50 948 | -52 477 | -53 789 | -54 865 | -55 852 | -56 746 | -57 654 |

Az Református Parókia üzemeltetése 10 éves időtartamra vonatkozóan fejlesztéssel a fejlesztési különbözet módszerével

| Református parókia üzemeltetési költségei | Fejlesztési különbözet az üzemeltetési időszakra |
| --- | --- |
|  | 1. év | 2. év | 3. év | 4. év | 5. év | 6. év | 7. év | 8. év | 9.év | 10. év |
| Bevételek (egyházfenntartói támogatás: 2.361.000) +(perselypénz: 460.144) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások | 45 294 | 47 332 | 49 226 | 50 948 | 52 477 | 53 789 | 54 865 | 55 852 | 56 746 | 57 654 |
| Üzemeltetési költségek | 43 037 | 44 973 | 46 772 | 48 409 | 49 861 | 51 108 | 52 130 | 53 068 | 53 918 | 54 780 |
| Változó költségek | 14 629 | 15 287 | 15 898 | 16 455 | 16 948 | 17 372 | 17 720 | 18 039 | 18 327 | 18 620 |
| Víz | 6 086 | 6 360 | 6 614 | 6 846 | 7 051 | 7 227 | 7 372 | 7 504 | 7 624 | 7 746 |
| Áram | 8 543 | 8 927 | 9 284 | 9 609 | 9 898 | 10 145 | 10 348 | 10 534 | 10 703 | 10 874 |
| Állandó költségek | 28 408 | 29 686 | 30 874 | 31 954 | 32 913 | 33 736 | 34 411 | 35 030 | 35 590 | 36 160 |
| Bérek (lelkipásztor bére 150.000Ft/hó bruttó) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérjárulékok (központilag az egyház rendezi, nem itt jelenik meg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adminisztráció, könyvelés és jogi költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telefon + internet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fűtés (gáz) | 28 408 | 29 686 | 30 874 | 31 954 | 32 913 | 33 736 | 34 411 | 35 030 | 35 590 | 36 160 |
| Karbantartási költségek | 2 258 | 2 359 | 2 453 | 2 539 | 2 616 | 2 681 | 2 735 | 2 784 | 2 828 | 2 874 |
| Eredmény | -45 294 | -47 332 | -49 226 | -50 948 | -52 477 | -53 789 | -54 865 | -55 852 | -56 746 | -57 654 |

A költségszámítás alapján a Református Parókia üzemeltetési költségei a fejlesztést megelőző időszakhoz képest minimális mértékben növekednek, ezt az egyház költségvetése terhére fedezi. Bár növekednek az üzemeltetési költségek, az egyház vendégei és partnerei részére megfelelő színvonalú közösségi teret tud biztosítani.

| Funkció: | Közszféra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei tartoznak a megnevezett funkcióba? (Jelölje X-szel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Állami támogatás | Regionális támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kulturális támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | De minimis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nem álllami támogatás | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bevétel | 0 | 0 | 59137 | 60675 | 62373 | 64120 | 65915 | 67695 | 69523 | 71400 | 73328 | 75307 | 77265 | 79274 | 81336 | 83450 | 85620 |  |
| Kiadás |  |  | 55085 | 56517 | 58100 | 59726 | 61399 | 63057 | 64759 | 66508 | 68303 | 70148 | 71971 | 73843 | 75763 | 77732 | 79753 |  |
| Különbözet |  |  |  | 4157 | 4274 | 4393 | 4516 | 4638 | 4764 | 4892 | 5024 | 5160 | 5294 | 5432 | 5573 | 5718 | 5867 |  |
| Halmozott működési pénzáram |  |  | 0 | 4157 | 8431 | 12825 | 17341 | 21979 | 26743 | 31635 | 36660 | 41820 | 47114 | 52545 | 58118 | 63836 | 69703 |  |
| PROJEKTES ÁLLAPOT | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bevétel | 0 | 0 | 59137 | 60675 | 62373 | 64120 | 65915 | 67695 | 69523 | 71400 | 73328 | 75307 | 77265 | 79274 | 81336 | 83450 | 85620 |  |
| Kiadás |  |  | 55165 | 56599 | 58184 | 59813 | 61488 | 63148 | 64853 | 66604 | 68403 | 70249 | 72076 | 73950 | 75873 | 77845 | 79869 |  |
| Különbözet |  |  | 3972 | 4075 | 4189 | 4307 | 4427 | 4547 | 4670 | 4796 | 4925 | 5058 | 5190 | 5325 | 5463 | 5605 | 5751 |  |
| Halmozott működési pénzáram |  |  | 3972 | 8047 | 12237 | 16543 | 20971 | 25517 | 30187 | 34983 | 39908 | 44966 | 50155 | 55480 | 60943 | 66548 | 72299 |  |
| Adósságszolgálat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adósságszolgálattal korrigált különbözet | 0 | 0 | 3972 | 4075 | 4189 | 4307 | 4427 | 4547 | 4670 | 4796 | 4925 | 5058 | 5190 | 5325 | 5463 | 5605 | 5751 |  |
| Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram | 0 | 0 | 3972 | 8047 | 12237 | 16543 | 20971 | 25517 | 30187 | 34983 | 39908 | 44966 | 50155 | 55480 | 60943 | 66548 | 72299 |  |
| Működési bevételek jelenértéke | 547 752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Működési kiadások jelenértéke | 551 839 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettó működési bevétel jelenértéke | -4 087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Kiadás | 0 | 0 | 80 | 82 | 84 | 87 | 89 | 92 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 107 | 110 | 113 | 116 |  |
| Különbözet | 0 | 0 | 3972 | -82 | -84 | -87 | -89 | -92 | -94 | -97 | -99 | -102 | -105 | -107 | -110 | -113 | -116 |  |
| Halmozott működési pénzáram | 0 | 0 | 3972 | 3890 | 3806 | 3719 | 3630 | 3538 | 3444 | 3347 | 3248 | 3146 | 3042 | 2935 | 2825 | 2712 | 2596 |  |
| Adósságszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Adósságszolgálattal korrigált különbözet | 0 | 0 | -80 | -82 | -84 | -87 | -89 | -92 | -94 | -97 | -99 | -102 | -105 | -107 | -110 | -113 | -116 |  |
| Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram | 0 | 0 | -80 | -162 | -246 | -333 | -422 | -514 | -608 | -705 | -804 | -906 | -1010 | -1117 | -1227 | -1340 | -1456 |  |
| Működési bevételek jelenértéke | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Működési kiadások jelenértéke | 741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettó működési bevétel jelenértéke | -741 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A Parókia épületének felújítása társadalmi hasznosság szempontjából egyrészt a helyi hívők közösségének jelent előnyt, másrészt a belváros összképének javítása által a teljes lakosság számára is hasznot képvisel. A parókia épülete a műemlék református templom közvetlen szomszédságában van, így alapvetően meghatározza a város központjának arculatát. Az egyház számára lehetővé válik, hogy a kialakított közösségi térben fogadja látogatóit, foglalkozásokat és rendezvényeket tartson, emellett a felújított épület közvetve hozzájárulhat a vallási gyülekezet közösségépítő munkásságához.

#### 6.3.1.2. Fizetős parkoló kialakítása és annak működtetése

A fizetős parkoló az okmányiroda mögötti területen kerül kialakításra. Szikszó belvárosában jelenleg is problémát okoz a parkolás.

Az Okmányirodában hétfő, szerda, pénteki napokon van ügyfélfogadás Az okmányiroda tényleges ügyfélforgalma ezeken a napokon eléri a 60 főt, a személyesen érdeklődők, segítséget kérők száma megközelíti a 20 főt. A gyors és hatékony ügyintézés miatt jellemző, hogy távolabbról (Miskolc, Encs és vonzáskörzetük) is felkeresik az ügyfelek ezt az irodát. Jelenleg a Polgármesteri Hivatal parkolójában 6 db (melyet elsősorban az itt dolgozók használnak), illetve a közelben 18 db parkolóhely áll rendelkezésre (ahol nyilván nem csak az ügyfelek parkolnak), amely az ügyfélforgalmat tekintve nagyon kevés.

A fejlesztés célja tehát, hogy biztosítsa a város központi részén a megfelelő parkolási lehetőséget, az itt elhelyezkedő intézmény(ek) ügyfelei számára is. A beruházás nem a profitszerzésre, hanem elsősorban a parkolási gondok feloldására, a belváros funkcionális és esztétikai körülményeinek javítására irányul.

A parkolás díj szedését két alapvető indok támasztja alá:

- a befolyó díjtételekből túlnyomórészt fedezhető a parkoló minőségének folyamatos megtartása,

- biztosítható, hogy a gépjárművek csak addig parkoljanak, amíg az ügyintézés tart, így elkerülve az egész napos helyfoglalást.

A fentiek alapján a parkolási díj meghatározásánál a cél szintén nem a haszonszerzés, annak összegét úgy határoztuk meg, hogy ne jelentsen nagy terhet az ide érkező ügyfelek számára, ugyanakkor a parkoló fenntartási költségeihez jelentős mértékben hozzájáruljon.

Jelenleg Szikszó városában bárhol meg lehet állni, fizetni nem kell a parkolásért. Így jelenlegi üzemeltetési költséggel nem számolhatunk, tekintettel arra, hogy a terület jelenleg kaviccsal szórt, rendezetlen állapotú terület.

Az Útmutató a városrehabilitációs célú pályázatok és kiemelt projektek második fordulós pályázati, illetve részletes projekt dokumentációjának részeként beadandó pénzügyi-gazdasági elemzés elkészítéséhez dokumentumban írtak alapján, amennyiben állami támogatás alá esik a fejlesztés, illetve nettó működési bevétel jelenértéke nem pozitív, nem kell az adott tevékenység esetében vizsgálni a jövedelemtermelést.

A fizetős parkoló üzemeltetési költségei:

| Fizetős parkoló kialakítása | JELENLEG | Fejlesztés utáni üzemeltetési időszak |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. év | 2. év | 3. év | 4. év | 5. év | 6. év | 7. év | 8. év | 9.év | 10. év |
| Bevételek | 0 | 2 088 000 | 2 181 960 | 2 269 238 | 2 348 662 | 2 419 122 | 2 479 600 | 2 529 192 | 2 574 717 | 2 615 913 | 2 657 767 |
| Kiadások | 0 | 2 129 101 | 2 224 910 | 2 313 907 | 2 394 893 | 2 466 740 | 2 528 409 | 2 578 977 | 2 625 399 | 2 667 405 | 2 710 083 |
| Üzemeltetési költségek | 0 | 1 629 101 | 1 702 410 | 1 770 507 | 1 832 474 | 1 887 449 | 1 934 635 | 1 973 328 | 2 008 848 | 2 040 989 | 2 073 645 |
| Változó költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Áram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Állandó költségek | 0 | 1 629 101 | 1 702 410 | 1 770 507 | 1 832 474 | 1 887 449 | 1 934 635 | 1 973 328 | 2 008 848 | 2 040 989 | 2 073 645 |
| Bérek | 0 | 1 127 700 | 1 178 447 | 1 225 584 | 1 268 480 | 1 306 534 | 1 339 198 | 1 365 982 | 1 390 569 | 1 412 818 | 1 435 423 |
| Bérjárulékok | 0 | 321 401 | 335 864 | 349 298 | 361 524 | 372 370 | 381 679 | 389 312 | 396 320 | 402 661 | 409 104 |
| Adminisztráció, könyvelés és jogi költség | 0 | 180 000 | 188 100 | 195 624 | 202 471 | 208 545 | 213 759 | 218 034 | 221 958 | 225 510 | 229 118 |
| Telefon + internet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fűtés (gáz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karbantartási költségek | 0 | 500 000 | 522 500 | 543 400 | 562 419 | 579 292 | 593 774 | 605 649 | 616 551 | 626 416 | 636 438 |
| Eredmény | 0 | -41 101 | -42 950 | -44 668 | -46 232 | -47 619 | -48 809 | -49 785 | -50 681 | -51 492 | -52 316 |

Bevételnél minden évben 261 munkanappal számoltunk. Napi 8 órában, minden órában 10 gépjármű, óránként 100 Ft-ért parkol. Bár növekednek az üzemeltetési költségek, az önkormányzat, az okmányiroda, és a kistérségi központ vendégei és partnerei részére XXI. századi körülmények között tudja biztosítani a parkolás lehetőségét.

| Funkció: | GAZDASÁGI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei tartoznak a megnevezett funkcióba? (Jelölje X-szel) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Állami támogatás | Regionális támogatás | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kulturális támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | De minimis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nem álllami támogatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Kiadás |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Különbözet |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Halmozott működési pénzáram |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| PROJEKTES ÁLLAPOT | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bevétel | 0 | 0 | 2088 | 2142 | 2202 | 2264 | 2327 | 2390 | 2455 | 2521 | 2589 | 2659 | 2728 | 2799 | 2872 | 2946 | 3023 |  |
| Kiadás |  |  | 2129 | 2184 | 2246 | 2308 | 2373 | 2437 | 2503 | 2570 | 2640 | 2711 | 2782 | 2854 | 2928 | 3004 | 3082 |  |
| Különbözet |  |  | -41 | -42 | -43 | -44 | -46 | -47 | -48 | -50 | -51 | -52 | -54 | -55 | -56 | -58 | -59 |  |
| Halmozott működési pénzáram |  |  | -41 | -83 | -126 | -171 | -216 | -263 | -312 | -361 | -412 | -464 | -518 | -573 | -629 | -687 | -746 |  |
| Adósságszolgálat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adósságszolgálattal korrigált különbözet | 0 | 0 | -41 | -42 | -43 | -44 | -46 | -47 | -48 | -50 | -51 | -52 | -54 | -55 | -56 | -58 | -59 |  |
| Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram | 0 | 0 | -41 | -83 | -126 | -171 | -216 | -263 | -312 | -361 | -412 | -464 | -518 | -573 | -629 | -687 | -746 |  |
| Működési bevételek jelenértéke | 19340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Működési kiadások jelenértéke | 21297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettó működési bevétel jelenértéke | -1957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Bevétel | 0 | 0 | 2088 | 2142 | 2202 | 2264 | 2327 | 2390 | 2455 | 2521 | 2589 | 2659 | 2728 | 2799 | 2872 | 2946 | 3023 |  |
| Kiadás | 0 | 0 | 2129 | 2184 | 2246 | 2308 | 2373 | 2437 | 2503 | 2570 | 2640 | 2711 | 2782 | 2854 | 2928 | 3004 | 3082 |  |
| Különbözet | 0 | 0 | -41 | -42 | -43 | -44 | -46 | -47 | -48 | -50 | -51 | -52 | -54 | -55 | -56 | -58 | -59 |  |
| Halmozott működési pénzáram | 0 | 0 | -41 | -83 | -126 | -171 | -216 | -263 | -312 | -361 | -412 | -464 | -518 | -573 | -629 | -687 | -746 |  |
| Adósságszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Adósságszolgálattal korrigált különbözet | 0 | 0 | -41 | -42 | -43 | -44 | -46 | -47 | -48 | -50 | -51 | -52 | -54 | -55 | -56 | -58 | -59 |  |
| Adósságszolgálattal korrigált halmozott működési pénzáram | 0 | 0 | -41 | -83 | -126 | -171 | -216 | -263 | -312 | -361 | -412 | -464 | -518 | -573 | -629 | -687 | -746 |  |
| Működési bevételek jelenértéke | 19340 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Működési kiadások jelenértéke | 19720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nettó működési bevétel jelenértéke | -380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A parkoló térítési díja annak fenntartására lesz fordítva, a jelentkező minimális többletköltséget Szikszó Város Önkormányzata finanszírozza.

A parkoló társadalmi hasznosságát a jelenleg elhanyagolt belvárosi terület színvonalas felújítása jelenti, mely hozzájárul a nívós településközpont kialakításához, ugyanakkor a fizetős jelleg következtében folyamatosan biztosítottá válik az Okmányiroda előtti parkolás (elkerülhető a kelleténél tovább történő parkolás). Így javul a városkép, és a helyi lakosok ügyintézési körülményei, a közfunkciót ellátó intézmény megközelíthetősége javul.

### 6.3.2. Szervezeti terv

A projekt keretében létrehozott, végrehajtott fejlesztések működtetése, fenntartására hosszú távon biztosított lesz. Erre az önkormányzat, a Református egyház és a partnerekként bevont gazdasági társaságok is kötelezettséget vállalnak.

A gazdasági funkciót erősítő KKV beruházások keretében felújított ingatlanokat a pályázó tulajdonos gazdasági társaságok, illetve bérlőik fogják működtetni, üzemeltetni:

- Szikszó-Petrol Kft.,

- Vámos Bt.

A közösségi funkciót erősítő felújítandó Református Parókia egyházi tulajdon, az ingatlan fenntartása, karbantartása a Szikszói Református Egyház hatáskörébe tartozik.

A közfunkciót ellátó Okmányiroda, melynek épülete az átalakítás után a Kistérségi Központnak is helyet ad önkormányzati fenntartású intézmény marad.

A közterületek (terek, utak, járda, kerékpárút stb.) esetében felújításuk után továbbra is az önkormányzat feladata a fenntartás.

# 7. Pénzügyi terv

A projekt előzetes költségvetése az alábbiak alakul. Az előkészítés költségei között elszámoljuk az Integrált Városfejlesztési Stratégia, az Akcióterületi Terv és az Engedélyezési tervek költségeit. A projekt menedzsment költségek egyrészt a projektmenedzsment tagjainak bérköltségét tartalmazzák, másrészt az ehhez kapcsolódóan megbízást nyert külső szakértő cég Szakértői szolgáltatás költségét. Az Építési költségek magukban foglalják a Közösségi terek és közlekedési fejlesztések, a Református Parókia felújítása, az Okmányiroda és Kistérségi Központ épületének kialakítása, illetve a KKV partnerek épület felújításainak, továbbá a beszerzendő utcabútorok telepítésének költségeit. Az eszközbeszerzések tartalmazzák a projekthez tartozó eszközök (utcabútorok) beszerzésének költségét, a Szolgáltatások között találjuk a Nyilvánosság, tájékoztatás, Kiviteli terv, Műszaki ellenőrzés, Közbeszerzés, Könyvvizsgáló költségeit, valamint az ESZA típusú beavatkozások költségeit: Beavatkozások helyi elfogadtatása, Közösségépítés és képzések tevékenységekhez kapcsolódóan, Képzési támogatás és járulékai. Az Ingatlanvásárlás költségsora biztosítja az Önkormányzat számára a közszféra funkció bővítését új irodahelység megvásárlásával.

A tervezett költségvetés belső arányaiban és az egyes költségsorokhoz rendelt támogatási és önerő összegek nagyságában betartja a Pályázati Útmutató előírásait, az intenzitási feltételeket és az elszámolható költségek korlátait betartja. Biztosítja a projekt tevékenységek reális költségeit, a projekt összköltsége: bruttó 430 846 617 Ft, melyből az igényelt támogatás összege: 348 997 505 Ft, az Önerő összege: 81 849 112 Ft, ez 81,00 %-os támogatási intenzitásnak felel meg. Elvégeztük a pénzügyi elemzést a közcélú és jövedelemtermelő projektekre, ez alapján a projekt a pénzügyi nettó jelenértéke:
 -9 565 981,27 Ft, míg a belső megtérülési ráta: -2,825%, azaz nem értelmezhető.

## 7.1. A projekt összefoglaló költségvetése

| Tevékenységek | Összeg | Intenzitás | Támogatás | Önerő |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Előkészítés költségei | 15 020 000 | 80,09 | 12 029 264 | 2 990 736 |
| 1.1. Integrált városfejlesztési stratégia | 4 980 000 | 78,00 | 3 884 400 | 1 095 600 |
| 1.2. Akcióterületi terv | 4 920 000 | 82,41 | 4 054 581 | 865 419 |
| 1.3. Engedélyezési tervek | 5 020 000 | 79,86 | 4 008 755 | 1 011 245 |
| 1.4. Egyéb szakértői szolgáltatás | 100 000 | 81,54 | 81 528 | 18 472 |
| 2. Projekt menedzsment költségei | 17 223 600 | 85,00 | 14 640 060 | 2 583 540 |
| 2.1. Szikszói – szakértői szolgáltatás | 7 923 600 | 85,00 | 6 735 060 | 1 188 540 |
| 2.2. Külső – Szakértői szolgáltatás | 9 300 000 | 85,00 | 7 905 000 | 1 395 000 |
| 3. Építés | 291 203 017 | 79,86 | 232 542 154 | 58 660 863 |
| 3.1. Városi funkció | 74 734 646 | 85,00 | 63 524 449 | 11 210 197 |
| 3.1.1.Közösségi terek fejlesztése, közlekedési fejlesztések (Rákóczi és Bolt utcák) | 74 734 646 | 85,00 | 63 524 449 | 11 210 197 |
| 3.2. Közösségi funkció | 22 148 000 | 90,00 | 19 933 200 | 2 214 800 |
| 3.2.1. Református parókia | 22 148 000 | 90,00 | 19 933 200 | 2 214 800 |
| 3.3. Közszféra funkció | 162 263 500 | 82,00 | 133 056 070 | 29 207 430 |
| 3.3.1. Okmányiroda | 162 263 500 | 82,00 | 133 056 070 | 29 207 430 |
| 3.4. Gazdasági funkció | 32 056 871 | 50,00 | 16 028 435 | 16 028 436 |
| 3.4.1. Vámos Bt. | 5 271 290 | 50,00 | 2 635 645 | 2 635 645 |
| 3.4.2. Szikszó Petrol Kft. | 12 300 000 | 50,00 | 6 150 000 | 6 150 000 |
| 3.4.3. Fizetős parkoló kialakítása | 14 485 581 | 50,00 | 7 242 790 | 7 242 791 |
| 4. Eszközbeszerzések | 20 000 000 | 85,00 | 17 000 000 | 3 000 000 |
| 4.1. Projekthez tartozó eszközök | 20 000 000 | 85,00 | 17 000 000 | 3 000 000 |
| 5. Szolgáltatások igénybevételének költsége | 68 900 000 | 82,82 | 57 061 026 | 11 838 974 |
| 5.1. Nyilvánosság, tájékoztatás biztosítását szolgáló elemek | 8 000 000 | 79,86 | 6 388 455 | 1 611 545 |
| 5.2. Kiviteli terv | 8 000 000 | 79,86 | 6 388 455 | 1 611 545 |
| 5.3. Műszaki ellenőrzés | 7 000 000 | 79,86 | 5 589 898 | 1 410 102 |
| 5.4. Közbeszerzés | 3 800 000 | 79,86 | 3 034 516 | 765 484 |
| 5.5. Könyvvizsgáló | 3 000 000 | 80,82 | 2 424 702 | 575 298 |
| 5.6. ESZA | 39 100 000 | 85,00 | 33 235 000 | 5 865 000 |
| 5.6.1. Beavatkozások helyi elfogadtatása, végrehajtása | 4 000 000 | 85,00 | 3 400 000 | 600 000 |
| 5.6.2. Közösségépítés és képzések | 10 000 000 | 85,00 | 8 500 000 | 1 500 000 |
| 5.6.3. Képzési támogatás és járulékai | 25 100 000 | 85,00 | 21 335 000 | 3 765 000 |
| 6. Ingatlanvásárlás | 18 500 000 | 85,00 | 15 725 000 | 2 775 000 |
| Összesen | 430 846 617 | 81,00 | 348 997 505 | 81 849 112 |

## 7.2. A teljes akcióterületi terv pénzügyi terve

| Projekt neve | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ÖSSZESEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 7 510 000 | 7 510 000 | 0 | 9 900 000 | 88 536 624 | 82 529 447 | 72 529 447 | 69 772 237 | 60 997 237 | 51 561 624 | 450 846 617 |
| ROP PÁLYÁZAT KERETÉBEN | 0 | 0 | 7 510 000 | 7 510 000 | 0 | 9 900 000 | 88 536 624 | 72 529 447 | 62 529 447 | 69 772 237 | 60 997 237 | 51 561 624 | 430 846 617 |
| ELŐKÉSZÍTÉS | 0 | 0 | 7 510 000 | 7 510 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 020 000 |
| GAZDASÁGI FUNKCIÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 392 823 | 4 392 823 | 11 635 613 | 11 635 613 | 0 | 32 056 871 |
| 3.4.1. Vámos Bt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 317 823 | 1 317 823 | 1 317 823 | 1 317 823 | 0 | 5 271 290 |
| 3.4.2. Szikszó Petrol Kft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 075 000 | 3 075 000 | 3 075 000 | 3 075 000 | 0 | 12 300 000 |
| 3.4.3. Fizetős parkoló kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 242 791 | 7 242 791 | 0 | 14 485 581 |
| VÁROSI FUNKCIÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 455 774 | 22 455 774 | 12 455 774 | 12 455 774 | 12 455 774 | 12 455 774 | 94 734 646 |
| 3.1.1.Közösségi terek fejlesztése, közlekedési fejlesztések (Rákóczi és Bolt utcák) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 455 774 | 12 455 774 | 12 455 774 | 12 455 774 | 12 455 774 | 12 455 774 | 74 734 646 |
| 4.1. Projekthez tartozó eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 |
| KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 22 148 000 |
| 3.2.1. Református parókia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 22 148 000 |
| KÖZCÉLÚ FUNKCIÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 043 917 | 27 043 917 | 27 043 917 | 27 043 917 | 27 043 917 | 27 043 917 | 162 263 500 |
| 3.3.1. Okmányiroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 043 917 | 27 043 917 | 27 043 917 | 27 043 917 | 27 043 917 | 27 043 917 | 162 263 500 |
| KIEGÉSZÍTŐ ERFA TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 900 000 | 4 400 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 5 500 000 | 29 800 000 |
| Nyilvánosság, tájékoztatásbiztosítását szolgáló elemek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 8 000 000 |
| Kiviteli terv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 |
| Műszaki ellenőrzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 166 667 | 1 166 667 | 1 166 667 | 1 166 667 | 1 166 667 | 1 166 667 | 7 000 000 |
| Közbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 000 |
| Könyvvizsgáló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| KIEGÉSZÍTŐ ESZA TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 575 000 | 9 575 000 | 9 575 000 | 9 575 000 | 800 000 | 0 | 39 100 000 |
| 5.6.1. Beavatkozások helyi elfogadtatása, végrehajtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0 | 4 000 000 |
| 5.6.2. Közösségépítés és képzések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| 5.6.3. Képzési támogatás és járulékai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 275 000 | 6 275 000 | 6 275 000 | 6 275 000 | 0 | 0 | 25 100 000 |
| MENEDZSMENT KÖLTSÉGEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 870 600 | 2 870 600 | 2 870 600 | 2 870 600 | 2 870 600 | 2 870 600 | 17 223 600 |
| INGATLANVÁSÁRLÁS |  |  |  |  |  |  | 18 500 000 |  |  |  |  |  | 18 500 000 |
| TERVEZETT MAGÁN BERUHÁZÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |  |  | 20 000 000 |
| KKV szálláshely kialakítás - panzió |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 20 000 000 |
| KÖZSZFÉRA TERVEZETT BERUHÁZÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Rákóczi-Táncsics u. körforgalom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Bajcsy-Zsilinszky utca- Kálvin tér- Kossuth utca hármas csomópontjában közlekedési irányító rendszer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Dózsa György utca szabályozási szélességének bővítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |

| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 7 510 000 | 7 510 001 | 0 | 9 900 000 | 88 536 624 | 82 529 447 | 72 529 447 | 69 772 237 | 60 997 237 | 51 561 625 | 450 846 618 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAJÁT BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAJÁT FORRÁS | 0 | 0 | 1 495 368 | 1 495 368 | 0 | 1 994 288 | 14 133 594 | 23 172 264 | 21 672 263 | 15 293 658 | 13 977 409 | 8 614 901 | 101 849 113 |
| ÖNKORMÁNYZAT | 0 | 0 | 1 495 368 | 1 495 368 | 0 | 1 994 288 | 13 764 461 | 10 606 719 | 9 106 718 | 9 106 718 | 7 790 469 | 8 245 767 | 63 605 878 |
| ELŐKÉSZÍTÉS | 0 | 0 | 1 495 368,09 | 1 495 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 990 736 |
| 3.1.1.Közösségi terek fejlesztése, közlekedési fejlesztések (Rákóczi és Bolt utcák) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 868 366 | 1 868 366 | 1 868 366 | 1 868 366 | 1 868 366 | 1 868 366 | 11 210 197 |
| 4.1. Projekthez tartozó eszközök | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| 3.3.1. Okmányiroda | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4 867 905 | 4 867 905 | 4 867 905 | 4 867 905 | 4 867 905 | 4 867 905 | 29 207 430 |
| KIEGÉSZÍTŐ ERFA TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 994 288 | 886 350 | 503 608 | 503 607 | 503 607 | 503 608 | 1 078 906 | 5 973 975 |
| KIEGÉSZÍTŐ ESZA TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 436 250 | 1 436 250 | 1 436 250 | 1 436 250 | 120 000 | 0 | 5 865 000 |
| MENEDZSMENT KÖLTSÉGEK | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 430 590 | 430 590 | 430 590 | 430 590 | 430 590 | 430 590 | 2 583 540 |
| INGATLANVÁSÁRLÁS | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2 775 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 775 000 |
| 3.4.1. Vámos Bt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 911 | 658 911 | 658 911 | 658 911 | 0 | 2 635 645 |
| 3.4.2. Szikszó Petrol Kft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 537 500 | 1 537 500 | 1 537 500 | 1 537 500 | 0 | 6 150 000 |
| 3.4.3. Fizetős parkoló kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 621 395 | 3 621 395 | 0 | 7 242 790 |
| 3.2.1. Református parókia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 133 | 369 133 | 369 133 | 369 133 | 369 133 | 369 133 | 2 214 800 |
| TERVEZETT MAGÁN BERUHÁZÁSOK |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 |
| KKV szálláshely kialakítás - panzió |  |  |  |  |  |  |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 20 000 000 |
| KÖZSZFÉRA TERVEZETT BERUHÁZÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Rákóczi-Táncsics u. körforgalom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Bajcsy-Zsilinszky utca- Kálvin tér- Kossuth utca hármas csomópontjában közlekedési irányító rendszer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Dózsa György utca szabályozási szélességének bővítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

| ROP VISSZA NEM ÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS | 0 | 0 | 6 014 632 | 6 014 632 | 0 | 7 905 712 | 74 403 030 | 59 357 183 | 50 857 184 | 54 478 579 | 47 019 828 | 42 946 724 | 348 997 505 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÖNKORMÁNYZAT | 0 | 0 | 6 014 632 | 6 014 632 | 0 | 7 905 712 | 71 080 830 | 53 838 572 | 45 338 573 | 45 338 572 | 37 879 821 | 39 624 524 | 313 035 869 |
| ELŐKÉSZÍTÉS | 0 | 0 | 6 014 632 | 6 014 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 029 264 |
| 3.1.1.Közösségi terek fejlesztése, közlekedési fejlesztések (Rákóczi és Bolt utcák) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 587 408 | 10 587 408 | 10 587 408 | 10 587 408 | 10 587 408 | 10 587 409 | 63 524 449 |
| 4.1. Projekthez tartozó eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 000 | 8 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 000 |
| 3.3.1. Okmányiroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 176 012 | 22 176 012 | 22 176 012 | 22 176 012 | 22 176 012 | 22 176 012 | 133 056 070 |
| KIEGÉSZÍTŐ ERFA TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 905 712 | 3 513 650 | 1 996 392 | 1 996 393 | 1 996 392 | 1 996 392 | 4 421 094 | 23 826 026 |
| KIEGÉSZÍTŐ ESZA TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 138 750 | 8 138 750 | 8 138 750 | 8 138 750 | 680 000 | 0 | 33 235 000 |
| MENEDZSMENT KÖLTSÉGEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 440 010 | 2 440 010 | 2 440 010 | 2 440 010 | 2 440 010 | 2 440 010 | 14 640 060 |
| INGATLANVÁSÁRLÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 725 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 725 000 |
| 3.4.1. Vámos Bt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 911 | 658 911 | 658 911 | 658 911 | 0 | 2 635 645 |
| 3.4.2. Szikszó Petrol Kft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 537 500 | 1 537 500 | 1 537 500 | 1 537 500 | 0 | 6 150 000 |
| 3.4.3. Fizetős parkoló kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 621 395 | 3 621 396 | 0 | 7 242 791 |
| 3.2.1. Református parókia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 322 200 | 3 322 200 | 3 322 200 | 3 322 200 | 3 322 200 | 3 322 200 | 19 933 200 |
| TERVEZETT MAGÁN BERUHÁZÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| KÖZSZFÉRA TERVEZETT BERUHÁZÁSAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Pénzügyi műveletek bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb pénzügyi eszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| EREDMÉNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 7.3. A pályázat pénzügyi terve

| Projekt neve | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ÖSSZESEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 7 510 000 | 7 510 000 | 0 | 9 900 000 | 88 536 624 | 82 529 447 | 72 529 447 | 69 772 237 | 60 997 237 | 51 561 624 | 450 846 617 |
| ROP PÁLYÁZAT KERETÉBEN | 0 | 0 | 7 510 000 | 7 510 000 | 0 | 9 900 000 | 88 536 624 | 72 529 447 | 62 529 447 | 69 772 237 | 60 997 237 | 51 561 624 | 430 846 617 |
| ELŐKÉSZÍTÉS | 0 | 0 | 7 510 000 | 7 510 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 020 000 |
| GAZDASÁGI FUNKCIÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 392 823 | 4 392 823 | 11 635 613 | 11 635 613 | 0 | 32 056 871 |
| 3.4.1. Vámos Bt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 317 823 | 1 317 823 | 1 317 823 | 1 317 823 | 0 | 5 271 290 |
| 3.4.2. Szikszó Petrol Kft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 075 000 | 3 075 000 | 3 075 000 | 3 075 000 | 0 | 12 300 000 |
| 3.4.3. Fizetős parkoló kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 242 791 | 7 242 791 | 0 | 14 485 581 |
| VÁROSI FUNKCIÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 455 774 | 22 455 774 | 12 455 774 | 12 455 774 | 12 455 774 | 12 455 774 | 94 734 646 |
| 3.1.1.Közösségi terek fejlesztése, közlekedési fejlesztések (Rákóczi és Bolt utcák) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 455 774 | 12 455 774 | 12 455 774 | 12 455 774 | 12 455 774 | 12 455 774 | 74 734 646 |
| 4.1. Projekthez tartozó eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 |
| KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 22 148 000 |
| 3.2.1. Református parókia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 22 148 000 |
| KÖZCÉLÚ FUNKCIÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 043 917 | 27 043 917 | 27 043 917 | 27 043 917 | 27 043 917 | 27 043 917 | 162 263 500 |
| 3.3.1. Okmányiroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 043 917 | 27 043 917 | 27 043 917 | 27 043 917 | 27 043 917 | 27 043 917 | 162 263 500 |
| KIEGÉSZÍTŐ ERFA TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 900 000 | 4 400 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 5 500 000 | 29 800 000 |
| Nyilvánosság, tájékoztatásbiztosítását szolgáló elemek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 8 000 000 |
| Kiviteli terv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 |
| Műszaki ellenőrzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 166 667 | 1 166 667 | 1 166 667 | 1 166 667 | 1 166 667 | 1 166 667 | 7 000 000 |
| Közbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 000 |
| Könyvvizsgáló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| KIEGÉSZÍTŐ ESZA TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 575 000 | 9 575 000 | 9 575 000 | 9 575 000 | 800 000 | 0 | 39 100 000 |
| 5.6.1. Beavatkozások helyi elfogadtatása, végrehajtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0 | 4 000 000 |
| 5.6.2. Közösségépítés és képzések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| 5.6.3. Képzési támogatás és járulékai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 275 000 | 6 275 000 | 6 275 000 | 6 275 000 | 0 | 0 | 25 100 000 |
| MENEDZSMENT KÖLTSÉGEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 870 600 | 2 870 600 | 2 870 600 | 2 870 600 | 2 870 600 | 2 870 600 | 17 223 600 |
| INGATLANVÁSÁRLÁS |  |  |  |  |  |  | 18 500 000 |  |  |  |  |  | 18 500 000 |

| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 7 510 000 | 7 510 001 | 0 | 9 900 000 | 88 536 624 | 82 529 447 | 72 529 447 | 69 772 237 | 60 997 237 | 51 561 625 | 450 846 618 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAJÁT BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAJÁT FORRÁS | 0 | 0 | 1 495 368 | 1 495 368 | 0 | 1 994 288 | 14 133 594 | 23 172 264 | 21 672 263 | 15 293 658 | 13 977 409 | 8 614 901 | 101 849 113 |
| ÖNKORMÁNYZAT | 0 | 0 | 1 495 368 | 1 495 368 | 0 | 1 994 288 | 13 764 461 | 10 606 719 | 9 106 718 | 9 106 718 | 7 790 469 | 8 245 767 | 63 605 878 |
| ELŐKÉSZÍTÉS | 0 | 0 | 1 495 368,09 | 1 495 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 990 736 |
| 3.1.1.Közösségi terek fejlesztése, közlekedési fejlesztések (Rákóczi és Bolt utcák) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 868 366 | 1 868 366 | 1 868 366 | 1 868 366 | 1 868 366 | 1 868 366 | 11 210 197 |
| 4.1. Projekthez tartozó eszközök | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| 3.3.1. Okmányiroda | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 4 867 905 | 4 867 905 | 4 867 905 | 4 867 905 | 4 867 905 | 4 867 905 | 29 207 430 |
| KIEGÉSZÍTŐ ERFA TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1 994 288 | 886 350 | 503 608 | 503 607 | 503 607 | 503 608 | 1 078 906 | 5 973 975 |
| KIEGÉSZÍTŐ ESZA TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 436 250 | 1 436 250 | 1 436 250 | 1 436 250 | 120 000 | 0 | 5 865 000 |
| MENEDZSMENT KÖLTSÉGEK | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 430 590 | 430 590 | 430 590 | 430 590 | 430 590 | 430 590 | 2 583 540 |
| INGATLANVÁSÁRLÁS | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2 775 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 775 000 |
| 3.4.1. Vámos Bt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 911 | 658 911 | 658 911 | 658 911 | 0 | 2 635 645 |
| 3.4.2. Szikszó Petrol Kft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 537 500 | 1 537 500 | 1 537 500 | 1 537 500 | 0 | 6 150 000 |
| 3.4.3. Fizetős parkoló kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 621 395 | 3 621 395 | 0 | 7 242 790 |
| 3.2.1. Református parókia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 133 | 369 133 | 369 133 | 369 133 | 369 133 | 369 133 | 2 214 800 |
| ROP VISSZA NEM ÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS | 0 | 0 | 6 014 632 | 6 014 632 | 0 | 7 905 712 | 74 403 030 | 59 357 183 | 50 857 184 | 54 478 579 | 47 019 828 | 42 946 724 | 348 997 505 |
| ÖNKORMÁNYZAT | 0 | 0 | 6 014 632 | 6 014 632 | 0 | 7 905 712 | 71 080 830 | 53 838 572 | 45 338 573 | 45 338 572 | 37 879 821 | 39 624 524 | 313 035 869 |
| ELŐKÉSZÍTÉS | 0 | 0 | 6 014 632 | 6 014 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 029 264 |
| 3.1.1.Közösségi terek fejlesztése, közlekedési fejlesztések (Rákóczi és Bolt utcák) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 587 408 | 10 587 408 | 10 587 408 | 10 587 408 | 10 587 408 | 10 587 409 | 63 524 449 |
| 4.1. Projekthez tartozó eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 500 000 | 8 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 000 000 |
| 3.3.1. Okmányiroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 176 012 | 22 176 012 | 22 176 012 | 22 176 012 | 22 176 012 | 22 176 012 | 133 056 070 |
| KIEGÉSZÍTŐ ERFA TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 905 712 | 3 513 650 | 1 996 392 | 1 996 393 | 1 996 392 | 1 996 392 | 4 421 094 | 23 826 026 |
| KIEGÉSZÍTŐ ESZA TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 138 750 | 8 138 750 | 8 138 750 | 8 138 750 | 680 000 | 0 | 33 235 000 |
| MENEDZSMENT KÖLTSÉGEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 440 010 | 2 440 010 | 2 440 010 | 2 440 010 | 2 440 010 | 2 440 010 | 14 640 060 |
| INGATLANVÁSÁRLÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 725 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 725 000 |
| 3.4.1. Vámos Bt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 911 | 658 911 | 658 911 | 658 911 | 0 | 2 635 645 |
| 3.4.2. Szikszó Petrol Kft. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 537 500 | 1 537 500 | 1 537 500 | 1 537 500 | 0 | 6 150 000 |
| 3.4.3. Fizetős parkoló kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 621 395 | 3 621 396 | 0 | 7 242 791 |
| 3.2.1. Református parókia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 322 200 | 3 322 200 | 3 322 200 | 3 322 200 | 3 322 200 | 3 322 200 | 19 933 200 |
| Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Pénzügyi műveletek bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb pénzügyi eszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| EREDMÉNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 7.3.1. Projektenkénti pénzügyi tábla a ROP keretében támogatott tevékenységekre / projektekre

| Szikszó Város Önkormányzata | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ÖSSZESEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  |
| KIADÁSOK | 0 | 0 | 7 510 000 | 7 510 000 | 0 | 9 900 000 | 84 845 291 | 64 445 291 | 54 445 291 | 61 688 082 | 52 913 082 | 47 870 291 | 391 127 327 |
| ELŐKÉSZÍTÉS | 0 | 0 | 7 510 000 | 7 510 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 020 000 |
| VÁROSI FUNKCIÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 455 774 | 22 455 774 | 12 455 774 | 12 455 774 | 12 455 774 | 12 455 774 | 94 734 647 |
| 3.1.1.Közösségi terek fejlesztése, közlekedési fejlesztések (Rákóczi és Bolt utcák) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 455 774 | 12 455 774 | 12 455 774 | 12 455 774 | 12 455 774 | 12 455 774 | 74 734 647 |
| 4.1. Projekthez tartozó eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 000 |
| KÖZCÉLÚ FUNKCIÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 043 917 | 27 043 917 | 27 043 916 | 27 043 916 | 27 043 916 | 27 043 916 | 162 263 499 |
| 3.3.1. Okmányiroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 043 917 | 27 043 917 | 27 043 916 | 27 043 916 | 27 043 916 | 27 043 916 | 162 263 499 |
| GAZDASÁGI FUNKCIÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 242 791 | 7 242 791 | 0 | 14 485 581 |
| 3.4.3. Fizetős parkoló kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 242 791 | 7 242 791 | 0 | 14 485 581 |
| KIEGÉSZÍTŐ ERFA TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 900 000 | 4 400 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 5 500 000 | 29 800 000 |
| Nyilvánosság, tájékoztatásbiztosítását szolgáló elemek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 1 333 333 | 8 000 000 |
| Kiviteli terv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 |
| Műszaki ellenőrzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 166 667 | 1 166 667 | 1 166 667 | 1 166 667 | 1 166 667 | 1 166 667 | 7 000 000 |
| Közbeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 1 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 000 |
| Könyvvizsgáló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| KIEGÉSZÍTŐ ESZA TÍPUSÚ TEVÉKENYSÉG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 575 000 | 9 575 000 | 9 575 000 | 9 575 000 | 800 000 | 0 | 39 100 000 |
| 5.6.1. Beavatkozások helyi elfogadtatása, végrehajtása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0 | 4 000 000 |
| 5.6.2. Közösségépítés és képzések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| 5.6.3. Képzési támogatás és járulékai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 275 000 | 6 275 000 | 6 275 000 | 6 275 000 | 0 | 0 | 25 100 000 |
| MENEDZSMENT KÖLTSÉGEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 870 600 | 2 870 600 | 2 870 600 | 2 870 600 | 2 870 600 | 2 870 600 | 17 223 600 |
| INGATLANVÁSÁRLÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 500 000 |
| BEVÉTELEK | 0 | 0 | 7 510 000 | 7 510 000 | 0 | 9 900 000 | 84 845 291 | 64 445 291 | 54 445 291 | 61 688 082 | 52 913 082 | 47 870 291 | 391 127 327 |
| SAJÁT BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAJÁT FORRÁS | 0 | 0 | 1 495 368 | 1 495 368 | 0 | 1 994 288 | 13 764 461 | 10 606 719 | 9 106 718 | 12 728 114 | 11 411 865 | 8 245 767 | 70 848 667 |
| Számlapénz | 0 | 0 | 1 495 368 | 1 495 368 | 0 | 1 994 288 | 13 764 461 | 10 606 719 | 9 106 718 | 12 728 114 | 11 411 865 | 8 245 767 | 70 848 667 |
| Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROP VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS | 0 | 0 | 6 014 632 | 6 014 632 | 0 | 7 905 712 | 71 080 830 | 53 838 572 | 45 338 573 | 48 959 968 | 41 501 217 | 39 624 524 | 320 278 660 |
| Számított támogatási intenzitás |  |  | 80% | 80% | 0% | 80% | 84% | 84% | 83% | 79% | 78% | 83% | 82% |
| Pénzügyi műveletek bevétele | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Egyéb pénzügyi eszköz | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eredmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Vámos BT. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ÖSSZESEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  |
| KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 317 823 | 1 317 823 | 1 317 823 | 1 317 823 | 0 | 5 271 290 |
| GAZDASÁGI FUNKCIÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 242 791 | 7 242 791 | 0 | 14 485 581 |
| 3.4.3. Fizetős parkoló kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 242 791 | 7 242 791 | 0 | 14 485 581 |
| BEVÉTELEK |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 317 823 | 1 317 823 | 1 317 823 | 1 317 823 | 0 | 5 271 290 |
| SAJÁT BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAJÁT FORRÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 911 | 658 911 | 658 911 | 658 911 | 0 | 2 635 645 |
| Számlapénz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 911 | 658 911 | 658 911 | 658 911 | 0 | 2 635 645 |
| Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| ROP VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 911 | 658 911 | 658 911 | 658 911 | 0 | 2 635 645 |
| Számított támogatási intenzitás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | 50% |
| Pénzügyi műveletek bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Egyéb pénzügyi eszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| Eredmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.2. Szikszó Petrol Kft. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ÖSSZESEN |
|  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  |
| KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 075 000 | 3 075 000 | 3 075 000 | 3 075 000 | 0 | 12 300 000 |
| GAZDASÁGI FUNKCIÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 075 000 | 3 075 000 | 3 075 000 | 3 075 000 | 0 | 12 300 000 |
| SAJÁT BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAJÁT FORRÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 537 500 | 1 537 500 | 1 537 500 | 1 537 500 | 0 | 6 150 000 |
| Számlapénz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 537 500 | 1 537 500 | 1 537 500 | 1 537 500 | 0 | 6 150 000 |
| Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROP VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 537 500 | 1 537 500 | 1 537 500 | 1 537 500 | 0 | 6 150 000 |
| Számított támogatási intenzitás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0 | 50% |
| Pénzügyi műveletek bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi eszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eredmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Református Egyház | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ÖSSZESEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  |
| KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 22 148 000 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 22 148 006 |
| 3.2.1. Református parókia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 22 148 006 |
| BEVÉTELEK |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 3 691 333 | 22 148 000 |
| SAJÁT BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAJÁT FORRÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 133 | 369 133 | 369 133 | 369 133 | 369 133 | 369 133 | 2 214 800 |
| Számlapénz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 133 | 369 133 | 369 133 | 369 133 | 369 133 | 369 133 | 2 214 800 |
| Hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROP VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 322 200 | 3 322 200 | 3 322 200 | 3 322 200 | 3 322 200 | 3 322 200 | 19 933 200 |
| Számított támogatási intenzitás | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Pénzügyi műveletek bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb pénzügyi eszköz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eredmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 7.4. Kockázatok elemzése

A projekthez kapcsolódó akcióterületi fejlesztések tevékenységeinek megvalósítása során kockázatokat merülhetnek fel. Ezek a kockázatok egy része jelentősen befolyásolhatja a tervezett fejlesztések megvalósulását. A fenntartás, működtetés során is léphetnek fel kockázatok, melyek elsősorban már a projekt céljainak megvalósulását veszélyeztethetik. A kockázatok eredhetnek az előkészítés szakaszában, a megvalósítás, kivitelezés munkálatainál, illetve a fenntartás és működtetés ideje alatt. Bármely szakaszban bekövetkező kockázatok veszélyeztetik a projekt célkitűzéseit. A kockázatok bekövetkezése miatt a projekt hatásai is módosulhatnak. Alábbiakban feltárjuk a kockázati tényezők hatásának és bekövetkezési valószínűségének nagyságát és ezek kezelésének eszközeit.

| Kockázat | Bekövetkezés valószínűsége | Hatása a projekt céljaira | Bekövetkezés elkerüléséért teendő feladatok |
| --- | --- | --- | --- |
| A projekthez szükséges önerő biztosításában problémák lépnek fel | kicsi | nagy | Az önerő elkülönítése, esetleg zárolása. |
| A lakosság támogatása, motiváltsága nem lesz megfelelő | kicsi | közepes | Folyamatos tájékoztatás, lakossági fórumok tartása, a tervezett fejlesztések vizuális megjelenítése, bemutatása. Az előkészítés szakaszába lehetőleg be kell vonni a lakosságot. |
| A lakosság nem fogadja el a megvalósult fejlesztéseket, másként képzelte el a kivitelezést, vagy a projekt által érintet terület jövőjét | kicsi | közepes | Folyamatos tájékoztatás, a lakók bevonása az előkészítés szakaszaiba, véleményük megkérdezése. A fejlesztések céljainak megismertetése a lakossággal. |
| Megpályázott források kifizetésének késlekedése, ezáltal a beruházások elhúzódása, ebből fakadó pénzügyi problémák | közepes | nagy | A pályázatot kiíró és a lebonyolító szervezettel folyamatos egyeztetés. A pályázati kiírásnak és a támogatási szerződésben foglaltaknak való teljes megfelelés. A projekt pénzügyi és adminisztratív beszámolóinak pontos vezetése. |
| Nem az eredeti céloknak megfelelően valósulnak meg a projektek, a tervezés vagy a kivitelezés problémái miatt | közepes | nagy | A célok minél világosabb, közérthetőbb kitűzése, megfogalmazása. A projekt egyes részleteit a kivitelezővel pontosítani kell. A munkálatok során folyamatos ellenőrzést kell biztosítani és végezni. |
| Üzemeltetési problémák KKV beruházások esetében | kicsi | nagy | A fejlesztés előtt álló épületek esetében világosan szabályozni kell a későbbi üzemeltetést. A bérlés feltételeit, illetve költségeit. Meg kell határozni, hogy miből lesznek fenntartva az egyes fejlesztett épületek. |

| Zöldterületek, közutak, kerékpárutak, járdák, parkok karbantartása nem lesz megfelelő | közepes | közepes | Az önkormányzatnak kell szabályoznia a közterületek karbantartását. A korábbi fejlesztések hatására létrejött zöldterületek karbantartása már megoldott és jól működik, ezt kell alkalmazni a jelen fejlesztés keretei között megvalósításra kerülő parkok, zöld területek esetében. |
| --- | --- | --- | --- |
| Szándékos vagy véletlen rongálás miatt a felújított parkok, zöldterületek, épületek állagában, külső megjelenésében romlás történik | közepes | nagy | Lakossági tájékoztatással megértetni a lakosokkal a beruházásban rejlő gazdaságélénkítési lehetőséget, illetve azt, hogy ez csak a fejlesztés hatására létrejött zöldterületek, rendezett parkok megőrzésével lehetséges. Emellett a szándékos rongálást a terület gyakori ellenőrzésével is meg lehet akadályozni. |
| A megvalósításban csúszás történik | közepes | közepes | Világos ütemterv készítése, az ütemterv betartásának ellenőrzése, az attól való eltérés korrigálása. |
| Más, környező városok gyorsabb ütemben fejlődhetnek, így elvonhatják a fejlesztések hatására Szikszóra érkező vállalkozásokat | kicsi | közepes | A tervezett fejlesztések minél gyorsabban és minél jobb minőségben történő megvalósítása. Megfelelő városmarketinggel a településre való figyelemfelhívás. |
| Az egyes részprojektek kivitelezésében problémák léphetnek fel, időben csúszhatnak az egymásra épülő beruházások | közepes | közepes | Megfelelő ütemezés elérésével kiküszöbölhető az egymásra épülő részprojektek csúszása. |
| A felújításra kerülő Református Parókia közösségi funkciója nem javul, az épület kulturális szerepe nem erősödik | kicsi | közepes | Az egyházi épület fontosságának megjelenítése az önkormányzati és turisztikai információs eszközök használata során. |
| Előre nem látható környezeti katasztrófák (tűz, stb.) | kicsi | közepes | Tűzvédelmi és egyéb biztonsági szabályzatok betartása a kivitelezés és üzemeltetés során. |
| Kialakított partnerség megszűnése, kapcsolatok romlása | kicsi | kicsi | A partnerségi együttműködés egyértelmű keretek között történő rögzítése. Az egyeztetéseknek átláthatóknak, a partnerség minden érintettje számára világosnak és elérhetőnek kell lennie. |
| Átadás utáni műszaki meghibásodás | kicsi | közepes | Karbantartási útmutató, vagyonvédelem, jótállási biztosíték |

# 8. Az I. fordulós BB feltételek teljesülése

A bíráló bizottság az alábbi feltételek teljesítését kötötte ki:

Épület beruházások esetén a projektbe energiahatékonyság mérésére szolgáló indikátor beépítése szükséges.

A feltétel teljesülése:

Mind az Akcióterületi Tervben, mind pedig a projekt adatlapban új indikátorként felvettük a Támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás nevű indikátort.

| Cél, részcél | Mutató megnevezése | Adatmérés forrása | Kiinduló érték | Célérték |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Év | Érték | Év | Érték |
| A támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás | eredmény | Önkormányzati jelentés | 2008 | 0 KJ | 2013 | 0,2 KJ |

A Pályázó mutassa be részletesen a projekt részét képező képzés tartalmát, tematikáját, lebonyolításának módját és merhető eredményeit.

A feltétel teljesülése:

Az Akcióterületi Terv 5.2.8. Az ESZA tevékenységek részletes bemutatása című alfejezete tartalmazza a képzések részletes bemutatását.

A Pályázó nyilatkozzon arról, hogy a projektben megvalósításra kerülő térfigyelő rendszer a Rendőrségre lesz bekötve.

A feltétel teljesülése:

A projekt során nem kerül megvalósításra térfigyelő rendszer.

Az ÉMOP támogatásból megvalósuló nyertes projektek esetében a projektelemek és/vagy tevékenységek esetében átfedés nem lehet. A pályázó %-os arányban, elkülönítve időarányosan számolhatja el a projektmenedzsmentben részt vevő személyek és a megvalósuló tevékenységek és szolgáltatások költségeit (például: marketing, PR, weblap költségei).

A feltétel teljesülése:

Az ÉMOP támogatásból megvalósuló nyertes projekteket, illetve azok különböző tevékenységeit Szikszó Város Önkormányzata pályázatonként elkülönítve kezeli, köztük átfedés nem áll fenn.

Mutassa be a pályázó, hogy a pályázatban szereplő akcióterületen a különböző OP-ból megvalósuló projektek milyen szinergiában állnak egymással.

A feltétel teljesülése:

Az Akcióterületi Terv 5.2.7. A különböző OP-ból megvalósuló projektek szinergiája című alfejezete tartalmazza a különböző OP-ból megvalósuló projektek szinergia hatásának bemutatását.

Szikszó Város Önkormányzata számára előírt egyéb feltételek teljesülése:

Az általános iskola befejezésére irányuló képzés nem támogatható, mert ez a közoktatás feladata.

A feltétel teljesülése:

Az Akcióterületi Terv 5.2.8. Az ESZA tevékenységek részletes bemutatása című alfejezete tartalmazza a képzések részletes bemutatását. Kikerült az általános iskola befejezésére irányuló képzés támogatása a projektből.

A református parókia felújítása projektelemnél a vendégszobák kialakításának 90 %-os támogatási intenzitásának feltétele, hogy a pályázó mutassa be a fenntartást és nyilatkozzon arról, hogy ingyenesen fogják használatra adni a vendégszobákat.

A feltétel teljesülése:

Az Akcióterület Terv 6. fejezete módosításra került. A 6.3.1.4. Református Parókia alfejezetekben bemutattuk a jövedelmet nem termelő projektelemek esetén a fenntartást, adatokkal alátámasztva, részletes költségszámítással. A parókia felújítása során közösségi teret alakítunk ki, mely az akcióterület és a település lakosságának a vendégszobáknál szélesebb lehetőségeket kíván teremteni közösségi tevékenységéhez. Csatoljuk a református egyház nyilatkozatát arról, hogy a közösségi teret ingyenesen fogják használatra adni.

A pályázatban jelzett (Adatlap 5.13. Bolt utca 9.) jelzett „falmeszelési tevékenység” szinten tartásnak tekintendő, amely nem támogatható tevékenység. A szinten tartó tevékenységeket ki kell venni a 2 forduló között a projekt tevékenységei közül.

A feltétel teljesülése:

A projektelem kikerült a pályázati dokumentációból.

BB-által konkrétan meghatározott összköltség-csökkentés – 39.000.000 Ft (Nyilvánosság, tájékoztatás  biztosítása: 4.000.000 Ft; Közbeszerzés: 3.000.000 Ft; Könyvvizsgálat: 2.000.000 Ft; Beavatkozások helyi elfogadtatása: 20.000.000 Ft; Közösségépítés és képzés: 10.000.000 Ft).

A feltétel teljesülése:

Az Akcióterületi Terv 7.1. A projekt összefoglaló költségvetése című alfejezete tartalmazza a projekt végleges költségvetését, melyből megállapítható, hogy a Pályázó eleget tett a BB-által konkrétan meghatározott összköltség-csökkentésnek.

# Mellékletek

## 1. Áttekintő térképvázlat

- Zölddel jelölve az önkormányzati fejlesztéseket, (városi funkció)

- Sárgával a KKV szektor fejlesztései és a fizető parkolók, (gazdasági funkció)

- Kékkel pedig az egyházi fejlesztéseket jelöltük (közösségi funkció)

- Világos sárgával jelölve a jogosultságot biztosító funkciók

Áttekintő térképvázlat jogosultságot biztosító funkciók elhelyezkedéséről

## 2. Funkcióelemzés: igényfelméréssel és kihasználtsági tervvel

FUNKCIÓELEMZÉS

- Az akcióterület jelenlegi funkciói és a fejlesztések eredményei a funkcióellátottságra

A területen található műemléki védettségű Református templom épülete. Számos közösségi funkciót ellátó intézmény ezen a területen működik. Az akcióterületen belül ide sorolható Szikszó Város Polgármesteri Hivatala, kistérségi központ irodája, családsegítő szolgálat irodája, közjegyző irodája, postahivatal, művese állomás, egyházi intézmények, gyógyszertár. Látható, tehát, hogy az akcióterület által lefedett városrész funkciógazdag, akár az egészségügyi, szociális szolgáltatás, területfejlesztési, akár a közintézményeket tekintve. A terület a város gazdasági súlyponti területe is. Az akcióterületen belül található többek között az ABC Áruház, üzletek, vendéglátók, szolgáltatók. Több üzleti szolgáltatóegységek is működik itt. A területen belül található a Takarékszövetkezet és a K&H Bank épülete is.

Az alábbi funkciók találhatók meg Központi városrész akcióterületen belül. Ezen funkciókból is kiderül, hogy az akcióterületen összpontosul a város legtöbb funkciója.

- Gazdasági funkciók: ABC áruház, kiskereskedelmi üzletek, pénzintézet, szolgáltató egységek, kistérségi központ, irodaházak, vendéglátó egységek.

- Közlekedési, távközlési funkciók: távolsági autóbusz-megálló, postahivatal, tömegközlekedés, közüzemi vízhálózat léte, zárt közcsatorna-hálózat.

- Közösségi funkciók: egyházi intézmények, mozi.

- Állami, igazgatási, hatósági, igazságszolgáltatási funkciók: közigazgatási funkciók - önkormányzat, okmányiroda, közjegyzői iroda.

- Humán szolgáltatási funkciók: családsegítő szolgálat, gyógyszertár, művese állomás.

A fejlesztés során megvalósuló funkció-megerősítések, funkcióbővítések:

| Tevékenység | Funkció |
| --- | --- |
| Közterület rehabilitáció, közlekedésfejlesztés Az akcióterület közösségi tereinek fejlesztése, Bolt és Rákóczi utcák közlekedésfejlesztése. | Városi funkció Funkció megerősítés |
| Okmányiroda Kistérségi Központ kialakítása, épület-felújítás, építés A tervezés célja a jelenlegi funkció megtartása mellett további közösségi funkcióval bíró helyiségek kialakítása, továbbá az épületet felkeresők számára egy szebb, használhatóbb környezet kialakítása. | Közszféra funkció Funkció megerősítés Új közszféra funkciók helyszínének biztosítása |
| Református Parókia felújítása | Közösségi funkció Funkció megerősítés |
| Fizetős parkoló kialakítása A kialakítandó Okmányiroda épület melletti nagyparkoló felújítása | Városi – gazdasági funkció Új funkció kialakítása |
| Szikszó-Petrol Kft. üzleteinek felújítása Tetőtérben üzlethelyiség és iroda kialakítása. Szépségápolás (hajgyógyászat, elektro-kozmetika, fodrászat). A Tetőtéri helyiségben gépjármű oktató helyiség kerül kialakításra. | Gazdasági funkció Funkció megerősítés és új gazdasági funkció kialakítása |
| Vámos Bt. üzletfelújítása 2 db üzlethelyiség teljes külső és belső felújítása (épületgépészettel (elektromos hálózat, fűtés). Homlokzat felújítása. Az egyik üzlethelyiség ruházati boltként fog üzemelni, a másik autósboltként. | Gazdasági funkció Funkció megerősítés |
| ESZA típusú tevékenységek Közösségépítés és képzések és képzési hozzájárulások, Beavatkozások helyi elfogadtatása, végrehajtása | Közösségi, közszféra, városi és gazdasági funkciókat támogató |
| Az okmányiroda építéséhez kapcsolódóan ingatlanok megvásárlása | Közszféra funkció |
| Egyéb kapcsolódó szolgáltatások | Közösségi, közszféra, városi és gazdasági funkciókat támogató |

- A funkcióelemzés összefoglaló eredménye

A fejlesztésbe bevont területeinek mindegyike többfunkciós tér vagy utcaszakasz. A beruházás tervezése során alapvető cél volt a jelentkező igények kielégítése, hogy a jelenlegi használat és funkció minden esetben megmaradjon, illetve a rendezéssel párhuzamosan az egyes jelenlegi funkciók kiegészüljenek. A tervezett projekt keretében felújítani kívánt épületek jelenlegi állapotukban a betöltött funkciót hosszabb távon már nem képesek ellátni, ezért ezek a funkciók veszélybe kerülnek. Az akcióterületen található Okmányiroda és a szintén a majd ebben az épületben (emeletráépítéssel) működő Kistérségi Szolgáltató Központ kialakításával, lehetővé válik, hogy a közszféra és a térségi együttműködésén alapuló, jól működő város korszerű városközpontja alakuljon ki. A kereskedelmi és szolgáltató egységek felújításával a lakosság és a látogatók minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférése is biztosítottá válik a fejlesztések gazdasági hasznosságán túl. A projekt során a közterületek megújulásával összehangolt funkciómegtartó és funkcióbővítő fejlesztések történnek (pl. fizetős parkoló kialakítása), melyekkel Szikszó tovább haladhat azon célja felé, hogy olyan várossá váljon, mely lakói számára a városi életet, megfelelő körülmények és minőségi települési környezet révén tudja biztosítani.

- Funkcióelemzés fejlesztésenként

I. Szikszó Város Önkormányzata: Közterek, Parkolók, Okmányiroda

Minőségi és igényes belváros kialakítása, amely a lakossági és turisztikai igényeknek egyaránt megfelel. Az utcák és közösségi terek felújítása és megfelelő minőségi állapotban tartása cél, kiemelten a leginkább látogatott belvárosi utak esetében. A városi funkciót betöltő közterület fejlesztés  a teljes lakosság, a látogatók és a kistérség lakosai érdekeit is szolgálja. Az önkormányzati ingatlanok jól szervezett kialakítása és állagának javítása nemcsak a városkép szempontjából, hanem a funkcióbővítés tekintetében is fontos feladat. Az épületben önkormányzati és térségi szolgáltatások kapnak majd helyet, így a városi és kistérségi szerepkör hatékonyabb betöltését támogatja. A közszféra funkciót betöltő önkormányzati épület használói elsősorban az önkormányzat /kistérségi alkalmazottai, közvetve a város és kistérség lakossága. A felújítás a közszolgáltatások hatékonyabb munkavégzése valósul meg. Az irodaépület a közszolgáltatási rendnek megfelelően lesz elérhető.

II. Szikszói Református Egyházközség: Református parókia

Történelmi egyház, Szikszó város lakosságának közel 30%-a tagja. Az egyházközségben aktív közösségi élet folyik. Kórus működik, ifjúsági foglalkozásokat, rendezvényeket tartanak, továbbá két alapítványt is működtet a gyülekezet. Folyamatos kapcsolatot tartanak fenn több külföldi testvérgyülekezettel Erdélyben és Hollandiában. A testvérgyülekezet tagjai rendszeresen látogatják egymást. A templomban helytörténeti gyűjtemény található, továbbá rendszeresen szerveznek kiállításokat, jótékonysági koncerteket. Jó alapot teremt mindehhez az impozáns műemlék templom épület, illetve a benne található Angster József által 1888-ban készített orgona.

A református parókia felújításra szorul. A parókia az egyház működésének szerves részét képezi, hiszen itt működik az irányítás és adminisztráció, a látogatók és vendégek fogadása, az egyházi rendezvények szervezése és irányítása, sőt egyes ifjúsági közösségi foglalkozások lebonyolítása is. A parókia a műemlék templom közvetlen szomszédságában található, alapjában meghatározza a belváros arculatát. Mivel állaga jelentősen leromlott, fontos ennek az épületnek is a felújítása. A vendégek és a testvérvárosokból érkező látogatók is jobban igénybe tudják majd venni a parókiát, így még jobban erősödhet a testvér-gyülekezeti kapcsolat, ugyanakkor az egyházi ügyek intézése és az egyházi feladatok elvégzése sem lesz a fizikai körülmények által hátráltatva.

III. Szikszó-Petrol Kft.: kereskedelmi és szolgáltató üzletek, egységek felújítása és bővítése

A már meglévő épület tetőtér beépítéssel kerül bővítésre. A bővítés célja, hogy egy üzlethelyiség alakuljon ki, melyben egy szépségszalont kívánnak berendezni. A vállalkozás kezdő vállalkozás, a lehetőségei megteremtettek, a vállalkozásnak meg van a megfelelő kulcsalkalmazottja. Bővítésre, további alkalmazott felvételére jó a  lehetőség, a közelben működő tanműhely, ahol nappali tagozaton 96 fiatal tanul kozmetikusnak és fodrásznak, adhatják a jól képzett munkaerőt. A szépségipar szezonalitása nem mutat nagy ingadozásokat, jól tervezhető. A telephely a belvárosban található, jól megközelíthető akár tömegközlekedési eszközzel akár személyautóval, parkolás megoldható. Szikszó városban jelenleg van fodrászat és kozmetikai szolgáltatás is. Hagyományos egyszerű igényeket kielégítő. A versenytársak szakmailag felkészültek, de nem rendelkeznek komoly felszereltséggel, nem rendelkeznek megfelelő színvonalú technikai eszközökkel. A vállalkozás terve, hogy komplex szolgáltatást biztosítson, kozmetikai, fodrász, hajgyógyász, és testkezeléseket. Ezekért a komplex szolgáltatásokért a miskolci szalonokba kellett eddig elmenni. A piaci rést itt vélte a vállalkozás felfedezni, erre az igényre építi a fejlesztési tervet. Az üzletek felújítása és kialakítása indokolt, mert ezzel nemcsak a városkép javul, de a vállalkozás is versenyképesebb, jövedelemtermelőbb lehet, amiből az adókon keresztül az állami szervek is profitálnak.

IV. Vámos Bt.: kereskedelmi és szolgáltató üzletek, egységek felújítása

A Vámos Számviteli és Üzletviteli Tanácsadó Bt. Nagyon sokszínű vállalkozási tevékenységet folytat. Üzletviteli és számviteli tevékenységén túl kereskedelemmel is foglalkozik, Szikszó központjában két üzlethelyiséget üzemeltet. Az egyik ruházati bolt, a másik autó alkatrészeket, felszerelési cikkeket forgalmaz. Ez utóbbi Szikszó központi területein az egyetlen ilyen profilú üzlet, így jelentős forgalommal dicsekedhet. Az üzletek felújítása indokolt, mert ezzel nemcsak a városkép javul, de a vállalkozás is versenyképesebb, jövedelemtermelőbb lehet, amiből az adókon keresztül az állami szervek is profitálnak.

IGÉNYFELMÉRÉS

Folyamata

A fejlesztések kidolgozása során fontos törekvés volt a különböző szereplőkkel történő egyeztetés, mivel a partnerség kialakításában, a lakosság és a civil szervezetek érdekeinek képviseletében és a fejlesztések elfogadásában fontos szerepe van. Fontos része a partnerségnek a nyilvánosság bevonása is. Ez több féle formában valósult meg, így a potenciális befektetőkkel való egyeztetés, fórumok, városvezetési szintű tárgyalások, illetve ezekkel párhuzamosan személyes igényfelmérések, ahol az érdeklődők igényeit és kívánságait megbeszélhették az illetékesekkel.

2008-ben tartott 2 fórum, melyek interaktívak voltak, ezek során a város élete és sorsa iránt érdeklődő lakosok, civil és egyéb szervezetek egyeztettek az önkormányzat képviselőivel a lehetséges jövőbeni fejlesztésekről, igényekről. A résztvevők részéről számos fejlesztési igény mutatkozott.

Az alábbi, a megjelentek többsége által leginkább támogatott fejlesztési igények merültek fel:

- Környezeti fejlesztések

- Humán fejlesztések

- Településfejlesztés, települési arculat javítása

- Helyi gazdaság fejlesztése

- Térségi közlekedési fejlesztések

- Települési/térségi élhető környezet és közfunkciók biztosítása

Feltérképezésre kerültek a vállalkozások beruházási szándékai is. A vállalkozókkal külön egyeztetéseket is folytattunk. A fórumok a lakosság, a városvezetés egyes szervezetei, és a legfontosabb helyi vállalkozások részvételével zajlottak le. A fórumokon, személyes megbeszéléseken megtörtént a lehetséges fejlesztések számbavétele, megbeszélése, érvek és ellenérvek ismertetése. A támogatott elképzelések képezik jelen projekt tárgyát.

Célcsoport

A fejlesztési irányvonal kidolgozása során a következő partnerségi csoportok lettek meghatározva:

- lakosság, civilszervezetek, helyi vállalkozások, önkormányzat különböző szakterületeinek munkatársai, különböző szakértők, a kistérség képviselői

A fórumokon a meghatározott csoportok mindegyike képviseltette magát. Az igényfelmérés tehát nem szelektált módon történt. Nem csak egyes csoportok véleményét tartottuk fontosnak, hanem a teljes célcsoportot megpróbáltuk lefedni felmérésünkkel.

Választott módszer bemutatása

Az igények felmérésére személyes megbeszéléseket és fórumot találtuk a legmegfelelőbb módszernek. Fontosnak tartottuk, hogy interaktív jellegű legyen az igényfelmérés és a felmerül kérdéseket, érveket, ellenérveket együtt tudjuk feldolgozni, megbeszélni, lereagálni.

Az igényfelmérés eredménye, a fejlesztés szükségessége

1. Fejlesztendő projektek

Az eredmények alapján elmondható a szikszói városrehabilitációs fejlesztések nagy társadalmi és civil támogatottsággal rendelkeznek, a célok, a feladatok és az ezeket megalapozó helyzetfeltárás tekintetében is. A városrehabilitáció és az egyes városrészek fejlesztése során a nyilvánosság biztosítása folyamatos lesz. A pályázatban szereplő fejlesztések a jelentkező igények vizsgálata következtében kerültek kiválasztásra. A gazdasági funkcióhoz, közszféra funkcióihoz és közösségi funkcióhoz kapcsolódóan vizsgáltuk az igényeket és ezek eredményeként azonosítottuk a jelen pályázat által megvalósítani kívánt fejlesztéseket:

| Projektelem/fejlesztendő funkció | Igényfelmérés eredménye | Fejlesztés és kihasználtság indokoltsága, a létesítmény szükségessége | Támasztott elvárások |
| --- | --- | --- | --- |
| Református parókia | Szerepére és elhelyezkedésére való tekintettel a felújítás támogatott. A református egyház részéről igény mutatkozik a fejlesztés megvalósítására, a pályázatban konzorciumi partnerként való részvételre. A parókia belvárosi szerepköre is jelentős, mivel egyrészt közösségi funkciókat lát el, másrészt mint egyházi intézmény része vallási, kulturális és idegenforgalmi jelentősége is van. Mint belvárosi épület, nagyban hozzájárul a városkép kialakításához és formálásához. | Az egyházi épületek múltját és elhelyezkedését tekintve a város arculatának szerves részét képezi. A református egyház konzorciumi partnerként való belépése. A közösségi funkciót betöltő református templomhoz tartozó parókia felújítása nemcsak a gyülekezet, hanem a teljes lakosság, a látogatók és a kistérség lakosai érdekeit is szolgálja. | - energiahatékony-ság - épületek állagának javítása - pozitív városkép |
| Közösségi terek, Rákóczi, bolt utcák rehabilitációja | A fejlesztés megvalósítása szerepére és elhelyezkedésére való tekintettel támogatott. Ezek a belvárosi területek, nagyban hozzájárul a városkép kialakításához és formálásához, a lakosság és a látogatók által leggyakrabban használt területek. | Az utcák és közösségi terek felújítása és megfelelő minőségi állapotban tartása cél, kiemelten a leginkább látogatott belváros utak esetében. Minőségi és igényes belváros kialakítása, amely a lakossági és turisztikai igényeknek egyaránt megfelel. Igényes utcaburkolatok, utcabútorok. A városi funkciót betöltő közterület fejlesztés a teljes lakosság, a látogatók és a kistérség lakosai érdekeit is szolgálja. A kihasználtságára igény mutatkozik, hiszen a belvárosba látogatók száma a számos funkció megkeresése céljából jelentős. A forgalom egész évben jelentős. | - közlekedés fejlesztése - pozitív városkép - közösségi terek fejlesztése - városi funkciók erősítése - infrastruktúra fejlesztése - funkcionális egyesítés és a belvárosi funkciók kedvezőbb összekötése érdekében |
| Új okmányiroda és kistérségi funkciókat betöltő központ kialakítása | Az épület rekonstrukciója és bővítése. Önkormányzati és közfunkciókat ellátó intézmények központosítása, hogy az ügyeiket intézők megfelelő minőségű szolgáltatást kaphassanak. Közösségi lét helységeinek kialakítása. | Az önkormányzati ingatlanok jól szervezett kialakítása és állagának javítása nemcsak a városkép szempontjából, hanem a funkcióbővítés tekintetében is fontos feladat. Az épületben önkormányzati és térségi szolgáltatások kapnak majd helyet, így a városi és kistérségi szerepkör hatékonyabb betöltését támogatja. A közszféra funkciót betöltő önkormányzati épület használói elsősorban az önkormányzat /kistérségi alkalmazottai, közvetve a város és kistérség lakossága. A felújítás a közszolgáltatások hatékonyabb munkavégzése valósul meg. Az irodaépület a közszolgáltatási rendnek megfelelően lesz elérhető. | - energiahaté-konyság - épületek állagának javítása - ingatlan hasznosítás - közfunkciók központosítása |
| Fizetős parkoló kialakítása | Szikszó belvárosában jelenleg is problémát okoz a parkolás. Az Okmányirodában hétfő, szerda, pénteki napokon van ügyfélfogadás Az okmányiroda tényleges ügyfélforgalma ezeken a napokon eléri a 60 főt, a személyesen érdeklődők, segítséget kérők száma megközelíti a 20 főt. A gyors és hatékony ügyintézés miatt jellemző, hogy távolabbról (Miskolc, Encs és vonzáskörzetük) is felkeresik az ügyfelek ezt az irodát. Jelenleg a Polgármesteri Hivatal parkolójában 6 db (melyet elsősorban az itt dolgozók használnak), illetve a közelben 18 db parkolóhely áll rendelkezésre (ahol nyilván nem csak az ügyfelek parkolnak), amely a belvárosban működő intézmények számát, jellegét és az ügyfélforgalmat tekintve nagyon kevés. | A megfelelő belvárosi parkolás biztosítására nagy igény mutatkozik. Ezen fejlesztés célja, hogy biztosítsa a város központi részén a megfelelő parkolási lehetőséget, az itt elhelyezkedő intézmény(ek) ügyfelei számára is. A beruházás nem a profitszerzésre, hanem elsősorban a parkolási gondok feloldására, a belváros funkcionális és esztétikai körülményeinek javítására irányul. A parkolás díj szedését két alapvető indok támasztja alá: - a befolyó díjtételekből túlnyomórészt fedezhető a parkoló minőségének folyamatos megtartása, - biztosítható, hogy a gépjárművek csak addig parkoljanak, amíg az ügyintézés tart, így elkerülve az egész napos helyfoglalást. A fentiek alapján a parkolási díj meghatározásánál a cél szintén nem a haszonszerzés, annak összegét úgy határoztuk meg, hogy ne jelentsen nagy terhet az ide érkező ügyfelek számára, ugyanakkor a parkoló fenntartási költségeihez jelentős mértékben hozzájáruljon. | - városi, közfunkciók erősítése - élhetőbb belváros kialakítása - közlekedés-biztonság - színvonalas parkolási szolgáltatás - pozitív városkép |
| KKV-k felújítása | Városi szinten magas igény mutatkozik az igényes üzletek kialakítására. A vállalkozók is partnerei ebben az önkormányzatnak. Konzorciumi partnerek bevonása. | Az üzletek funkcióját és elhelyezkedését tekintve a város arculatának szerves részét képezik. A gazdasági funkciót betöltő üzletek felújítása nemcsak a gyülekezet, hanem a teljes lakosság, a látogatók és a kistérség lakosai érdekeit is szolgálja. | - energiahatékony-ság - épületek állagának javítása - ingatlan hasznosítás - gazdasági tevékenység erősítése - vállalkozók versenyképességének javítása |
| Közösség számára szervezett rendezvények,nyilvánosság | A rehabilitációs munkálatokkal kapcsolatban a lakosság tájékoztatást szeretne kapni. A felmérés alapján elsősorban a fórumokon kívánnak a lakosok információkhoz jutni. | Az önkormányzattól kifejezetten elvárják a lakosok, hogy tájékoztatást adjon a rehabilitációs munkálatokról A magas érdeklődés tükrözi azt, hogy a lakosok szeretnék, ha szebb lenne a környezetük, a város fejlesztése érdekli őket, és fontosnak tartják. Szívesen mennének el személyesen is tájékoztatókra, hogy minél többet megtudjanak a jövőbeni munkálatokról, esetleg elmondhassák a véleményüket. A beavatkozások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységek. A helyi partnerségek kialakításának támogatása. A projekt mindenki számára ingyen elérhető szolgáltatást nyújt. A projekt célja a helyi lakosok megszólítása, közösség építés, a tolerancia növelése a fejlesztések elfogadtatása. | - ismétlődő rendezvények - folyamatos tájékoztatás - közösségépítés - fejlesztések ismertetése |

2. Partnerség, konzorciumi partnerek

Fontos a vállalkozásokkal is a kapcsolattartás, mivel így friss információhoz juthatnak a város az általuk lehetségesen végezhető fejlesztésekről. Több gazdasági társaság jelezte, hogy az akcióterület területén belül lévő ingatlanjuk esetében terveznek olyan fejlesztést, melyet be lehet a városrehabilitációs elképzelések közé. A vállalkozásoknál és a konzorciumi partnerként bevonható szervezetként fontos szempont volt a megfelelősség vizsgálata, hogy az adott szervezet a Pályázati útmutatóban megfogalmazott pályázók körébe tartozik e. Konzorciumi partnerként az alábbi vállalkozások kerültek bevonásra: Proteinker Kft., Vámos Bt., Puskás Bt.. A második forduló változtatásokat eredményezett. A gazdasági válság hatására a Proteinker Bt. és a Puskás Bt. vissza kellett lépjen, helyettük új partnerként a Szikszó-Petrol Kft lépett be.

Az egyházi tulajdonban lévő épületek felújítása régóta várat magára. A felújítás megvalósítása mára kiemelt fontosságúvá vált. A pályázat lehetséges partnerei közé így kerültek besorolásra az egyházak is és lett partner a Szikszói Református Egyházközösség.

KIHASZNÁLTSÁGI TERV

Kihasználtsági tervben az alábbi megvalósítandó projektek indokoltságát vizsgáltuk:

- Református parókia

- Közösségi terek, Rákóczi, bolt utcák rehabilitációja

- KKV-k felújítása

A kihasználtsági terv fő feladata, hogy az igényfelmérésben feltárt fejlesztendő elemek jövőbeni támogatottságát, funkcióját megvizsgáljuk, ezzel alátámasszuk a jelentkezett fejlesztési elképzelések megalapozottságát. A kihasználtságot a közterületek, utcák, illetve a református parókia tekintetében indokokkal alátámasztani nem szükséges, mivel ezek olyan köz- és városi funkciókat töltenek be, amelyek lakosság és látogatók általi használata elhelyezkedésükből és funkciójukból fakadóan egyértelmű. Ugyanez igaz a KKV-k felújítására is, hiszen ezek gazdasági funkciót erősítenek.

Kihasználtsági vizsgálat tevékenységekre bontva:

| Tevékenység | Jelenlegi helyzet | Fejlesztés megvalósítása után |
| --- | --- | --- |
| Okmányiroda, Kistérségi Központ kialakítása | Jelenleg is rendkívül magas kapacitással működik az okmányiroda, az épület felújítás hozzájárul ahhoz, hogy a munkavégzés még gördülékenyebben, jobb környezetben és feltételekkel folyhasson. Az Okmányirodában jelenleg hétfő, szerda, pénteki napokon van ügyfélfogadás. Az ügyintézők száma 4 fő. A tényleges ügyfelek száma kb. napi 60 fő. A telefonon illetve személyesen érdeklődők, tájékoztatást kérők száma plusz kb. napi 20 fő. Ezekhez az ügyfelekhez jön még azoknak a mozgáskorlátozottaknak a száma akiket külön „megkülönböztetett” ügyfelekként a keddi napon fogadnak az ügyintézők, figyelembe véve azt, hogy ezeknek az ügyfeleknek- egészségi állapotuk miatt - ne kelljen órákat sorban állniuk. Az ügyintézőink teherbírásának köszönhetően nagyon sokan keresik föl az Okmányirodánkat. Az ügyfelek köre elsősorban Szikszóról, a Szikszói Kistérség területéről, Miskolcról és annak vonzáskörzetéből, valamint Encsről és annak vonzáskörzetéből tevődik össze. Az összesen feldolgozott ügyiratok száma: 9867 | Az új okmányiroda és térségi közfunkciókat tömörítő épület tartalmas funkcióval feltöltésére kitűnően alkalmas lesz a városi és kistérségi igazgatási feladatok támogató szolgáltatása. Az épületben felújítás után hatékonyabbá, gördülékenyebbé és átláthatóbbá téve a közigazgatást. Az épület felújítása egyéb szempontból is indokolt, hiszen a város arculatába nem illeszkedik. A felújítás után várhatóan nő az irodát felkeresők száma a jobb körülményeknek köszönhetően. Nő a megelégedettség ami a város megítélését javítja, jó hírét is növeli. |

| Fizetős parkoló kialakítása | Az Okmányiroda, Szikszó központjában a Főtér mellett helyezkedik el, autóval könnyen megközelíthető, a vidékről érkezők részére a buszmegálló kb. 50 méterre található. Jelenleg a Polgármesteri hivatal udvarában lévő parkolóban 6 db parkolási lehetőség biztosított, azonban ezt inkább a hivatal dolgozói használják. A közelben további kb. 18 gépjárműnek tudunk parkolási lehetőséget biztosítani, ami a fentiekben leírt napi ügyfélforgalomhoz képest elenyésző, hiszen egyéb ügyekből kifolyólag is érkeznek ide autóval. | A fejlesztés célja, hogy biztosítsa a város központi részén a megfelelő parkolási lehetőséget, az itt elhelyezkedő intézmény(ek) ügyfelei számára is. A beruházás nem a profitszerzésre, hanem elsősorban a parkolási gondok feloldására, a belváros funkcionális és esztétikai körülményeinek javítására irányul. A parkolási díj meghatározásánál a cél szintén nem a haszonszerzés, annak összegét úgy határoztuk meg, hogy ne jelentsen nagy terhet az ide érkező ügyfelek számára, ugyanakkor a parkoló fenntartási költségeihez jelentős mértékben hozzájáruljon. |
| --- | --- | --- |
| Közterületek felújítás | Az utakat, köztereket és ezen található eszközöket (utcabútorok) a város lakossága és a látogatók napi szinten, rendszeresen használnák. Az utcabútorok száma jelenleg kevés, minőségük rossz. Mivel az érintett helyszínek a belvárosban találhatóak a különböző közigazgatási, kereskedelmi és egyéb szórakoztató és kulturális intézményeket felkeresők, sőt a területen áthaladók is folyamatosan használják. A kulturális belváros rendbetétele és a közterületek minőségi állapota követelmény az ide látogatók irányából is, hisz ezeken az utcákon sok látnivaló érhető el, és ezek tükrözik igazán a város jellegét. | A város lakosság és az ide érkező akár átutazó, akár ügyintéző, akár látogató emberek száma magas. Az élhetőbb környezet, pozitív városkép növeli az tartózkodási idejüket. Ha a területek megfelelően felújításra kerülnek nemcsak az ide érkezők száma nő, de a lakosság is várhatóan több időt tölt el a területen, így a társadalmi kohézió erősödésében is közrejátszik. |
| Református parókia felújítása | Az egyházi épületeket nemcsak a gyülekezet és egyház használja, hanem a város lakossága és különös tekintetben (az épület múltjára, műemlékjellegére való tekintettel) a városba érkező látogatók, turisták is előszeretettel keresik fel a város szívében található helyszíneket. | A rendezett épületek több látogatót vonzanak, biztosítják a lakosság és a városba érkezők megelégedettségét, hozzájárul a pozitív városképhez. A fejújítás eredményeként elvárható, hogy több látogató érkezik majd ide, mivel a felújítás után nagyobb lehetőség lesz arra, hogy különféle rendezvényeknek adjon otthont. |
| KKV-k felújítása | A KKV-k esetében felújítás az igényes vásárló környezet és a város arculatának javítása szempontjából indokolt. A lakosság, látogatók használják majd ezeket az üzleteket. | A felújított üzletek forgalma várhatóan emelkedik, nagyobb bevétellel, így a város számára is nagyon hozzáadott értékkel működhet, továbbá generálja a további KKV-k felújítási hajlandóságát is. |

A Kistérségi Központ, Okmányiroda és Parkolók kihasználtságának és hátterének részletesebb bemutatása

I. KISTÉRSÉGI KÖZPONT

A Kistérségi Központ ad helyet a Kistérségi Irodának, amely az önkormányzattal és az okmányirodával szoros együttműködésben végzi tevékenységét.

A társulás által ellátott települések száma: 23

A szolgáltatással elért lakosság száma: 19.546 fő

A kistérséget alkotó településeken 693 db gazdasági szervezet működik, melyek közvetlenül, vagy közvetve ügyfelei a többcélú kistérségi társulásnak.

A társulás dolgozói létszáma jelenleg: 43 fő

A társulás tervezett dolgozói létszáma a jövőbeni fejlesztések megvalósítása után: 60 fő

A Társulás által közösen vállalt feladatok:

- Oktatási és nevelési feladatok

A Társult önkormányzatok közoktatási intézmény-fenntartási és fenntartói- irányítási feladataival összefüggésben:

összehangolja a közoktatási terveket,

egyezteti az indítandó osztályok és az iskolák tanulócsoportjainak számát, és együttes javaslatot készít a térség demográfia alapján a tanulócsoportok számára és létszámára,

előkészíti a közoktatási megállapodásokat,

az óvodai nevelésben a gyermekek ellátási kötelezettségeit is figyelembe vevő  megoldásokat dolgoz ki,

a kistérségi oktatási kapacitások hatékonyabb működtetése érdekében közös alapfokú oktatási, pedagógiai és nevelési terveket készít a kistérségre vonatkozóan, meghatározva a kistérség oktatási, fejlesztési irányait térségi tervezéssel, a térségi tervek alapján szervezi a térségben a hatékony és a kor követelményeinek megfelelő oktatást,

dönt a közös intézményfenntartás létrehozásáról és fejlesztéséről.

Információs hálózatot működtet, mellyel a helyben szokásos módon információt nyújt a társult önkormányzatok által fenntartott intézményeknek, illetve a kistérség területén működő intézményeknek, (fenntartótól függetlenül) a feladatellátás folyamatáról és eredményéről.

A szakmai oktatási feladatok hatékony ellátása érdekében központi eszköztárat hoz létre, és működteti az eszköztári szolgáltatást. Az eszköztár is elősegíti a hatékony gazdálkodást és működtetést.

A társult önkormányzatok intézményei számára a Közoktatási törvényben megjelölt feladatkörben pályázatot írhat ki.

Működteti a kistérségben az óvoda-vezetői, iskola-igazgatói, óvoda-, iskolaközi szakmai munkaközösségeket.

Szakmai napokat szervez.

Utazó szaktanácsadó, logopédus, fejlesztőpedagógus hálózatot működtet a szakszolgálati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében

Kistérségi tanulmányi és sportversenyeket szervez.

Kihelyezett szakmai konferenciákat szervez.

Kistérségi mérési és értékelési rendszert dolgoz ki és működtet.

Speciális igényekre, alapfokú művészeti oktatás segítésére (tánc, kézművesség, zene, stb.) szakmai munkaközösségeket alapít.

Ellátja a társult önkormányzatok esetén a fenntartói törvényességi ellenőrzési feladatokat.

Szervezi a Társulás tagjai intézményei szakmai tevékenységének mérését, értékelését és ellenőrzését. Szakmai tevékenység értékelésére, mérésére közös pályázatokat készít elő és bonyolít le.

Közreműködik a kisebbségi nevelés és oktatás iránti igény felmérésében, összehangolja a kisebbségi nevelés és oktatás szervezését és feltételeinek biztosítását.

Egyeztető fórum szerepét tölti be az iskola-fenntartási megállapodások végrehajtása során a kistérség önkormányzatai közötti esetleges viták elintézésében.

Koordinálja és előkészíti a szükséges intézmény integrációval összefüggő feladatokat, s az ehhez kapcsolódó döntés előkészítő folyamatokat.

Kistérségi közoktatási-nevelési adatbázist hoz létre.

- Egészségügyi feladatok

A Társulás megfigyelő rendszert tart fenn, illetve működtet, amelynek célja a kistérség egészségügyi helyzetének folyamatos áttekintése, amennyiben az egészségre ártalmas rizikófaktorok a lakosság egészségügyi helyzetének romlását eredményezik, tanácsadó és felvilágosító rendszer  szervezése és működtetése a egészségügyi helyzet romlásának megállítása, illetve a rizikófaktorok csökkentése, megszüntetése érdekében.

A Társulás olyan figyelő-rendszert működtet, amely figyelemmel kíséri a szakellátás kapacitás kihasználtságát, összehangolja a kistérségi szakellátás kapacitás igényeket.

A Társulás dolgozza ki a kistérségre kiterjedő szolgáltatás-szervezési koncepciót, alapul véve az egyes települési szolgáltatás-szervezési koncepciókat, melyek összehangolásáról is gondoskodnia kell.

Az egészségügyi alapellátás körzetei kialakításának összehangolása, kijelölése.

Háziorvosi, házi gyermekorvosi szolgálat térségben történő egyeztetett fenntartása, működtetése.

A térségben összehangolt hétközi, illetve hétvégi orvosi ügyelet létrehozása, működtetése.

Gyermek, ifjúsági, iskolai és felnőtt közös fogászati szakellátás létrehozása, fenntartása.

Járó beteg szakellátás megszervezése, tárgyi, személyi feltételek közös biztosítása a térségben.

Térségre kiterjedő illetékességgel rendelkező rehabilitációs bizottság működtetése.

A térségben egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése.

A Társulás gondoskodik a térségben a foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálatok megszervezéséről, biztosítja a feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket.

A Társulás gondoskodik a térségben az iskola-egészségügyi ellátás biztosításáról, illetve szervezéséről.

Információs hálózatot működtet, mellyel a helyben szokásos módon tájékoztatást ad a társult önkormányzatoknak, az azok által fenntartott intézményeknek, illetve a kistérség területén (fenntartótól függetlenül) működő intézményeknek a feladatellátás folyamatáról és eredményéről.

Az egészségügyi feladatokhoz kapcsolódóan pályázatot nyújthat be, figyeli a pályázati lehetőségeket és segíti a társulásban részt vevő önkormányzatokat a pályázat elkészítésében.

Kihelyezett szakmai konferenciákat szervez az egészségügyi ellátásban résztvevő dolgozók számára.

Vizsgálja a közös intézménylétrehozás és működtetés lehetőségeit.

A Tárulás látja el közös ellenőrzési terv alapján a Társulásba belépett társult önkormányzatok esetén a fenntartói törvényességi ellenőrzési feladatokat.

A Társulás szervezi a Társulás tagjai intézményei szakmai tevékenységének mérését és értékelését.

Egyeztető fórum szerepét tölti be az egészségügyi alapellátás biztosítására kötött megállapodások során a kistérség önkormányzatai között esetlegesen felmerülő viták elintézésében.

Kistérségi egészségügyi adatbázist hoz létre.

- Szociális feladatok

A Társulás összehangolja a kistérség területén a szociális tevékenységet és szolgáltatásokat végző intézmények fejlesztését, szolgáltatásainak biztosítását, működtetését és működését.

A Társulás vizsgálja a közös intézménylétrehozás és működtetés lehetőségeit.

A Társulás gondoskodik a gyermekjóléti szolgálatok összehangolt működtetéséről.

A Társulás megvizsgálja a térségre kiterjedő feladat ellátási körzettel rendelkező időskorúak otthona létrehozásának lehetőségeit, a tárgyi, személyi feltételek biztosítását, s az előkészítést követően dönt annak létrehozásáról és fenntartásáról.

A térségre kiterjedően hajléktalan szálló közös létrehozásának és működtetésének előkészítése, majd az előkészítést követően döntés a működtetésről.

A Társulás a kistérség területén megszervezi a házi gondozást, a szükséges tárgyi, személyi feltételeket koordinálja.

A Társulás koordinálja a kistérségben a családsegítő központok létrehozását.

A Társulás megszervezi a térségben a fogyatékosok nappali ellátását.

A Társulás gondoskodik átmeneti gondozást, elhelyezést biztosító szociális intézmények létrehozásáról, működtetéséről, gyakorolja a fenntartói jogokat, illetve a törvényességi ellenőrzési jogokat ezen intézmények tekintetében.

A Társulás látja el a Társulásba belépett társult önkormányzatok esetén a fenntartói törvényességi ellenőrzési feladatokat.

A Társulás szervezi a tagok intézményeinek szakmai tevékenységét, annak mérését, értékelését és ellenőrzését.

A Társulás egyeztető fórum szerepét tölti be a kistérség önkormányzatai között, a szociális ellátás biztosítására kötött megállapodások végrehajtása során esetlegesen felmerülő viták tisztázásában.

A Társulás kistérségi adatbázist hoz létre.

- Területfejlesztési feladatok

A kistérségi társulás területfejlesztési feladatkörében összehangolja a társulás tagjai, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében:

Vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi és gazdasági helyzetét, adottságait.

Kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását.

Pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében.

A kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi, regionális és megyei pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban.

Megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására.

Véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseit illetően.

Közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi és gazdasági válsághelyzetek kezelésében.

Forrásokat gyűjthet a kistérségi társulás működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához.

Képviseli a kistérséget más, területfejlesztési döntések meghozatalára hatáskörrel rendelkező szervezeteknél.

Koordinálja a kistérségben működő társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt – szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel.

Kapcsolatot tart a megyei és a regionális fejlesztési tanáccsal.

Pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez.

- Belsőellenőrzési feladatok

Az intézményi működés szabályozottsága, a bizonylati rend- és okmányfegyelem helyzete, számviteli fegyelem.

A költségvetés tervezése, beszámoló készítése, a pénzmaradvány kimutatásának valódisága, előirányzatok teljesülése.

Támogatások rendeltetésszerű felhasználása.

A kötelezettségvállalás megalapozottsága, az előirányzatokkal való összehangoltság, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzési jogkörök gyakorlása.

Saját bevételek alakulása, követelések beszedése, számviteli nyilvántartásuk,

Tárgyi eszközök állományváltozása, nyilvántartásuk, fenntartás és felújítás alakulása,

Létszám- és illetménygazdálkodást, különös tekintettel a közalkalmazotti és köztisztviselői törvényben megfogalmazottakra,

Alap- és vállalkozási tevékenység ellátása.

- Ellátandó egyéb feladat:

Mozgókönyvtár

A Társulás a meghatározott feladatellátása során szakmai és komplex program előkészítő,

javaslattevő, programmenedzselő, koordináló, döntést hozó,  a döntések végrehajtását figyelemmel kísérő, végrehajtó tevékenységet folytat.

A kistérségi társulás bonyolítja le folyamatosan a meghirdetett közmunka programokat, ahol esetenként 150 fő résztvevő számára kell információt szolgáltatnia, munkaszerződést kötni, napi tevékenységet felügyelni, bérszámfejteni, eszköz és munkaruha ellátást biztosítani, napi munkáltatói tevékenységet végezni. A fenti létszám a társulás irodájában megjelenik, mint ügyfél. Mindezt a fenti feladatokon túl.

Az ügyek elintézési ideje változó, átlagos értéket meghatározni szinte lehetetlen. A jelenlegi helyszínen nincs fizikailag lehetőség mindezt megvalósítani, így esetenként (pl. közmunka programok idején) egyéb helyiségeket kell bérelni, kérni, stb.

A jelenlegi épület nem alkalmas a zavartalan ügyfélfogadás lebonyolítására, esetenként az éppen dolgozó kollégáknak ki kell „vonulniuk” az irodájukból, hogy ott egy vagy több másik ügyféllel tárgyalhassunk.

II. OKMÁNYIRODA

Az Okmányiroda a Kálvin tér 1. szám alatt található, Szikszó központjában, a Főtér mellett. Az iroda könnyen megközelíthető autóval (parkolási lehetőség adott), illetve tömegközlekedés szempontjából is kedvező helyen van, hisz kb. 50 m-re található tőle a buszmegálló.

Ellátandó feladatai a következők:

- Mozgáskorlátozotti parkolási igazolvány kiadása

- Gépjármű-ügyintézés

- Vezetői engedély kiadása

- Vállalkozói igazolvány kiállítása

- Személyi igazolvány kiállítása

- Lakcímigazolvány kiállítása

- Útlevél készítése

- Ügyfélkapu

- Adatszolgáltatás

Ezeket a feladatokat jelenleg 4 fő látja el, amelyből egyes ügytípusokat a következő számú ügyintéző tudja ellátni:

| Mozgás-korlátozott parkolási igazolvány | Útlevél készítés | Vállalkozói igazolvány kiállítása | Személyi igazolvány kiállítása | Ügyfélkapu | Adatszolgáltatás | Lakcímigazolvány kiállítása | Gépjármű ügyintézés | Vezetői engedély |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 fő | 2 fő | 2 fő | 2 fő | 3 fő | 1 fő | 1 fő | 2 fő | 2 fő |

Az Okmányiroda ügyfélfogadási rendje a következő:

Hétfőn, szerdán 8h-15h-ig, pénteki napokon 8h-13h-ig történik az ügyfélfogadás, kivéve a gépjárművel kapcsolatos ügyeket, amelyekre ugyanezen napokon 8-12h-ig van csak lehetőség és kizárólag előjegyzés alapján intézhetők.

Keddi napokon „megkülönböztetett” ügyfelekként a mozgáskorlátozottak intézhetik a mozgáskorláti parkolási igazolványuk kiállítását 8h-tól 15h-ig, figyelembe véve azt, hogy ezeknek az ügyfeleknek – egészségi állapotuk miatt – ne kelljen sorban állniuk.

Az ügyintézőink teherbírásának köszönhetően nagyon sokan keresik fel Okmányirodánkat, ugyanis míg máshol maximalizálják a napi ügyfélforgalmat (pld. 30 főben), addig nálunk ahány ügyfél belefér az ügyfélfogadási időbe, annyi ügyfélnek próbálnak segítséget nyújtani. Az ügyfelek elmondása alapján más települések Okmányirodáiban az igényléstől számítva 3 hét múlva kapnak sorszámot, ezért inkább Szikszóra utaznak – akár 100 km-t – ahol 1 nap leforgása alatt megoldják a problémáját.

Az ügyfelek köre elsősorban Szikszóról, a Szikszói Kistérség területéről, Miskolcról és annak vonzáskörzetéből tevődik össze.

Az ügyfelek száma naponta kb. 60 fő, amelyhez a nap folyamán kb. 20 tájékoztatást kérő, érdeklődő telefonhívás társul. Ez alapján az év folyamán 12.000-13.000 megkeresés érkezik körülbelül az Okmányirodához személyes és telefonos formában.

A nagyszámú megkeresés folyományaként pld. 2009. évben a feldolgozott ügyiratok száma az alábbiak szerint alakult:

|  | Mozgás-korlátozott parkolási igazolvány | Útlevél készítés | Vállalkozói igazolvány kiállítása | Személyi igazolvány kiállítása | Ügyfélkapu | Adatszolgáltatás | Lakcímigazolvány kiállítása | Gépjármű ügyintézés | Vezetői engedély | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009. évben feldolgozott ügyiratok száma | 227 | 727 | 182 | 2560 | 162 | 161 | 2583 | 1665 | 1600 | 9867 |

A feladatok ellátására jutó időmennyiség nagyban függ a helyzet komplikáltságától. Az alábbi táblázatban szereplő értékek ezért becsléssel lettek meghatározva:

| Mozgás-korlátozott parkolási igazolvány | Útlevél készítés | Vállalkozói igazolvány kiállítása | Személyi igazolvány kiállítása | Ügyfélkapu | Adatszolgáltatás | Lakcímigazolvány kiállítása | Gépjármű ügyintézés | Vezetői engedély |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 perc | 10 perc | 20-30 perc | 10 perc | 10 perc | 10 perc | 10 perc | 25-30 perc | 10 perc |

A fejlesztéseket követően az egy ügyintézésre jutó átlagos idő feltételezhetően csökken pár perccel, hiszen az újonnan megtervezett belső munka- és tároló-felületeknek köszönhetően a hatékonyság is növekedni fog.

III. FIZETŐS PARKOLÓK

Szikszó Város Polgármesteri Hivatala a Főtér mellett, a Kálvin tér 1. szám alatt található.

Közvetlen környezetében bár jelenleg is van parkolási lehetőség, viszont a kijelölt, hivatalos parkolóhelyeken kívül olyan biztonságot és hivatalos parkoló nincs, ami alkalmas a gond nélküli megállásra (hiszen ezeken a helyeken számos veszélynek vannak kitéve a gépjárművek – koccanás; gyalogosok, kerékpárosok által okozott esetleges sérülések).

Ezen parkolók mindegyike ingyenes, bárki használhatja. Kivételt képez a Polgármesteri Hivatal mellett levő, 6 autó befogadására alkalmas parkoló udvar, amely a Hivatal alkalmazottai számára van fenntartva.

A parkolási lehetőségekkel kis számban a helyi boltok tulajdonosai és alkalmazottai élnek, valamint akiknek ingatlanuk van az adott helyen. Nagyobb részt képviselnek azok az autósok, akik ügyeik elintézésére érkeznek a belvárosba, úgymint vásárlás, hivatalos ügyek.

A parkolóhelyek megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti:

|  | 100 m-es körzetben | 100-200 m-es körzetben | 200-300 m-es körzetben |
| --- | --- | --- | --- |
| Hivatalos parkolók száma | 19 + 6 | 28 | 32 |

A parkolási díj megállapításánál igen kedvezményes díj megállapításában gondolkodunk ( kb. 100 Ft/óra) amely megyei és országos rendkívül kedvezményesnek mondható. Így a gépjárművel érkezőket arra ösztönzi, hogy a biztonságos és kulturált parkolást válasszák az alternatív és sok esetben kellemetlenségekkel járó és nagyobb távolságban lévő hivatalos vagy akár nem hivatalos parkolási lehetőségek helyett.

## 3.  2010. évi városi rendezvénynaptár

## 4. Projektelemek költség-haszon elemzése

5. Partnerségi egyeztetések dokumentálása

# Text boxes

Szikszó Városközpont fejlődése integráltan kapcsolódik Szikszó város egészének fejlődéséhez; a fejlődés húzótevékenységei a Közszféra-, Kulturális-, Üzleti és Lakossági Szolgáltatások, melyeket magas minőségben biztosít a település egésze, valamint a környező kistelepülések számára. A szolgáltatások fejlődése fenntartható módon lehetővé teszi a gazdaság fejlődését, munkát és megélhetést nyújt a lakosok számára, melyek a fejlett infrastrukturális és vonzó városi környezettel, valamint a színvonalas szociális ellátás feltételeivel együtt a minőségi élet alapját jelentik.

Jövőkép

A minőségi élet alapvető feltételeinek megteremtése Szikszó belvárosában

Misszió

Stratégiai célok

Vonzóbb településkép megteremtése

A demográfiai, munkaerő-piaci és szociális helyzet javítása

Kistérségi funkció erősítése

Gazdasági funkció erősítése

Az akcióterület kulturális-közösségi szerepkörének erősítése

Közszféra funkció erősítése

A vállalkozói környezet fejlesztése

Vonzó települési környezet kialakítása

Prioritások

- Közlekedési hálózat korszerűsítése

- Épített környezeti elemek felújítása, korszerűsítése, vonzó közösségi tér

- Kommunális infrastruktúra fejlesztése

- Kulturális és közösségi funkciók bővítésének megalapozása

- Kulturális és közösségi létesítmények korszerűsítése, fejlesztése

- Üzleti infrastruktúra fejlesztése

- KKV szolgáltatások bővítése, befogadásukra való felkészülés

- Közfeladatokat ellátó intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése

- Belső kohézió erősítése

- Közigazgatási funkciók zavartalan biztosítása

- Antiszegregációs intézkedések

Beavat-kozási pontok